澎湖縣公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組(含法令實務講習政令宣導)  第23次會議紀錄

1、 開會時間：104年12月23日上午9時30分
2、 開會地點：澎湖縣政府第三棟3樓旅遊處會議室
3、 主持人：洪處長棟霖                    記錄：陳姜貝
4、 出列席人員：如會議簽到簿
5、 討論事項及結論：
1. 無障礙相關法規說明與新訂法規介紹：

(1).「公共建築物無障礙設施勘檢作業原則」新增條文營建署
     會議上決議：

   公共建築物無障礙設施勘檢作業復核事宜。
   建築物設置無障礙設施設備勘檢人員回訓與分級事宜。

   建築物設置無障礙設施設備勘檢小組不適任人員退場機制
   與申訴管道事
      (2).內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準草案介紹
2. 加油站與超商已依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」辦理16處左右清查合格，並已請其他家數提送改善替代計畫。明年度將複查案件並作資料建置工作。

3. 前次會議提案修正第七~九期列管場所之改善期限，雖已分年辦理，因人員更迭且人力不足仍未全數達成目標，明年度將增加人力推動此重點，公寓大廈要求各管委會提送改善計畫，餐廳業因應時程先行勘查。
4. 本次會議針對旅館已提送替代改善計畫者辦理複檢與審查，經審以後同意11家旅館備查。明年度要求旅館尚未提報替代改善計畫者請其提報改善替代方案，已提者辦理依程序複查。
5. 下次針對已完成改善者如北辰市場作案例簡報。

6. 諮詢小組委員可增加聘請縣內行動不便相關協會有證照優秀人員加入。

7. 對於不配合改善業者將予以處罰，並應使無障礙基金發揮應有的作用。

8. 七至九期列管場所除餐廳、飲酒店業、超市與旅館為下個年度清查重點外(改善期限延長至105年12月31日)，其餘改善期限延至106年12月31日。

六、散會(10:15)
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