附表二 
	  澎湖縣政府105年度節流方案執行計畫績效總檢討報告表（105年一至十二月）    
填表日期 105年5月   日

	實施項目
	提報
單位
	規劃辦理情形
(年度計畫與目標、具體實施步驟及辦理期程)
	預期效益
（含量化金額）
	實際效益
（含量化金額）
	檢討與建議事項

	三、妥善運用民間資源:
	
	
	
	
	

	(1) 鼓勵民間參與投資公共建設。對於自償率較高之重大公共建設計畫，以鼓勵民間興建、經營管理等方式，以減輕本府財政負擔。
	旅遊處

	1.年度計畫：澎湖縣馬公第三漁港綜合旅館區興建營運移轉案。
2.目標：增裕縣庫收入。
3.具體實施步驟：
(1)102年6月19日簽約完成。
(2)103年6月30日取得建照。
(3)103年11月28日依計畫申報開工。
(4)第二次審查結果104年10月16日提送，本府同意建照變更。
(5)現刻辦理興建事宜，預計105年7月25日完成商場棟及旅館棟4樓結構工程完成。
4.辦理期程：
(1)107年1月底前完工。(2)107年4月營運。
	預期效益:
收取土地租金新臺幣220萬548元。
	
	

	
	旅遊處
	1.年度計畫：澎湖縣第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案。
2.目標：增裕縣庫收入。
3.具體實施步驟：
(1)105年2月3日召開甄審會議。
(2)105年4月1日議約完成。
(3)105年5月25日簽約完成。
(4)105年6月16日土地點交。
4.辦理期程：
(1)105年10月底前動工。(2)106年6月前完工。
(3)106年8月前營運。
	預期效益:
收取開發權利金新臺幣500萬元。
105年收取土地租金新臺幣12萬7,352元。
	
	


撰寫說明：
	1、 本報告書面資料請以Word格式製作，並以橫式Ａ４紙張撰擬（標楷體、十二號字）。
2、 「實施項目」：請按編號及項目名稱填寫。
3、 「規劃情形」：請依年度計畫與目標、具體實施步驟及辦理期程分別說明。
4、 「預計效益」：即事前之計畫目標，應依年度計畫逐項填列預計效益。
5、 「實際效益」：即事後之實際執行結果，應儘量以具體事實、量化數據表達，
     並包括前後節省經費情形。
6、 「檢討與建議事項」：應就該要項執行過程及結果中之優點及尚待改進事項，分條
扼要敘述，並提出具體事實。有關計畫執行中遭遇之困難或無法解決之重大問題，逐項研提改進策略或解決方案。
七、「實施項目、規劃辦理情形、預計效益」部分，請於年度開始前一個月底前將節流方案執行計畫目標調查表連同電子檔案(免備文)逕送主計處彙整。
八、另「實際效益、檢討與建議事項」部分，請於次年三月底前將年度節流方案執行績效總檢討報告表連同電子檔案（免備文）逕送主計處彙辦。
	填報機關：
聯絡人：
聯絡電話：
傳真：
電子信箱：







	填表人：　　　　　　　　　課(科)長：　　　　　　　　　機關(單位)副主管：　　　　　　　　　機關（單位）主管：



