澎湖縣政府農漁局105-107年度接受企業捐贈現金公開徵信一覽表
	年度
	捐贈者名稱或姓名
	捐贈金額
	捐贈年月
	捐贈用途
	收據編號
	指定用途
	備註

	105
	財團法人蔡衍明愛心基金會
	1,000,000
	105.07.29
	本縣海洋資源復育用基金
	1050000032
	■是
□否
	

	106
	財團法人蔡衍明愛心基金會
	1,000,000
	106.07.26
	本縣海洋資源復育用基金
	1060000033
	■是
□否
	

	107
	財團法人仕招社會福利基金會
	1,000,000
	107.07.20
	本縣海洋資源復育用基金
	1070000026
	■是
□否
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澎湖縣政府農漁局105-107年度接受企業捐贈現金支出明細
	年度
	支出項目
(計畫名稱)
	計畫期程
	(核定)
金額
	已執行金額
	執行率
	支出明細
	依據
	備註

	105
	澎湖海洋花園植栽計畫-珊瑚復育與生態觀光-第一期
	105.07.01-
106.06.30
	1,000,000
	850,075
	85%
	1.雇用5等專案臨時人員、潛水人員及臨時人員薪資840,475元
2.授課講師鐘點費9,600元
	105 年 7 月 14 日府授農輔字第1054200155號簽
	1.本計畫賸餘款新台幣149,925元納入106年度計畫執行
2.已結案

	106
	澎湖海洋花園植栽計畫-珊瑚復育與生態觀光-第一期計畫賸餘款
	106.07.01-
107.06.30
	149,925
	149,925
	100%
	珊瑚培育基座、塑鋼土、打氣耗材等149,925元
	106 年 8 月 25 日府授農輔字第1064200243號簽
	已結案

	106
	澎湖海洋花園植栽計畫-珊瑚復育與生態觀光-第二期
	106.07.01-
107.06.30
	1,000,000
	907,110
	90%
	1.雇用5等專案臨時人員、潛水人員及臨時人員薪資769,944元
2.授課講師鐘點費12,000元
3.辦理體驗活動所需紅布條、宣導品及餐點等費用63,116元
4.購買珊瑚礁海域復育用潛水電鑽及水泥攪拌機62,050元
	106 年 6月 26 日府授農輔字第1064200162號簽
	1.本計畫賸餘款新台幣92,890元納入107年度計畫執行
2.已結案

	107
	澎湖海洋花園植栽計畫-珊瑚復育與生態觀光-第二期計畫賸餘款
	107.07.01-
108.06.30
	92,890
	執行中
	
	執行中
	107 年 8 月14 日府授農輔字第1074200332號簽
	

	107
	澎湖海洋花園植栽計畫-珊瑚復育與生態觀光-第三期
	107.07.01-
108.06.30
	1,000,000
	執行中
	
	執行中
	107 年 7 月 2 日府授農輔字第1074200220號簽
	



註：1、依據：實施計畫、專戶管理委員會決議或捐贈者指定用途
    2、執行率：已執行金額/核定(捐贈)金額
    3、期他說明事項，如賸餘款辦理情形
   
