附件1

澎湖縣政府114年度影響公共安全既存違章建築處理計畫
日期：113年12月12日

一、法令依據
依據建築法第9條、第25條、第86條及違章建築處理辦法第2條、第3條、第5條、第11條之1、第13條辦理。
二、計畫範圍

本縣轄區範圍內影響公共安全之違章建築。
三、執行對象、態樣及期程

（1） 執行對象：
1. 影響建築物公共安全之虞且從事營業使用之整幢違章建築、合法建築物垂直增建違章建築。
2. 轄區內中央及地方機關之違章建築。
3. 依據內政部國土管理署113年11月6日國署建管字第1131183107號納入F-1類組之醫院及療養院。
4. 其他經首長簽准之違章建築。
（2） 態樣：
1. 供八大行業或旅館使用之整幢違章建築。
2. 垂直違建樓層達2層樓(含夾層)。
3. 防火間隔（巷）之違章建築。
4. 轄區內中央及地方機關之違章建築。
5. F-1類組之醫院及療養院其內部設有醫院之維生系統（例如：緊急發電機或其他相關供電、供氧設備）或機電設備，且與合法建築物間有防火區劃分隔不全（或未有區劃）、防火設備（門、窗）性能或功能不全、貫穿防火區劃牆壁或樓地板未確實填塞者，應視為屬影響公共安全之違章建築。

6. 傾頹朽壞之老舊房屋。
7. 其他經首長簽准之違章建築。
（3） 期程：
1. 執行對象(一)、(四)配合年度經費持續辦理。
2. 執行對象(二)將函文各機關，每半年辦理隨機抽查，如有違章建築情形，給予1個月改善期限，逾期未能改善，將函文中央及地方政風單位進行後續查處。
3. 執行對象(三)本縣目前登記有案之F1類組醫院及療養院有10處，屬101年1月1日前領得使用執照(既存建築)且未停歇業有8處，於113年12月完成清查，本縣無符合前開處理樣態之場所。每年滾動式檢討新登記及停歇業場所。
四、經費概算

(1) 執行對象(一)、(三)年度經費200萬項下支應，如年度經費不足，將提議會墊付或尋覓其他經費。

(2) 執行對象(二)原則由建物管理機關經費進行拆除，如有特殊情況或政風單位進行查處完成，得由年度經費200萬項下支應。
五、執行方式採開口合約或其他方式辦理
本計畫執行方式係以違章建築拆除開口合約方式辦理招標及訂約。
六、清查計畫(如附件2)
七、執行作業配合事項
(1) 稽查作業：由本府建設處進行稽查確認名單。
(2) 違建程序：依行政程序法續行違章建築拆除作業程序。
(3) 執行拆除：經函告限期拆除後，逾期仍未自行拆除者，本府排定期程強制拆除，執行拆除時併請本府警察局負責維持秩序工作。
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