附件2
澎湖縣政府影響公共安全既存違章建築清查計畫
日期：114年12月12日

一、法令依據
依據建築法第9條、第25條、第86條及違章建築處理辦法第2條、第3條、第5條、第11條之1、第13條辦理。
二、清查範圍
本縣轄區範圍內影響公共安全之違章建築。
三、清查方式
（1） 函文各鄉市公所所轄區域範圍加強影響公共安全既存違章建築清查。

（2） 函文請本縣各中央、地方單位針對所管之公有建築物清查是否有違章建築，本府每半年辦理隨機抽查，如有違章建築情形，給予1個月改善期限，逾期未能改善，將函文中央及地方政風單位進行後續查處。
四、清查對象、態樣及期程

1. 執行對象：
(1) 影響建築物公共安全之虞且從事營業使用之整幢違章建築、合法建築物垂直增建違章建築。
(2) 轄區內中央及地方機關之違章建築。
(3) F-1類組之醫院及療養院。
(4) 其他經首長簽准之違章建築。
2. 態樣：
(1) 供八大行業或旅館使用之整幢違章建築。
(2) 垂直違建樓層達2層樓(含夾層)。
(3) 防火間隔（巷）之違章建築。
(4) 轄區內中央及地方機關之違章建築。
(5) F-1類組之醫院及療養院其內部設有醫院之維生系統（例如：緊急發電機或其他相關供電、供氧設備）或機電設備，且與合法建築物間有防火區劃分隔不全（或未有區劃）、防火設備（門、窗）性能或功能不全、貫穿防火區劃牆壁或樓地板未確實填塞者，應視為屬影響公共安全之違章建築。
(6) 傾頹朽壞之老舊房屋。
(7) 其他經首長簽准之違章建築。
3. 期程：
(1) 執行對象(一)、(四)配合年度經費持續辦理。
(2) 執行對象(二)將函文各機關，每半年辦理隨機抽查，如有違章建築情形，給予1個月改善期限，逾期未能改善，將函文中央及地方政風單位進行後續查處。
(3) 執行對象(三)本縣目前登記有案之F1類組醫院及療養院有10處，屬101年1月1日前領得使用執照(既存建築)且未停歇業有8處，於114年12月完成清查。如符合前開處理樣態，通知場所限期改善。每年滾動式檢討新登記及停歇業場所。
五、執行作業配合事項
(1) 稽查作業：由本府建設處進行稽查確認名單。
(2) 違建程序：依行政程序法續行違章建築拆除作業程序。
(3) 執行拆除：經函告限期拆除後，逾期仍未自行拆除者，本府排定期程強制拆除，執行拆除時併請本府警察局負責維持秩序工作。
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