澎湖縣共同管道

系統公告說明

中華民國109年1月

發文日期：中華民國XXX年XX月XX日

發文字號：XXXX字第XXXXXXXXX號

主旨：公告澎湖縣共同管道系統公告說明及規劃圖。

依據：依據「共同管道法」第八條、「共同管道法施行細則」第二條辦理。

公告事項：

一、公告期間：民國XXX年XX月XX日起公告30日。

二、公告澎湖縣共同管道系統區域範圍如下：

(一）馬公都市計畫區-海埔路共同管溝

(二）馬公都市計畫區-新店路共同管溝

(三）馬公都市計畫區-案山工業區周邊道路共同管溝

(四）馬公都市計畫區-金龜頭礮臺聯外周邊道路共同管溝

(五）馬公都市計畫區-綜合體育館周邊道路共同管溝

(六）馬公都市計畫區-春暉公園周邊道路共同管溝

(七）馬公都市計畫區-公五公六地區周邊道路共同管溝

(八）鎖港地區都市計畫-鎖港工業區周邊道路共同管溝

(九）鎖港地區都市計畫-鎖港紫微宮周邊道路共同管溝

澎湖縣共同管道系統公告說明

目 錄

一、依據法令

二、行政區域及規劃地區範圍

三、共同管道位置、名稱及種類

四、規劃目標年期

五、規劃路線

六、共同管道系統規劃圖

一、依據法令

「共同管道法」第八條及「共同管道法施行細則」第二條。

二、行政區域及規劃地區範圍

本次公告行政區域含括馬公都市計畫區、鎖港地區都市計畫。

三、共同管道位置、名稱及種類

現依共同管道法第八條規定辦理全市共同管道系統整體規劃，彙整本次公告之共同管道位置、名稱及種類，其中市區道路系統(都市計畫道路)共有9條道路規劃報告之成果，包含已建置、建置中及規劃中(均屬於短期規劃(109~113))，如下表1所示：

表1 市區道路系統(都市計畫道路)

| 分區 | 項次 | 道路名稱 | 計畫長度 | 型式 | 纜線管路內容 | 辦理 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公都市計畫區 | 1 | 海埔路共同管溝 | 403公尺 | 纜線管路 | 電信、固網、監視、號誌、路燈 | 建置中 |
|  | 2 | 新店路共同管溝 | 3,300公尺 |  |  | 已建置 |
|  | 3 | 案山工業區周邊道路共同管溝 | 260公尺 |  |  | 已建置 |
|  | 4 | 金龜頭礮臺聯外周邊道路共同管溝 | 290公尺 |  |  | 建置中 |
|  | 5 | 綜合體育館周邊道路共同管溝 | 515公尺 |  |  | 建置中 |
|  | 6 | 春暉公園周邊道路共同管溝 | 168公尺 |  |  | 規劃中 |
|  | 7 | 公五公六地區周邊道路共同管溝 | 1,600公尺 |  |  | 規劃中 |
| 鎖港地區都市計畫 | 8 | 鎖港工業區周邊道路共同管溝 | 230公尺 | 纜線管路 | 電信、固網、監視、號誌、路燈 | 已建置 |
|  | 9 | 鎖港紫微宮周邊道路共同管溝 | 563公尺 |  |  | 規劃中 |

四、規劃目標年期.

共同管道規劃計畫年期為25年。

五、規劃路線.

1. 海埔路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，前瞻建設計畫-提升道路品質計畫核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約403公尺。

2. 新店路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，前瞻建設計畫-提升道路品質計畫核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約3300公尺。

3. 案山工業區周邊道路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，「前瞻建設計畫」-「強化地方工業區公共設施補助方案及設置評價產業園區補助方案」核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約260公尺。

4. 金龜頭礮臺聯外周邊道路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，108~111生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約290公尺。

5. 綜合體育館周邊道路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，108~111生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約515公尺。

6. 春暉公園周邊道路共同管溝: 位於馬公都市計畫區， 108~111生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約168公尺。

7. 公五公六地區周邊道路共同管溝: 位於馬公都市計畫區，區段徵收基金及縣籌預算辦理，於短期施作(109~113)，總長約1600公尺。

8. 鎖港工業區周邊道路共同管溝: 位於鎖港地區都市計畫，108~111生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約230公尺。

9. 鎖港紫微宮周邊道路共同管溝: 位於鎖港地區都市計畫，108~111生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)核定補助辦理，於短期施作(109~113)，總長約563公尺。

六、共同管道系統規劃圖：

1.圖1 共同管道系統路線示意圖

2.圖2 共同管道系統路線公告路線示意圖(馬公都市計畫)

3.圖3 共同管道系統路線公告路線示意圖(鎖港地區都市計畫)

4.附件1 共同管道系統路線圖

圖1 共同管道系統路線示意圖

圖2 共同管道系統路線公告路線示意圖(馬公都市計畫區)

圖3 共同管道系統路線公告路線示意圖(鎖港地區都市計畫)