
澎湖縣政府第四期（104-107年）離島綜合建設工作計畫書

1、 計畫名稱：充實緊急救災救護資訊設備計畫
2、 新提或續辦：續辦
3、 計畫性質：規劃設計
4、 執行期程︰104-107
5、 計畫緣起：
本局現有之電腦資訊軟硬體設備，部分係於93年由內政部消防署統籌規劃及提供經費，建置本縣消防機關暨對所轄各消防分隊，隨著公務數位化需求與日俱增，各項業務資訊系統陸續建構於此網路系統上，更加顯示電腦資訊軟硬體設備的重要性。
6、 計畫內容：

強化救災救護資訊軟硬體設備，提供資訊安全防護，防止機密及公務資料外洩。
七、計畫金額：

  1.104年：建置119報案系統相關軟硬體設備
	項目
	119錄音系統備援機及指揮中心軟體硬設備
	機房環控相關裝置
	網路設備管理系統升級至25組授權
	入侵偵測防禦系統
	個人防毒軟體及伺服器端監控100 u(含一年升級)
	伺服器主機

	數量
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	單價

（千元）
	600,000
	800,000
	660,000
	500,000
	300,000
	150,000

	總價

（千元）
	600,000
	800,000
	660,000
	500,000
	300,000
	150,000

	合計
	3010千元


  2.105年：建立網路備援相關資訊軟硬體設備
	項目
	核心交換器備援機
	防火牆系統備援機
	個人防毒軟體及伺服器端監控100 u(含一年升級)
	
	

	數量
	1
	1
	1
	
	

	單價

（千元）
	810,000
	450,000
	300,000
	
	

	總價

（千元）
	810,000
	450,000
	300,000
	
	

	合計
	1560千元


3.106年：擴充119報案系統資訊安全相關軟硬體設備
	項目
	郵件安全系統(防毒、防垃圾郵件)100u
	伺服器主機
	個人防毒軟體及伺服器端監控100 u(含一年升級)
	
	

	數量
	1
	1
	1
	
	

	單價

（千元）
	300,000
	150,000
	300,000
	
	

	總價

（千元）
	300,000
	150,000
	300,000
	
	

	合計
	750千元


 4.107年：本局業務用個人電腦汰舊換新
	項目
	個人電腦
	螢幕
	個人防毒軟體及伺服器端監控100 u(含一年升級)
	
	

	數量
	100
	60
	1
	
	

	單價

（千元）
	16,000
	5,000
	300,000
	
	

	總價

（千元）
	1,600,000
	300,000
	300,000
	
	

	合計
	2,200千元


八、計畫目標：

建構119報案系統24小時服務不中斷之網路架構，並增加本局業務同仁網路使用上之安全。
九、實施地點：澎湖縣
計畫地點與範圍： 澎湖縣消防局及各分隊
十、計畫預定進度：

  1.104年

	（104）年度

分月工作摘要
	累計預定

進度(%)
	累計預定

支用(千元)
	關鍵查核點

	1
	規格蒐集
	7％
	0
	

	2
	規格蒐集
	16％
	0
	

	3
	規格蒐集
	25％
	0
	

	4
	完成規格研訂
	32％
	0
	

	5
	完成規格研訂
	41%
	0
	

	6
	完成規格研訂
	50%
	0
	

	7
	完成招標及採購
	58%
	0
	

	8
	完成招標及採購
	67%
	0
	

	9
	完成招標及採購
	75%
	0
	

	10
	第一階段驗收
	82%
	1700
	

	11
	第二階段驗收
	91%
	2510
	

	12
	完成總驗收
	100%
	3010
	


2.105年

	（105）年度

分月工作摘要
	累計預定

進度(%)
	累計預定

支用(千元)
	關鍵查核點

	1
	規格蒐集
	7％
	0
	

	2
	規格蒐集
	16％
	0
	

	3
	規格蒐集
	25％
	0
	

	4
	完成規格研訂
	32％
	0
	

	5
	完成規格研訂
	41%
	0
	

	6
	完成規格研訂
	50%
	0
	

	7
	完成招標及採購
	58%
	0
	

	8
	完成招標及採購
	67%
	0
	

	9
	完成招標及採購
	75%
	0
	

	10
	第一階段驗收
	82%
	810
	

	11
	第二階段驗收
	91%
	1260
	

	12
	完成總驗收
	100%
	1560
	


3.106年

	（106）年度

分月工作摘要
	累計預定

進度(%)
	累計預定

支用(千元)
	關鍵查核點

	1
	規格蒐集
	7％
	0
	

	2
	規格蒐集
	16％
	0
	

	3
	規格蒐集
	25％
	0
	

	4
	完成規格研訂
	32％
	0
	

	5
	完成規格研訂
	41%
	0
	

	6
	完成規格研訂
	50%
	0
	

	7
	完成招標及採購
	58%
	0
	

	8
	完成招標及採購
	67%
	0
	

	9
	完成招標及採購
	75%
	0
	

	10
	第一階段驗收
	82%
	300
	

	11
	第二階段驗收
	91%
	450
	

	12
	完成總驗收
	100%
	750
	


 4.107年

	（107）年度

分月工作摘要
	累計預定

進度(%)
	累計預定

支用(千元)
	關鍵查核點

	1
	規格蒐集
	7％
	0
	

	2
	規格蒐集
	16％
	0
	

	3
	規格蒐集
	25％
	0
	

	4
	完成規格研訂
	32％
	0
	

	5
	完成規格研訂
	41%
	0
	

	6
	完成規格研訂
	50%
	0
	

	7
	完成招標及採購
	58%
	0
	

	8
	完成招標及採購
	67%
	0
	

	9
	完成招標及採購
	75%
	0
	

	10
	第一階段驗收
	82%
	1600
	

	11
	第二階段驗收
	91%
	1900
	

	12
	完成總驗收
	100%
	2100
	


十一、預算經費來源：（積極爭取）

	        來源

  年度
	中央
	

	104
	3010千元

	105
	1560千元

	106
	750千元

	107
	2100千元

	合計
	7420千元


十二、替代方案說明及風險評估：

十三、計畫主辦機關︰澎湖縣政府消防局

十四、計畫主辦人：  姓    名︰許博淳
單位職稱︰技士
連絡電話︰06-9263346#6561
傳真電話︰06-9272457
電子信箱︰a119009@mail.phfd.gov.tw
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