澎湖縣議會第18屆第4次定期會議員縣政總質詢事項執行情形報告
	會次
	日期
	編號
	議員
姓名
	質詢事項
	執行情形
	承辦
單位
	備考

	16
	105/11/14
	105-04-001
	胡議員松榮
	中正堂、莒光、天南鎖鑰、旅客休息中心、旅客資訊中心、篤行十村…等等，這個區塊，本席在議會這十幾年來，都在追這個案子，但是目前這個地方，丟了不少錢在那，但一直熱鬧不起來，問題癥結就是在海蛟中隊，海蛟中隊是有歷史過程的，海蛟中隊當時曾搬遷西嶼，讓救國團進駐，結果在後來，救國團又搬遷至觀音亭，之後海蛟中隊又搬遷回目前原址，變來變去，今日時空背景不同了，所以澎防部附近這些建設全部都交給地方，地方才慢慢的一直爭取經費建設，到今天為止，卡在海蛟中隊，今天考察的重點就是，希望如期來完成海蛟中隊的搬遷，讓現有的這個地方，莒光、篤行、順承門…等等，這個區塊熱鬧起來，尤其天南鎖鑰，明年應該一定就可以開放了，所以這個地方花了那麼多錢，那麼美麗，就卡在海蛟中隊，影響發展。
	一、金龍頭海軍海蛟中隊位於馬公港咽喉位置，是馬公港開發成為小三通及國際觀光客進出之重要國際商港建設區位，本府為連結觀音亭內海灣的帶狀延伸發展，於民國98年取得國防部同意，在「代拆代建、先建後遷」的原則下，將海蛟中隊遷建至海軍馬公基地營區，以促使馬公商港具備足夠發展為國際客港碼頭腹地。
二、本計畫共分6工程標案，工程預算金額計12.16億元，本計畫A標工程、B標工程、機電工程、海域設施工程及曳船道工程等5工程案均已在104年底、105年初陸續完成發包作業。另C標業於106年1月6日決標、1月26日辦理開工，截至106年3月12日止，各標工程進度如下:A標工程:60.71%、B標工程:68.21%、C標工程:1.44%、機電標工程:9.50%、海域工程:56.26%、曳船道工程:42.22%、本計畫預計106年10月底完工。

	工務處
	下鄉
考察

	16
	105/11/14
	105-04-002
	胡議員松榮
	建議旅遊處，新址蓋好以後，港務公司與美國皇家加勒比海集團合作要來做這個遊艇碼頭，後續要能追蹤營制。
	一、本案已於105年12月1日公告上網，106年1月13日辦理評選會，並於106年2月9日議約完成，決標廠商為城都國際開發規劃管理顧問有限公司，契約起算日為106年2月20日，目前刻進行期初規劃工作。
二、106年召開工作會議討論期初規劃報告書工作內容，有關問卷調查及研討會等，建議於期中報告時再提出。
	旅遊處
	下鄉
考察

	16
	105/11/14
	105-04-003
	胡議員松榮
	與第一、第二漁港一樣，第一漁港約6,000萬元，第二漁港約4,000萬元，花了約近一億元，漁會、冰廠、油庫、加油站若沒搬遷，終究熱鬧不起來，所以馬公市區這兩個癥結，儘速解決，讓馬公市繁榮熱鬧起來。
	一、有關第一、二漁港加儲油設施遷移1案，本府已於105年10月31日邀集中油公司與相關單位召開機關協調會議取得初步共識，未來將以先建後拆原則下辦理本案。
 二、本府刻正辦理「變更馬公都市計畫(配合澎湖新灣區綠色海港發展計畫)」，擬變更新址土地為加油站專用區(約7,500平方公尺)供新站使用，並於周邊劃設漁業區(約7,400平方公尺)未來可作為製冰廠設置之腹地。公開展覽期間自106年1月17日至106年2月15日，本案業於106年2月送澎湖縣都市計畫委員會審議通過，並於106年3月提報內政部都市計畫委員會審議。 
三、俟本案都市計畫發布實施後，本府將依相關規定辦理後續土地讓售予中油公司，進行加儲油設施興建工程。
四、舊有冰廠目前仍營運提供本縣漁民出海作業所需冰塊，將俟該會興建第三漁港製冰冷凍廠於107年6月底完工啟用後再予拆除，相關問題屆時將一倂研議解決。
	建設處
	下鄉
考察

	16
	105/11/14
	105-04-004
	魏議員長源
	行政院政委張景森於105年11月4 日蒞縣訪視，有關縣府請求協助事項，應積極爭取中央政府早日兌現。
	一、行政院張政務委員景森於105年11月4日蒞縣訪視，本府共提出44項請求協助事項（經費補助30項，行政協助14項），後續由各單位（機關）撰寫計畫書，於105年12月30日將重要新興計畫32案提報行政院，行政院交議國發會請各中央主管部會表示意見後，於行政院離島建設指導委員會工作小組第75次會議討論。
二、該會議於106年4月7日召開，其中8計畫案離島建設基金同意補助，後續由各計畫主政單位（機關）依會議決議盡速修正計畫（包括計畫名稱、計畫規模及內容、計畫年期、計畫經費、中央與地方分配款等），送中央主管機關確認後函報國發會，再由國發會循序轉陳報行政院核定。
三、非離島建設基金補助之計畫，另將計畫書提報中央主管部會，由中央公務預算，或行政院前瞻基礎建設（特別預算）補助。

	行政處
	

	16
	105/11/14
	105-04-005
	魏議員長源
	縣議會已通過縣府提送「白沙鄉後寮南段觀光度假設施開發及招商可行性評估計畫」經費200萬元墊付案，請縣府儘速完成，以招商開發，帶動地方發展。
	ㄧ、本案基地因計畫區位廣大案情複雜，以委託專服務勞務採購方式協助辦理，本府業於105
年11月18日招標公告，12月14日辦竣評選委員會議，評選結果因無決標對象之廠商，逕予廢標。
二、委託服務項目之一，須協助本府評估民間申請人所提白沙鄉後寮南段國際觀光度假區規劃構想書辦理初審，惟該申請人於105年12月8日函知本府撤回申請案，故本案目前因申請人撤案暫緩執行。

	旅遊處
	

	16
	105/11/14
	105-04-006
	魏議員長源
	潛水捕魚是本縣傳統捕魚方法，現縣府預告禁止以潛水方式採捕水產動植物相關限制事宜，危及漁民生計，請更弦易轍以魚類種類、大小作為禁採捕對策，創造公私雙贏。
	一、本府業於106年1月10日以府授農漁字第1063500079號函復提案議員、白沙、望安鄉公所等單位在案，函復內容說明如下：
(一)查行政院農業委員會漁業署為漁業資源保育於105年11月28日召開「研商魚槍採捕水產動物管制措施會議」，會議紀錄決議事項摘要如下：
 1、本管制措施以「禁止使用潛水器採捕水產生物之方向」 研議訂定。
 2、本管制措施之罰則，應處罰鍰或搭配刑責，由漁業署進一步評估考量。
(二)由前揭會議紀錄得知，漁業署目前已著手訂定適用全國之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，且該署近期將依行政程序法辦理相關法令預告程序。
二、本府前於105年9月21日以府授農漁字第10535014522號「預告禁止以潛水方式採捕水產動植物相關限制事宜」公告，貴服務處(所、辦公處、會)連署之陳情書內容，本府代表參加漁業署召開之會議時，亦有將前揭陳情內容提供給漁業署參考。
三、綜上，由於中央漁政主管機關既已著手訂定全國一體適用之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，本府不宜另行訂定與之競合或牴觸之相關規定。

	農漁局
	

	16
	105/11/14
	105-04-007
	魏議員長源
	「2018世界最美麗海灣年會」將在澎湖舉辦，但內海海岸沿線充斥著廢土及垃圾，環境景觀欠佳，請儘速改善處理。
	查內海沿線係指白沙鄉瓦硐至30人王公廟前雖有零星瓶罐，已責成白沙海岸清潔人員處理，並採不定期巡迴維護。
	工務處環保局
	

	16
	105/11/14
	105-04-008
	魏議員長源
	一再反映清除白沙赤崁水庫海岸砂砱迄今未見處理，清除後的砂砱可以運移至後寮30人公廟前海域，加以利用造灘，請儘速辦理完成。
	有關本縣多處海域、潮間帶棲地劣化佈滿砂砱改善部分，106年獲離島建設基金補助新臺幣80萬元辦理「澎湖潮間帶海域棲地劣化改善與監測計畫」，本府業於106年1月20日以澎農漁字第1063500148號函請行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心研提執行計畫說明書，並依政府採購法相關程序辦理後續簽約執行工作。
	農漁局
	

	16
	105/11/14
	105-04-009
	魏議員長源
	為有效振興本縣冬季觀光，下列建議請予辦理:
ㄧ、編列縣籌預算發放旅遊消費券。
二、觀光客冬季赴澎旅遊機票票價
    比照縣籍居民給予7折優惠。
三、不能僅靠運動賽事，應思考觀
    光結合宗教特色，以增益商機。
議長裁示：
中央政府現研擬規劃公務人員國旅卡刷卡額度一半須用在旅遊行程，請爭取離島縣份優先納列，以振興本縣觀光。
	一、有關發送旅遊消費券，本府於105年11月提案向交通部觀光局申請「阿兵哥旅遊券-澎湖印象」冬季觀光振興計畫及「澎湖冬冬強消費券」計畫2案補助經費，該局轉請澎管處研議，經與澎管處電話聯繫後表示，目前已無相關經費辦理。
二、目前各航空公司均已依據淡旺季、尖離峰等特性，訂定不同優惠票價，另為有效分散尖峰時段需求，針對團客部分，已於離峰航班實施團體專案票價鼓勵團客搭乘離峰航班; 另對於散客部分亦提供多樣化之票價(如:提供5折至95折不等之優惠票價、與異業合作辦理持登機證可享住宿優惠、折抵電影票價等)供其選擇，另民航局為鼓勵航空公司持續提供多元化優惠票價，亦已於國籍民用航空運輸業營運服務評鑑中納入「國內航線多元化優惠票價實施狀況」之配合度評分項目，以促使航空公司持續精進票價策略，提升機位使用率。
三、本府於冬季結合元宵節慶，配合冬天不上班旅行節觀光護照推出寺廟乞龜祈福等9大冬遊主題，並與遠東航空合作辦理元宵乞龜幸運樂活動。另與本縣廟宇武轎涼傘文化推廣協會相互配合，分別於105年2月20日晚間、6月23日花火節閉幕當晚及106年2月10日晚間舉辦「澎湖縣第一屆元宵文化祭武轎踩街-西巡慶元宵」、「2016菊島武轎踩街慶花火」及「2017西巡慶元宵武轎踩街活動」等3場武轎踩街活動。本縣廟宇武轎涼傘文化推廣協會並於106年4月20日花火節開幕當晚舉辦「2017菊島武轎踩街慶花火」活動，藉由武轎的絢爛燈光音效及震撼力，將當晚花火節煙火及表演推上新一波高峰。
四、另有關國旅卡旅遊行程部分，為積極爭取公教人員之國民旅遊卡消費到離島部分，本府於106年3月2日以府旅促字第1061100846號函請交通部觀光局同意將澎湖地區優先列為國民旅遊卡的套裝行程或團體旅遊，今已獲交通部觀光局106年3月22日以觀業字第1060904317號函回覆，表示已將本府所提供之各國旅卡套裝旅遊行程建置於該局「國民旅遊卡參考行程」專區中，提供公務人員依自身需求選擇適合旅遊路線。



	民政處
旅遊處
	

	16
	105/11/14
	105-04-010
	魏議員長源
	本縣醫療不足致縣民須赴臺就醫，其中開刀自付費用龐大，請爭取中央健保局加以補助，作為彌補。
	ㄧ、經詢健保局，囿於健保資源有限，手術治療使用之耗材如選用健保給付之品項，自付費用較少，非健保給付之自費耗材則需支付所有費用，支付標準全國一致。
二、另對於中低收、低收入之鄉親補助就醫相關費用，健保局每年補助本縣公益彩券回饋金計畫，106年度為24萬7,000元。
	衛生局
	

	16
	105/11/14
	105-04-011
	魏議員長源
	白沙鄉後寮生命紀念館新建計畫於105年10月5日離島建設基金工作小組第74次會議已核定通過，但縣府民政處未立即提送墊付案或編列納入106預算概算，請予查處。
	一、白沙鄉後寮生命紀念館新建計畫於105年10月5日離島建設基金工作小組第74次會議審議通過。
二、另行政院105年11月18日院臺綜字第1050043601號函同意納入澎湖縣第四期(104-107)離島綜合建設實施方案，本案於第18屆第12次臨時會提送墊付案，並經議會105年12月13日澎議議字第1050002024號函審議通過，爾後如有類似案件，本府會儘速辦理。
	民政處
	

	16
	105/11/14
	105-04-012
	魏議員長源
	澎湖海洋政策的推動首重復育工作（例如海膽管制），請寬列預算並積極辦理。
	一、有關寬列預算積極辦理海洋復育工作案，本府囿於財政拮据，於105年12月26日以府行規字第1051305294號函新增「澎湖第四期(104-107)離島綜合建設實施方案」重要新興計畫爭取行政院補助經費辦理。
二、前揭新興計畫有關海洋復育部分，106-107年計研提新臺幣1億元(每年5,000萬元)辦理，其中澎湖漁業資源保育復育計畫7,000萬元(每年3,500萬元)、澎湖縣姑婆嶼週邊栽培及休閒漁業計畫1,000萬元(每年500萬元)、澎湖海域珊瑚礁棲地復育計畫2,000萬元(每年1,000萬元)。
	農漁局
	

	16
	105/11/14
	105-04-013
	魏議員長源
	蔡總統於105年國慶演說重申推動社會住宅政策，請積極爭取於本縣推動辦理。
	依據住宅法所示社會住宅為只租不賣之形式，以人口高度移入之都會地區較有此需求，本縣非屬高度人口移入地區，住宅需求以持有或租用成屋為主，惟議員建議事項本府仍將納入評估考量。
	建設處
	

	18
	105/11/15
	105-04-014
	陳議員佩真
	希望縣府加強望安醫療服務的提升，做到醫生動、病人不動，讓望安鄉親亦能與本島享有同等的醫療服務品質。
	ㄧ、為加強望安醫療服務品質，本府105年11月起協請台南醫師公會醫師前往支援，並監督中央健保局賡續實施澎湖IDS計畫，確保承作單位醫療無礙。
二、另外，於105年度添購新購X光機、電動抽吸器、牙科診療台各1台，以提升望安醫療服務量能。
	衛生局
	

	18
	105/11/15
	105-04-015
	陳議員佩真
	請配合明年望安國小百年校慶時，規劃辦理下列事項:
ㄧ、花火節移師至望安鄉施放煙火。
二、結合中社古厝與在地特色規劃
    創意活動與行銷工作，大力推
    動離島觀光發展。
議長裁示：
在風向、海象許可前提下，請縣府安排交通船接送望安鄉的三級離島居民前往觀賞，讓鄉安鄉住民都能夠共襄盛舉。
	一、2017澎湖國際海上花火節為配合望安國小百年校慶，已規劃於106年4月29日前往施放煙火，並與望安國小百年校慶籌備會總召集人顏神靠校長共同討論配合活動，活動內容暫訂花宅聚落導覽及講述花宅登錄為重要聚落之文化價值等。
二、另為加強行銷望安鄉在地特色，將與望安鄉公所共同研議於活動現場設置攤位，行銷在地特色產業；如爆米花球及旅遊景點等，以期推廣行銷當地資源特色。
三、106年4月29日望安花火節場次之交通船接駁問題，經本府於106年2月21日與有關單位及遊艇公會協商後，本縣3間業者將加開船班，包含海龍王遊艇有限公司 、海安遊艇有限公司 、南海金八達快艇公司等，相關訊息已放置花火節官網宣傳周知。另有關建議安排交通船接送望安鄉三級離島居民乘船至望安本島觀賞煙火部分，經該會議中決議，將由望安鄉公所進行統計及協調交通船接送。

	旅遊處
文化局
	

	18
	105/11/15
	105-04-016
	陳議員佩真
	公營交通船受限天候停駛天數多，請參考夜泊七美或研訂補貼鄉民船票模式，讓有意願投入的民間業者經營馬公-望安航線，解決當地物資運送及居民交通問題，是項政策請於明年過年前完成。
議長裁示：
請研議夜泊望安可行性。
	ㄧ、本案所需經費計新臺幣200萬元，本府業於105年12月提送澎湖縣議會第18屆第12次臨時會墊付通過在案，隨即函請望安公所納入年度預算後施行。
二、另本府同時擬訂「澎湖縣政府106年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠作業計畫」，並於105年12月21日及28日邀集望安鄉公所、望安鄉籍議員、本府相關單位召開計畫討論與具體執行會議，並決議配合望安鄉公所相關前置行政作業及宣導鄉親週知實施，本案望安鄉公所業於106年1月24日起開始實施。
三、為符合民需兼顧離島居民福利，本府將於106年度起規劃每年4-9月夜泊望安航班，每週2航班，同時將給予設籍望安、七美居民搭乘票價為200元的優惠。
	旅遊處
車船處
	

	18
	105/11/15
	105-04-017
	陳議員佩真
	對於望安鄉長者的照顧與服務，下列事項建請辦理：
ㄧ、加強長照政策的宣導說明，讓
長者能清楚知道政策內容，政 
    策規劃據點並請落實至各社
    區。
二、縣府所提供的望安日照中心成果資料多有重複，以及課程規劃的適當性與餐食的檢驗工作等，請檢討改善。
三、目前望安日照中心僅照顧9位失能長者，與地方實際服務需求的長者人數顯有落差，縣府應加強與當地鄉公所、衛生所及社區的聯繫與合作，才能真正落實長者照顧工作。
四、請按月查訪望安日照中心，確實了解掌握執行情形，下次查訪時請通知本議員到場。
	一、為加強長照政策的宣導，本府辦理說明如下：
(一)於106年1月12日，假望安鄉公所辦理一場「社區整體照顧模式-長期照顧服務計畫2.0說明會」。
(二)規劃於106年度結合當地資源，辦理長照業務宣導活動。
(三)運用多媒體管道(網頁、FB、line)…等，定期發布相關長照政策及服務資源，提升長期照顧需要者對服務的多元性選擇，以落實長照實施政策。
(四)整合社政、衛政長照資源，規劃建置「長照服務APP」軟體，方便民眾下載使用。
(五)針對望安鄉65歲以上老人共計953人；105年度財團法人平安基金會於水垵派出所利用閒置空間規劃設置辦理「平安望安老人日間照顧中心」。另本府衛生局規劃106年於望安鄉設立長照分站，採取主動發掘在地衰弱、失能及失智長者進一步接受長期照顧服務，積極落實長照2.0政策。
二、本府提供望安日照中心成果資料，因服務面向多元且相互連結，故有部分成果照片重複，另有關課程內容規劃係以失能長者健康促進及協助自立生活相關功能設計，餐食的提供亦依規定每餐均留檢體1份備核。
三、望安日照中心委託單位財團法人平安社會福利慈善事業基金會辦理，已督請該單位加強個案開發，以滿足望安失能長者需求。
四、106年1月12日至望安日照中心督核，並已邀請陳議員到場，並了解日照中心運作情形，嗣後按月辦理督核工作並通知陳議員共同前往。
	社會處
衛生局
	

	18
	105/11/15
	105-04-018
	陳議員佩真
	望安鄉有某一疑似亞斯柏格症學生，遭致老師帶頭連同學生一起排擠，據了解尚有多起學生轉學也是受到老師無法因材施教所致，請縣府查處及加強教師專業知能（含特教），以建立教師正確的教育觀。
議長裁示：
對於未能因材施教之不適任教師，請教育處調查並調離現職。
	一、教師專業知能與教學知能是教師有效教學的基礎，民國86年修訂特殊教育法時提出了融合教育的觀念，身心障礙學生無論障礙程度的輕重，均擁有與其他同儕融合在一起學習的機會與權利，因此普通班教師對融合教育的瞭解與支持程度，會影響其對特殊兒童的教育態度，故本縣國中小教師專業知能之提升是本府教育重要政策。
二、依「澎湖縣高級中等以下學校身心障礙資源班(含巡迴輔導)實施要點」，本府每學年度皆會重新調查縣內各級學校身心障礙學生授受特殊教育服務情形，俾依實際需求調整班級學生數、特教教師員額與特教輔導區域劃分，確保特教資源分配合理化；105年度針對各級學校教師共辦理16場次全縣性之特殊教育知能研習，其中包含班級經營、個案研討、校園無障礙環境建置、課程教學與評量、個別化教育計畫等，並鼓勵各校透過週三下午自行安排特教知能研習，加強對特殊教育的認識。
三、未來本府將持續增強教師專業知能，建立教師正確之教育觀，保障學生之學習權益與支持服務，提升教育品質。

	教育處
	

	18
	105/11/15
	105-04-019
	陳議員佩真
	下列工程停擺，請積極辦理，以維護居民安全:
ㄧ、澎34號線道路改善工程。
二、將軍港碼頭路燈工程。
三、潭門港工程(含路燈)。
四、花嶼、中社、水垵海堤環境改
    善。
	一、望安鄉澎34號線道路改善工程業於105年2月16日驗收結案辦理完成，因有道路不平及部份路面龜裂，將由廠商罰金新臺幣449萬元內擇其較嚴重部分發包改善，並已於106年3月13日規劃設計完成，目前辦理發包中。
二、將軍港路燈工程業於104年6月12日完成驗收結案辦理完成。
三、潭門港工程(含路燈)： 
(ㄧ)「潭門港交通船護岸整建工程」係由龍美土木包工業以總價新臺幣365萬元承攬。本工程工區因緊鄰交通船泊靠區，海域施工平台機具須配合交通船停泊時間進出動線不良，施工不易，將協調承商優先進行海域濬深作業並加強維護工安。
(二)路燈部分業於104年6月12日完成驗收結案辦理完成。
四、花嶼、中社、水垵海堤環境改善：
（一）「105年度花嶼漁港颱災復舊工程」位望安鄉花嶼村，前因104年8月8日「蘇迪勒」颱災遭損，後又經尼伯特颱風災後擴損，由104年度災後準備金核定新臺幣400萬元，105年度災後準備金核定新臺幣705萬元，及追加款105年度修建港灣及設備投資項下100萬元整，合計金額1,205萬元辦理工程修復。工程於105年9月5日完成委託設計發包，105年12月30日完成工程發包，106年1月18日工程開工，預計於106年7月中竣工。 
 （二）「澎湖縣中社海堤環境改善工程」位望安鄉中社村海堤，前因104年8月8日「蘇迪勒」颱災遭損，由海堤主管機關「經濟部水利署」核定新臺幣2,400萬元委由本府代辦工程修復。工程於105年3月23日完成委託設計發包，105年5月12日召開工程初步設計會議，邀集專家、縣政顧問、地方代表共同參與討論。105年7月26日工程完成採購、105年8月14日工程呈報開工，105年8月17日於工區召開工程施工前協調會，因地方意見需求不一致，於105年9月2日於中社社區活動中心召開工程第一次地方說明會。工程於105年10月6日承商載運塊石材料進場施工、105年10月7日文化部召開工程審議會勘，同日遇陳村民抗議遞交陳情書要求拆除海堤恢復沙灘，本府繼於105年11月17日再次召開第二次地方說明會協調完成。本案係因地方需求意見不一、又逢東北季風期影響所致，工程將俟海象天候狀況穩定搶進，預計於106年5月底完工。
（三）「105年度水垵漁港颱災復舊工程」，前因104年8月8日「蘇迪勒」颱災遭損，由104年度災後準備金核定新臺幣50萬元辦理工程修復，於104年10月23日簽訂設計契約，經多次招標均無廠商有意願參與，於105年11月初辦理限制性招標，105年11月18日完成工程發包，105年12月8日工程開工，預計於106年5月初竣工。

	工務處
	

	18
	105/11/15
	105-04-020
	陳議員慧玲
	請縣府積極改善內灣汙染問題，恢復內灣自然生態，下列事項建請處理：
一、請向中央爭取縮短污水下水道
    工期。
二、研議運用自然生態廢水處理技
    術，加速處理馬公地區污水。
三、引進設備（例如抽取底泥船
    隻），積極清除積淤底泥。
四、家庭污水清理設備及環保清潔
    用品的推廣使用，減少化學及
    重金屬廢水污染。
五、加強掩埋垃圾的清理與管理，
    避免雨水沖刷後廢水流入內
    海。

	一、本案於105年11月張政務委員景森蒞府，本府已爭取縮短污水下水道系統工期，中央允全力配合。
二、本府針對內灣污水處理部分，已積極爭取中央經費辦理，有關自然生態處理等處理方式，亦納入評估工法。
三、環保署已預計委託專業團隊辦理內灣海域環境品質改善計畫，後續將俟該署完成相關調查分析作業後，本府相關單位將進行研商辦理後續因應內灣海域底泥清除問題。
四、本縣家戶所產生之廢污水，其性質較為單純，較無造成化學及重金屬等污染疑慮，但為減輕環境之負擔，本府仍持續辦理宣導會(104、105年度業已辦理各5場次之宣導會，106年度亦已規劃辦理5場次宣導會)，藉由向民眾宣導節水、減污以及使用對環境較友善之清潔劑，降低污染物質排入水體，以維護水體之清淨。
五、本縣目前營運中各掩埋場均有設置不透水布，且無放流水情形，本府持續請執行機關各鄉清潔隊加強自主檢查管理。
	工務處環保局農漁局
	

	18
	105/11/15
	105-04-021
	陳議員慧玲
	請加強漁業與海上平臺的管理，保護海洋生態，下列事項建請處理：
ㄧ、檢討養殖漁業汙染環境的問 
    題，如監測機制、建立休養制 
    度、輔導推動生態養殖法(漂浮
    式餌料)及解決蚵殼問題等。
二、請研議制訂箱網漁業自治條
    例，以規範業者，讓漁業資源
    永續發展。
三、加強箱網養殖及海上平臺垃圾
    管理，避免隨意傾倒。
四、加強海上平臺的管理查核工作。
五、水肥車至海上平臺所抽取數量
    與觀光客不成比例，請研議如 
    何妥善管理，並請自建或外包 
    設置海上水肥抽運船隻，有效
    解決污染源。

	1、 有關養殖漁業汙染環境1案說明如下：
(1) 本府為確保本縣海洋環境資源維護保育，加強汙染防範管理機制，於104年至105年修訂「澎湖縣海上平台管理自治條例」及「澎湖縣海上平台審查作業辦法」，修正內容包括：使用合格救生衣並配置救生衣燈及鳴笛、 衛生盥洗及污物處理設備，為避免水肥逕排入海，平台設置之化糞池下方不得留有溢流孔、海上平台提供餐飲之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則、垃圾、污水、污物、廚餘應交公民營廢棄物清除處理機構清除處理，其中牡蠣殼及資源回收垃圾應另外分類，不得混入一般垃圾清理、清潔平台使用之清潔劑應使用無磷配方清潔劑，其他清潔用劑應優先選用環保清潔劑及相關裁罰等，並於 105年11月7日公告實施。
(二)有關養殖漁業蚵殼廢棄物部分，本府已輔導漁民將廢棄蚵殼運進本縣土資場堆置，以維護本縣海域環境景觀。
二、本府將於今(106)年度向漁業署研提辦理推廣友善(環境)養殖計畫，第1年計畫經費預計650萬元，計畫內容項目包含推廣大型海藻養殖改善箱網養殖區海域生態、推動環境友善養殖漁業規範並落實漁業環境永續經營、藻食性魚類養殖推廣改善內灣海水及底泥環境等，以期建立本縣箱網養殖漁業自主管理責任制度，改善內灣海域整體環境品質。
三、有關海上平臺垃圾管理，本縣維護海上平臺公共安全聯合稽查小組（澎管處、本府旅遊處、建設處、 農漁局、衛生局、警察局）於105年共查察7次，查無違規情形，未來將加強稽查，避免隨意傾倒，造成污染。
四、本府105年8月22日於內灣海上平台周圍進行早晚水域檢測，檢測結果均符合甲類水體標準，也將持續監測工作。
五、建議研擬設置海上平台水肥抽運船筏1案，此案本府曾於102年提案由環保署補助新臺幣300萬元及本府配合新臺幣100萬元建造水肥船，但經貴會第17屆第23次臨時會審議刪除。經探討原因： 其一、費用疑慮:建造船隻抽取水肥其收費高於現行馬公市公所清潔隊費用（船隻至平台抽取運至碼頭請公所清潔隊  回抽其費用是雙倍）; 其二、人事費疑慮:船隻用人含船長1人、船員2-3人，船長需領有證照，其薪資比照技工或技術人員任用，但觀光季需求僅有半年，船隻修理維護所需甚鉅，若由收費金額支付人事及船舶維護費用，明顯入不敷出。所以在考量未來經營維護管理，將造成為縣府財政重大負擔，經評估分析現階段仍不宜設置。



	旅遊處環保局農漁局
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	105/11/15
	105-04-022
	陳議員慧玲
	為提高內海海水交換率，下列事項建請辦理:
一、於低窪處打通連接外海通道。
二、爭取經費改建跨海大橋，拆除兩端路堤、全橋使用橋墩，淨空吼門水道解除封印，加大內灣潮水交換，以拯救內海水文生態，並改建有特色造型橋，打造觀光新地標。
	ㄧ、有關改建跨海大橋，拆除兩端路堤，以提高內海海水交換率部分，因該處水域海象惡劣，施工不易，所需工程經費龐大，所需工期亦長，對於往來交通影響甚鉅，且橋樑型式、功能須考量國防因素。
二、另本案與中正橋、永安橋改建計畫具相同功能，惟該計畫已取消執行，故本案宜審慎評估。
	工務處
	

	18
	105/11/15
	105-04-023
	陳議員慧玲
	2016遠航馬拉松賽事經過路線環境欠佳（雜草叢生或石塊擋路），爾後應做好賽前路線勘查工作，營造好觀感。
	積極於106年辦理運動賽事時注意路線環境清潔，提供良好賽道。
	教育處
	

	18
	105/11/15
	105-04-024
	陳議員慧玲
	為提振本縣冬季觀光人潮，建議縣府在冬季多舉辦活動，如藉由冬季馬拉松等帶動觀光人潮，加強冬季觀光行銷，並務必與在地業者做好溝通，讓業者清楚相關推動作法。
	ㄧ、為提振本縣冬季觀光，本府辦理說明如下：
(ㄧ)本府於105年12月至106年3月辦理「冬天不上班旅行節」系列活動，包含105年12月23日「點亮耶誕樹、澎湖亮起來」、12月24日「逆風跨海迷彩大行軍」「感恩送別全台最後一道夕陽」、12月31日「2017跨年晚會」、106年1月1日「菓葉迎日出一元曙光公車」、1-2月「冬季學校開學了」等系列活動。
(二)另推出九條冬季限定創意遊程，包含軍事體驗、風之旅、海之旅、廟宇、美食等遊程，及台灣好行媽宮北環線與車船處愛玩客等，並與遠東、華信、立榮航空公司合作推廣，帶動遊客於冬季來澎旅遊。同時自105年12月20日起發行「吃喝玩樂冬季觀光護照」1萬份，整合航空、旅宿、餐飲、等相關業者共同參與，彙整超過百家以上在地優質商家之優惠折扣方案，旅客憑機票船票至馬公機場旅服中心及地質館即可兌換護照一本，不僅一冊在手暢遊澎湖，還可兌換見面好禮大東山希望珍珠及參加摸彩，最大獎為高雄-澳門來回機票，總計有320份獎項，以吸引更多遊客前來，深入感受澎湖冬季不同的風情，推廣冬季特色遊程，活絡淡季旅遊市場，促進冬季觀光產業成長。
二、另有關馬拉松賽事，相關活動訊息本府皆放置於澎湖逍遙遊網站、FB、LINE協助推廣宣傳。

	教育處旅遊處
	

	18
	105/11/15
	105-04-025
	陳議員慧玲
	推動冬季賽事，除戶外活動，亦可舉辦室內活動如職籃，以吸引籃球迷前來澎湖，惟本縣無合適體育場館。請縣府向中央爭取，興建符合國際賽事標準體育場館，來吸引選手來澎湖參加運動比賽。
	本縣將新建的多功能綜合體育館將會把符合國際籃球、排球等賽事的場地納入設計規劃中，另會持續再向中央爭取經費補助，興建本縣各項體育賽事場所，除為本縣運動人口謀福外，亦能推動本縣室內冬季賽事吸引選手來澎湖參賽。
	教育處
	

	18
	105/11/15
	105-04-026
	陳議員慧玲
	請加強宣傳2018世界最美麗海灣年會在澎湖舉行，以廣為週知，讓更多觀光客前來澎湖旅遊。澎湖為世界最美麗海灣會員，除舉辦年會外，要讓澎湖環境變美麗，方才名符其實。
	一、有關2018年世界最美麗海灣年會在澎湖，本府已陸續規劃相關之行銷活動，於105年6月香港旅展、8月新加坡旅展、9月日本旅展、10月高雄頂級生活展、11月上海旅展及ITF台北國際旅展等加強宣傳該組織2018年會在澎湖舉辦之相關訊息，並刊登遠航機上雜誌加強推廣。
二、另本府於105年12月辦理委託拍攝「世界最美麗海灣」形象廣告影片專業服務採購案招標，並於106年1月23日完成決標程序，其拍攝內容以澎湖在地人文及自然景觀為兩大主題，廠商正詳細規劃相關拍攝細節，另該影片將規劃4種語言版本(中、英、法、日)，預計於106年10月中前完成並透過多元媒體進行相關託播，期透過鏡頭宣傳澎湖世界最美麗海灣之美。
三、此外，有關2018澎湖年會籌備規劃及配套行銷工作，本府業已著手進行「澎湖縣2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會」委託服務案招標採購程序，本案已於106年3月27日與廠商議約完成，其相關活動之規劃，廠商已於4月10日提交總體規劃書送本府審核。
四、另於環境清理辦理如下：
(ㄧ)本府編列環境清潔人力執行馬公市區道路清掃工作、5鄉1市海岸沿線以及各縣道道路清掃維護。
(二)每月推動環境清潔日，鼓勵各鄉市、村里社區及各級機關學校整理機關周圍、居家環境。
(三)辦理各項環境衛生宣導工作以及淨灘活動，另配合本縣各活動，擺攤以有獎徵答方式宣導，包含登革熱防治、孳生源清除、垃圾菸蒂不落地，居家周邊應自主維護，及鼓勵民眾共同維護本縣環境衛生；105年度宣傳活動計辦理10場次，106年度將持續辦理，加強宣導與輔導機關團體認養，共同維護美麗海灣。


	旅遊處
環保局
	

	20
	105/11/16
	105-04-027
	張議員再興
	部立澎湖醫院健保給付病房空間狹窄，好像集中營，一間病房擠5個床位，連探病訪客進出都有困難，請縣府向中央爭取改善，提升住院品質。
	本府衛生局於105年11月21日至部立澎湖醫院稽查，現場查核3119病室為4人房，未發現超收狀況，且符合設置標準，其他4人房3113、3115，以及雙人房3109，單人房3101，皆符合設置標準。
	衛生局
	

	20
	105/11/16
	105-04-028
	張議員再興
	本縣內灣海域汙染嚴重，請積極處理改善，另建請評估由鐵線海域建置涵管或大排直通鎖港海域，運用潮汐調整提高內灣的海水交換率。
	一、有關內灣生活污水問題，目前除本府辦理之雙湖園系統外，另爭取行政院擴大內需預算辦理相關規畫及工程執行。
二、依據水污染防治法規定所需列管之事業，本府目前已全數列管所轄之事業單位，有關列管之事業尚無排放如含重金屬或化學廢液之高度污染性污染物；另本縣目前內灣海域設有6點監測站，其海域水質皆符合甲類水體標準，本府亦將持續監測內灣海域水質。
	工務處環保局農漁局
	

	20
	105/11/16
	105-04-029
	張議員再興
	對於臺華輪案的建造與營運應爭取由中央接手統籌規劃，若由縣府自負盈虧的方式，恐因地方財力不足，導致重蹈臺馬輪覆轍。
	一、行政院106年2月14日院臺交字第1060003697號函已同意經費保留，並請本府儘速整合地方民意，凝聚船型、造(購)船及經營方式共識，辦理計畫內容修正。
二、本府刻正辦理修正計畫書中，俟確認中央政府營運補貼額度後，重新辦理規劃設計案，本建議案件將列入規劃評估項目中。

	旅遊處
	

	20
	105/11/16
	105-04-030
	張議員再興
	請加速辦理山水沙灘養護計畫。
	本府於本(106)年度將辦理部分漁港疏濬工程，俟疏濬完成後判斷沙況是否優良再行辦理養灘作業。
	工務處
	

	20
	105/11/16
	105-04-031
	張議員再興
	請加速辦理第一漁港中油油槽遷移工作。
	一、有關第一、二漁港加儲油設施遷移1案，本府已於105年10月31日邀集中油公司與相關單位召開機關協調會議取得初步共識，未來將以先建後拆原則下辦理本案。
 二、本府刻正辦理「變更馬公都市計畫(配合澎湖新灣區綠色海港發展計畫)」，擬變更新址土地為加油站專用區(約7,500平方公尺)供新站使用，並於周邊劃設漁業區(約7,400平方公尺)未來可作為製冰廠設置之腹地。公開展覽期間自106年1月17日至106年2月15日，本案業於106年2月送澎湖縣都市計畫委員會審議通過，並於106年3月提報內政部都市計畫委員會審議。 
三、俟本案都市計畫發布實施後，本府將依相關規定辦理後續土地讓售予中油公司，進行加儲油設施興建工程。
	建設處
	

	20
	105/11/16
	105-04-032
	張議員再興
	有關國有土地讓售承租縣民案，請縣府務必積極透過各種管道努力爭取，以照顧本縣(尤其是鄉下地區)民眾權益。
	一、本案於106年1月18日以府財產字第1060700076號函建請財政部研修「國有財產法」第52條之2條文規定，並副知財政部國有財產署、澎湖縣議會、張議員再興、本府民政處、行政處、財政處等單位。
二、財政部106年1月26日台財產管字第10600030900號函復略以：依89年1月12日公布之國產法第52條之2規定，於35年12月31日以前已供建築、居住使用至今者，其直接使用人得於本法修正施行日起3年內，檢具證明文件申請讓售。嗣後考量為避免3年內申請者喪失權益，乃參考土地法逾期未辦繼承，地政機關列冊管理15年內之規定，將該條文申請期限修正為本法施行日起15年內，即104年1月13日前。財政部認此類案件申請期限已滿，宜回歸一般規定辦理，不宜再延長國產法第52條之2規定之施行期限。
 三、鑒於政府施政以民意為依歸，並使土地及房屋所有權合一，提高土地利用及增進地方發展，離島民眾在未諳法令下權益受損。本府再於106年3月8日以府財產字第1060700666號函請張政委景森協助修法利民。
	財政處
	

	20
	105/11/16
	105-04-033
	張議員再興
	請加速測天島到案山潮間帶(海埔新生地填築)開發案評估計畫進度，並應積極爭取經費儘速開發。
	一、經查本府工務處前辦理「案山至測天島海埔新生地填築可行性評估計畫」乙案，該案期中報告(草稿修正版)評估之綜合結果為「計畫可行性較低」，計畫可行性綜合評估內容如下：
（一）環境面：海埔地開發會使現有潮間帶消失，面積約9.7公頃，且環境無法恢復，並影響當地居民從事潮間帶漁業之空間。
（二）民意面：實施民意調查後結果超過六成受訪者認為對當地觀光發展無幫助，且相關環保單位一致表示對環境負面之影響。
（三）財務面：海埔地開發益本比約為4。
（四）法律面：若納入馬公漁港港區範圍進行整體發展，可依漁港法相關規定、促進民間參與公共建設法及離島建設條例進行並辦理用地變更等事宜。
（五）工程面：因鄰近現有陸地且海域水深變化不大，相關工程並無施工不易之問題。
二、以上面向評估後，環境面及民意面需凝聚共識，本府將依各方之建議進行研析評估其可行性。

	建設處
	

	20
	105/11/16
	105-04-034
	張議員再興
	為增進本縣觀光人潮，可借鏡參考往昔阿里山客輪與救國團合作訂定優惠方案作法，爭取中央協助鼓勵各機關學校的軍公教人員、學生前來澎湖舉辦自強活動、畢業旅行等行程，並能搭配相關優惠方案，以大力行銷。
	行政院於105年12月通過國民旅遊卡新制規定，為配合新制上路，並行銷推廣本縣旅遊，本府已於106年1月24日以府旅促字第1061100304號函，請本縣旅遊業者提供優惠套裝旅遊行程，並於106年3月2日以府旅促字第1061100846號函請交通部觀光局同意將澎湖地區優先列為國民旅遊卡的套裝行程或團體旅遊，今已獲交通部觀光局106年3月22日以觀業字第1060904317號函回覆，表示已將本府所提供之各國旅卡套裝旅遊行程建置於該局「國民旅遊卡參考行程」專區中，提供公務人員依自身需求選擇適合旅遊路線。

	旅遊處
	

	20
	105/11/16
	105-04-035
	黃議員春燕
	建國市場重建案延宕已久，縣府應加速辦理，不論是要採BOT的方式或縣府自建，應打鐵趁熱積極向中央爭取經費重建建國市場，以配合市區整體的發展。另如果是採用BOT方式辦理，可考量將建國、自強、文澳3個市場納入整合辦理。
對於建國市場重建的規劃方向建議如下：
ㄧ、地下1樓設收費停車場，不但可解決市區停車位不足的問題，並可增加縣庫收入。
二、1樓可外租大賣場，如家樂福等。
三、2樓可租給建國市場舊有攤販作美食區。
四、3樓可以設活動中心並外租婚宴場地。
五、5樓以上可以外租咖啡廳或餐廳類。
	本案已規劃整合為「建國市場用地及周邊國有商業區土地興建營運移轉案」，與國有財產署整併周遭閒置土地共同改良開發，國產署已於106年3月來函同意整併，預計106年5月簽署土地改良契約，106年6月底上網公告招商。
	建設處
	

	20
	105/11/16
	105-04-036
	黃議員春燕
	為了整頓市區停車問題，縣府即將於市區實施停車收費制度，多數鄉親對此事極為關心，但卻不清楚政策內容與停車收費標準，請加強宣導。
	一、本案本府將俟上網公告之「澎湖縣公有停車場委託民間辦理停車收費案」決標後，將相關收費期程擬定後將進行收費範圍、收費標準透過各種電視、媒體管道進行宣傳週知。
二、有關本府路外停車收費標準，本府已於105年8月12日通過「澎湖縣公有停車場管理自治條例」，並於本府網站可查詢收費模式。
	建設處
	

	20
	105/11/16
	105-04-037
	黃議員春燕
	青灣仙人掌公園的營運一波三折，本案已花費縣府龐大經費仍無法啟用，請縣府積極尋求優良的國際團隊來經營。
	一、「民間參與澎湖青灣仙人掌公園整建興建營運移轉案」已業於105年9月1日簽訂合意終止協議書，並依規提報鑑價廠商資格送本府審查。
二、本案業於105年10月18日已重啟招商前置作業檢討，邀集府內外委員召開「民間參與澎湖青灣仙人掌公園整建興建營運移轉案」招商資料審查會議(105年版)檢討會議，並依會議紀錄重新遴選規劃公司協助檢討契約、可行性及先期規劃等招商文件，並於105年12月21日擇定規劃公司辦理後續檢討修訂契約、招商文件，並積極尋求優良的廠商團隊來經營園區。
	建設處
	

	20
	105/11/16
	105-04-038
	黃議員春燕
	對於105年10月1日開始免費施打流感疫苗措施，本縣採購數量如用罄，請積極再向中央爭取挹注，以維縣民健康。
	本縣105年度流感疫苗採購劑量為2萬4,800劑，經本府向中央提出調撥需求，已獲同意在案，俟疫苗用罄後將挹注至本縣供鄉親接種，截至12月31日止，已全數接種完畢。
	衛生局
	

	20
	105/11/16
	105-04-039
	黃議員春燕
	本縣洗腎病患越來越多，但縣內2家醫院專業醫師、護理人員及床位皆不足，且曾有病友洗腎管子掉了，等5天才有專業醫師來澎處理，希望縣府出面協調2家醫院，縱是醫師有調動，也要讓服務不中斷。
	一、於106年2月20日發文至衛生福利部澎湖醫院以及三總澎湖分院，函請妥適安排專科醫師人力，以加強對洗腎病友照護品質。
二、目前部澎洗腎個案96人，三總澎湖分院99人，對於不足的部分，已另協調惠民醫院評估設置洗腎病房之可行性。
	衛生局
	

	20
	105/11/16
	105-04-040
	黃議員春燕
	國際廣場是本縣現階段極為重要的計畫，縣府除了要積極向中央爭取經費挹注，更要掌握整體計畫執行的進度，早日完成。
	ㄧ、國際廣場案於106年1月18日獲內政部核定補助2,000萬元(中央補助款1,700萬元、地方配合款300萬元)，該筆款項用於國際廣場之規劃與設計，目前公告招標中，預定於106年5月9日開標。
二、本府亦將依議員建議，積極向中央爭取經費挹注，並掌握整體計畫執行進度，俾利早日完成。
	工務處
	

	20
	105/11/16
	105-04-041
	黃議員春燕
	復康巴士目前提供服務時段為星期一至星期六上午，對於星期六下午時段的洗腎病友極為不便，請延長服務時間至星期六下午，解決病友往返交通問題。
	一、本縣復康巴士自105年10月起服務時間已修正為週一至週六上午8時至下午5時30分，夜間彈性服務至晚間9時。
二、對於符合搭乘資格者，皆可於上班時間電話預約提供服務。

	社會處
	

	20
	105/11/16
	105-04-042
	黃議員春燕
	本次參訪日本瀨戶內海發現該地每個小島都會裝飾知名藝術家的地景藝術作品，建請縣府參照辦理，以凸顯本縣各島嶼特色。
	目前本府已將本案提報國發會辦理澎湖縣整體規劃之｢澎湖內海藝術觀光地景營造計畫｣，請求中央協助地方發展建設，未來將俟國發會整體規劃評估後再行研議辦理。
	旅遊處
	

	21
	105/11/17
	105-04-043
	蘇陳議員綉色
	民眾反映前往三總醫院就醫後，行經中山國小至文山路、經國路口分隔島時，無法直接左轉銜接通行，不利車輛行駛，請檢討改善。
	一、有關文山路、經國路口分隔島設計問題，本府將研議改善，並配合規劃相關號誌或標線。
二、另為確維該路段（口）行車秩序與安全，本府將持續加強該路段交通巡護及交通違規執法工作。
	工務處警察局
	

	21
	105/11/17
	105-04-044
	蘇陳議員綉色
	請積極爭取本縣學齡前兒童(2歲以上至6歲)機票半價優惠補助。
議長裁示：
請務必於明(106)年1月1日起實施。
	1、 本案所需經費計新臺幣100萬元本府業於105年12月提送澎湖縣議會第18屆第12次臨時會墊付通過在案。
2、 另本府同時擬訂「澎湖縣政府106年度補助設籍本縣2至6歲兒童搭乘民用航空器票價作業計畫」，經本府於12月19日邀集各航空公司、民航局召開補助設籍本縣2至6歲兒童搭乘民用航空器票價作業執行方式研商會議，各航空公司表示因實施日期尚須各航內部行政作業程序及前置期，且適逢元旦、春節連續假期疏運高峰期，各航站人力確實無法因應，建議執行期間於3月底4月初開辦，以為計畫週全順利，落實政府之美意，故實施日期原則由106年4月1日起開始實行。

	旅遊處
	

	21
	105/11/17
	105-04-045
	蘇陳議員綉色
	潛水捕魚是本縣傳統捕魚方法，現縣府預告禁止以潛水方式採捕水產動植物提相關限制事宜，危及漁民生計，請縣府研謀更妥善對策，創造公私雙贏。
	一、有關潛水漁業案，本府業於106年1月10日以府授農漁字第1063500079號函復提案議員、白沙、望安鄉公所等單位在案，函復內容說明如下：
(一)查行政院農業委員會漁業署為漁業資源保育於105年11月28日召開「研商魚槍採捕水產動物管制措施會議」，會議紀錄決議事項摘要如下：
 1、本管制措施以「禁止使用潛水器採捕水產生 
    物之方向」研議訂定。
 2、本管制措施之罰則，應處罰鍰或搭配刑責，
    由漁業署進一步評估考量。
(二)由前揭會議紀錄得知，漁業署目前已著手訂定適用全國之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，且該署近期將依行政程序法辦理相關法令預告程序。
二、本府前於105年9月21日以府授農漁字第10535014522號「預告禁止以潛水方式採捕水產動植物相關限制事宜」公告，貴服務處(所、辦公處、會)連署之陳情書內容，本府代表參加漁業署召開之會議時，亦有將前揭陳情內容提供給漁業署參考。
三、綜上，由於中央漁政主管機關既已著手訂定全國一體適用之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，本府不宜另行訂定與之競合或牴觸之相關規定。

	農漁局
	

	21
	105/11/17
	105-04-046
	蘇陳議員綉色
	下列路燈建議事項，請予處理:
一、請依中正路路燈型制更換馬公
    市馬區各街道路燈，統一造型。
二、加強縣道路路燈照明亮度，以
    維行車安全。
議長裁示：
經濟部能源局有補助各縣市政府將傳統路燈改LED燈經費，請縣府要積極爭取經費汰換。
	一、因馬公市區各街道路燈數量極多，所需經費極為龐大，且各種道路樣式(有無人行道、人行道寬度)不一，實不宜將馬公市區路燈全數更換，仍建議依地點特性設置路燈類型。
二、本府經常性與各鄉、市公所研討縣道照明不足之路段，並且均有陸續增設改善完成。
三、經查經濟部能源局補助汰換傳統路燈改LED燈案，因該專案計畫業已結束，本府俟相關計畫開辦後，將積極爭取經費並力邀各公所協同辦理。
	工務處
	

	21
	105/11/17
	105-04-047
	蘇陳議員綉色
	改善市區遮陽棚、看板、招牌雜亂問題，以美化市容。
	1、 有關改善市區遮陽棚、看板、招牌雜亂問題，本府於105年度辦理招牌廣告及樹立廣告巡查執行案件計有27件。
2、 今(106)年加強人力將持續辦理，以期市容能更為整齊美觀。
	建設處
	

	21
	105/11/17
	105-04-048
	蘇陳議員綉色
	公賣局旁舊國民黨部土地荒廢甚久且夜間昏暗，請研議開發利用，未有具體方案前可開闢停車場，解決市區停車問題，並請儘速設置路燈一併解決照明問題。
	一、公賣局北側經查植被完整，且本府農漁局刻正辦理照明設施改善，俟完成後可提供市區民眾另一休憩空間。
二、有關停車場建置，考量該處為馬公市中心精 
    華地段，後續有其他開發之可能，故以公賣
    局東側既有之AC鋪面規劃為停車場並納入
    市區路外停車場管理。

	財政處建設處工務處
	

	21
	105/11/17
	105-04-049
	蘇陳議員綉色
	請加強規劃利用市區史蹟公園(舊公賣局對面草地)場地，提高其使用率，並請儘速設置路燈解決夜間昏暗問題。
	1、 為提高史蹟公園使用率，目前本府已建置相關休憩設施並由本府林務公園管理所定期整理綠化環境。
2、 未來本府相關活動辦理地點將優先考量該場地，並針對民間活動辦理團體場地借用，可鼓勵多於該地點辦理，以增加其使用率。
	旅遊處
	

	21
	105/11/17
	105-04-050
	蘇陳議員綉色
	建議參照日本琉球，選定適當地點並評估可行性，建造海上觀光展望塔及海底生態觀景室，以塑造澎湖海洋觀光特色，吸引觀光客。
	一、本案內容係為增加海中觀景及其服務，目睹魚類在海中生動模樣、達到教育真實目標，相關服務本縣已有多家浮潛業者進駐提供上開服務，本案若以招商方式辦理，將優先以本縣較具規模旅館、旅遊業者、公會及潛在投資廠商為對象，並提供案例資訊，如業者具有投資意願，本府將積極輔導業者投資興建海中展望塔。
二、未來本府將向國家發展委員會爭取補助經費辦理跳島藝術節，擬以海底裝置藝術於海底設置郵桶並結合潛水、海洋遊憩等活動推廣遊客體驗潛水樂趣。
三、另有關提供若干代表地方特色之標竿景點，提昇本縣旅遊競爭力部分，本縣現刻已建立遊艇休憩專用區，未來將以公私協力之方式，由民間機構協助縣府經營管理休閒漁港水域及安檢所設施並投資建置棧橋浮動碼頭提供遊艇停泊服務，未來將不定期舉辦各項海洋教育推廣活動，提供相關海洋觀景、遊艇休閒的創新經營模式，促進觀光產業之活絡效益。

	旅遊處
	

	21
	105/11/17
	105-04-051
	蘇陳議員綉色
	下列關於實物銀行建議事項，請處理：
一、物資的發放應契合弱勢民眾的實際需求，建請規劃改採提供點數由弱勢民眾依需求兌換，以符實需。
二、對於愛心物資的保存要完善，避免發生過期。
三、請擇期偕同議員辦理實地考察。
	一、實物銀行申請非三節慶辦理活動時才可申請，當案家有需求時隨時向村里幹事、機構單位或親洽澎湖縣政府提出申請，申請後，將由社工員前往案家關懷評估，評估核準後，會依案家實際需求媒合其需求物資，以協助共同弱勢邊緣戶渡過困境，並協助轉介其相關需求資源(如醫療、就業...等)。
二、實物銀行於三大節慶(端午節、中秋節、春節)辦理相關節慶活動，活動辦理方式由各機構單位、社工員、五鄉一市公所提出申請，名單核準後，集結各界愛心，以物資包的方式來扶助弱勢家庭，讓弱勢家庭也能一同感受過節的氣氛。
三、本(106)年1月14日於身心障礙館辦理｢食(實)來運轉過好年，獻愛集福大平台｣活動，本次活動方式，以點數兌換方式辦理，由本府同仁及各社區志工與企業志工等共同協助各項物資之清點、搬運以及弱勢家庭於活動會場點數兌換換取春節家庭所需之物資。
四、實物銀行皆定期前往倉儲清點物資，以確保愛心物資之完善性以及有效期限，為愛心物資做把關。
五、實物銀行現正計畫籌備｢實體銀行｣，俟實體銀行成立後，將可以點數方式換取，並再行邀請蘇陳議員共同前往參觀及了解實際運作方式。
	社會處
	

	21
	105/11/17
	105-04-052
	呂黃議員春金
	虎井「統一色彩城市」計畫中斷辦理，請爭取經費持續辦理，打造成為類似小希臘著名觀光景點。
議長裁示：
如有續辦虎井城市色彩活動，建議可參照成功水庫旁的擋風牆，以馬賽克磁磚將湖西22個村的特色呈現在牆上，更能吸引觀光客目光，行銷澎湖在地特色。
	一、關於「統一色彩城市」計畫，原補助單位(文化部)已於102年12月17日廢止「文化部建立城市色彩系統及示範操作補助作業要點」，難以再就同一計畫爭取經費。
二、另有關打造虎井成為類似小希臘著名觀光景點，已於日前向內政部營建署提出「澎湖本島內海6據點地景營造先期規劃暨離島再生規劃」，目前向營建署承辦確認將以106年度「城鎮風貌型塑整體計劃」第1階段項下核定該先期規劃案，虎井案屬「澎湖本島內海6據點地景營造先期規劃暨離島再生規劃」項下「離島再生計畫」中1案，計400萬元規劃費用，俟完成核定，賡續辦理規劃作業發包。
	建設處
	

	21
	105/11/17
	105-04-053
	呂黃議員春金
	為迎接2018年世界最美麗海灣年會，美化澎湖國際形象，建請加強辦理：
一、本縣縣、鄉、村里道路多有破損不平，請全面檢視，重新舖設，以維行車及民眾通行安全。
二、加強道路兩側景觀美化工作，尤其是機場線路段。
三、加強海岸沿線垃圾清理。
	一、有關本縣縣、鄉、村里道路，本府已編列年度預算辦理各鄉市鄉道及村里道路年度計畫辦理改善工作，目前正積極辦理規劃設計工作。
二、有關加強道路兩側景觀美化工作，尤其是機場線路段，已請澎湖工務段加強兩側景觀美化工作。
三、有關加強海岸沿線垃圾清理，今(106)年已編列53名海岸清潔人力均分至各鄉市(含澎南區虎井桶盤計32人) 、湖西鄉(計8人)、白沙鄉(含吉貝計4人)、西嶼鄉(計3人)、望安鄉(計2人)、七美鄉(計2人)每月清理26個半天、負責1市5鄉非觀光景點、漁港、商港等海灘垃圾清理及維護。
	工務處環保局
	

	21
	105/11/17
	105-04-054
	呂黃議員春金
	加強垃圾分類宣導及參考日本垃圾回收模式，辦理可回收性垃圾之細部分選(例如：星期一回收紙類、星期二回收塑膠類…)，以確實達到垃圾減量。
	一、目前我國僅臺北市施行資源回收分天分類回收，資源回收日數為週收5日，作法為週一、五收平面類，包括紙類、乾淨舊衣類、乾淨塑膠袋、舊書，週二、四、六收立體類，包括乾淨保麗龍、一般類（瓶罐、容器、小家電等）。而本縣人口最密集之馬公市，資源回收日數為週收3日(每週一、三、五)，回收物並無要求分類。
二、可回收性垃圾之細部分選(例如：星期一回收紙類、星期二回收塑膠類…)，為日本推動資源回收作法，為未來我國政策推動參考方向。惟政策推動前之配套措施，包含各清潔隊必須增加資源回收日數以因應分天分類回收工作，以及宣導民眾配合分天分類回收工作(星期幾要從家中拿出哪類回收物等)，尚須各方之配合與努力，難以一蹴可及。
三、為避免引起清潔隊以及民眾驟然反彈，本府未來將先加強宣導資源回收細部分類，視未來民眾具有一般作好資源回收分類之良好認知及水平後，再逐步與清潔隊依自身業務狀況調整資源回收方式，以加強本縣垃圾分類以及垃圾減量。

	環保局
	

	21
	105/11/17
	105-04-055
	呂黃議員春金
	加強銀合歡再利用，例如利用「合歡」名稱特質刻成對印贈送新婚者或利用其堅硬材質特性製作枴杖等開發成為文創商品。
	銀合歡加工開發製成印章或拐杖等文創商品產業化，涉及原料供應、產業輔導經營及商品推廣等層面，關鍵仍在相關廠商意願投資，本府將由相關單位積極研議。

	建設處
	

	21
	105/11/17
	105-04-056
	呂黃議員春金
	第三漁港漁船停泊席位不足，目前港區長期為某些船隻佔據，影響進出及停泊，請加強泊區規劃管理工作。
	本府現正辦理馬公第三漁港製冰冷凍廠新建工程，預計於106年12月完工，有關該漁港停泊席位之需求，本府將於製冰冷凍廠工程完竣後，重新檢討第三漁港泊區之停泊劃分區域。
	工務處
	

	21
	105/11/17
	105-04-057
	呂黃議員春金
	105年大風藝術季展期僅一個半月，時間過短，後續請持續爭取經費擴大舉辦，並延長展期期間及善用地方特色素材創造藝術造景，增加可看性。
	有關105年「風起潮間帶-2016澎湖大風藝術季」，已於去(105)年執行完成，文化部於本(106)年已無該補助計畫辦理。
	文化局
	

	21
	105/11/17
	105-04-058
	呂黃議員春金
	慢性病防制所功能已式微，建議進行組織編制，規劃為早期療育中心，以照顧本縣需早療之弱勢兒童。
	本案擬配合衛生福利部長官蒞縣時召開慢防所組織再造會議，俟決議辦理相關事宜。
	衛生局
	

	21
	105/11/17
	105-04-059
	呂黃議員春金
	建請鼓勵或補助觀光區之商家於冬季照常營業，服務遊客，以發展冬季觀光。
	本府於105年12月推出「冬天不上班旅行節」系列活動，結合本縣相關產業共同合作辦理活動，更配合活動推出適合澎湖冬季旅遊之9大冬遊主題推薦行程，供遊客冬季來澎旅遊新選擇，藉以促使帶動各路線行程之觀光區商家於冬季照常營業，服務遊客，提振發展冬季觀光。
	旅遊處
	

	21
	105/11/17
	105-04-060
	呂黃議員春金
	本縣警消基層人員勤務繁重，例如文澳派出所員警於颱風天受理民眾報案，仍須冒險外出處理，請多予獎勵嘉勉。
	1、 本府於歷次颱風過後均會發文調查出力事蹟情形，彙整後統一辦理敘獎。
2、 對於外勤警消人員執行各項勤務辛勞之獎勵，尤其冒險患難有具體事蹟者，將以「從優從寬」之原則優予敘獎，以資勖勉。
	警察局消防局
	

	23
	105/11/18
	105-04-061
	呂議員啟宗
	七美近日一位鄉親發生心肌梗塞由當地衛生所協助後送作業，卻在小港機場降落後再由救護車轉至醫院延致醫治時間，請縣府要查處是否有疏失。
議長裁示：
執行空中救援後送一定要送至有直升機停機坪的醫院，以爭取救治時間。
	一、102年5月起本縣醫療後送機制為申請案件經衛生福利部空中轉診審核中心審核通過後，由該中心同時通知申請醫院及民間航空公司（德安航空）執行任務（通報時間為04：00~16：00，起飛時間為6：00~18：00），民間航空公司非執勤時段或請假，改由內政部空中勤務總隊支援，惟空勤總隊能量不足時，得轉請行政院國家搜救指揮中心支援，以確保緊急醫療後送服務不中斷。
二、有關七美居民後送過程，經查病患病況危急，由七美鄉衛生所及時搶救，並向衛生福利部空中轉診審核中心申請後送，再經核准後由德安航空公司執行任務，將病患送至高雄榮民總醫院救治，後送過程符合衛生福利部規定，航空器於接獲通知後，自國內機場起飛執行任務，最長不得超過120分鐘，且航空器應於6小時內完成醫療救護任務。
三、本府衛生局於105年11月24日澎衛醫字第1053302993號函請七美鄉衛生所及德安航空股份有限公司就本案是否能直接降落醫院停機坪，避免路程耽擱影響後送時程逕行陳述說明，七美鄉衛生所回復如下：
(一)本所於第一時間聯絡空中轉診審核中心，高雄榮總及德安航空，告知病患急性心肌梗塞及心因性休克之危急狀況，並要求以最速方式後送至高雄榮總。
(二)至於航空公司起降地點，航線規劃及人力調度，非衛生所能調度掌控，實有賴權責單位視天候等情形規劃，儘速送達；德安航空回復略以：
 1、本公司與衛生福利部簽訂105年度「離島地區空中緊急醫療轉診後送服務採購計畫」採購案，後送服務地區及內容為「澎湖馬公至高雄小港機場」。
 2、本公司執勤航空器為直昇機，雖可降落於高雄榮總停機坪以爭取時效，惟礙於契約之規定及如因降落停機坪而發生意外事件時，將造成履約爭議，故仍以降落高雄小港機場再轉救護車方式執行後送。
 3、未來如需以直昇機後送降落於醫療院所之停機坪，本公司願於天候條件及飛安無虞情況下積極配合，惟仍須修改契約內容，以免造成履約爭議。
四、綜上所述，為縮短直升機執行任務時間，對於醫院設有停機坪以供降落之可行性，本府衛生局業以105年12月8日澎衛醫字第1050012087號函，建請衛生福利部研議修改現行之「離島地區空中緊急醫療轉診後送服務採購計畫」契約內容，以維民眾生命安全。
五、另未來直昇機駐地備勤計畫權責明確，契約要求廠商緊急醫療後送病患之規定略以，廠商應於接獲衛生福利部空中轉診審核中心傳真通知1小時內(七美為80分鐘)，航空器需於規定時間內到達接送點之機場或停機坪，以執行空中後送爭取救治時間，提供病患最妥適之轉診醫療處置。
	衛生局
	

	23
	105/11/18
	105-04-062
	呂議員啟宗
	因應七美觀光旺季，各港口建設請縣府積極辦理：
一、港口報關觀光船與漁船應分    
    流，或於此期間漁船進出港無 
    需報關，以解決觀光旺季的擁 
    擠人潮。
二、南滬港碼頭遊覽車、貨車、汽
    車與行人爭道及卸貨情形嚴重 
    紊亂，造成當地漁民主張封 
    港，請縣府爭取經費，將南滬 
    港西溫填起來作停車場，以紓 
    解人潮及車潮。
三、縣府於南滬港設置1組漁船上 
    架軌道，卻沒車台、沒繩索，
    自完工至今亦無人管理，請改 
    善。
四、請改善潭子港沒水、沒電、沒
    廁所的現狀，並儘速將潭子港
    50公尺外堤圍起來並挖深，以
    減低港口風浪，以利船隻停泊
    ，帶動七美觀光發展。
	一、七美南滬漁港各類船舶停泊區已明確劃定報關區域，並於報關完成後即行駛離，目前各類船舶使用秩序良好。本府農漁局亦於106年2月9日以府授農漁字第1063500215號函請行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局第七海岸巡防總隊就漁船報關進出攸關漁民相關獎勵補貼福利，請巡防總隊針對觀光旺季時，觀光船與漁船分流報關，或於此期間漁船進出港無需報關，以利紓解觀光旺季擁擠人潮，及維護漁民權益。
    經行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局第七海岸巡防總隊106年2月14日號函復，該總隊現行受理報關作法臚列如下：
(一)關於觀光船、交通船及客船部分，安檢人員於船舶停泊碼頭，核對載運人數有無超載，並實施安全檢查；另作業漁船部分，安檢人員於執檢區碼頭受理漁船報關服務。
(二)有關觀光旺季期間漁船出港無需報關，以解決觀光旺季擁擠人潮之建議，總隊將賡續宣導漁民配合本署「快速通關」政策，倘船舶航程紀錄器之出海時數已達標準，進出漁港時逕行慢速通過執檢區「目視航行」方式即可，以利紓解觀光旺季人潮，並兼顧漁民權益。
二、七美港區旁本府105年增建大型遊覽車停車格8格後，目前全島規劃遊覽車停車格計21格，已足供七美全鄉大小型遊覽車19部使用，後續如須增加車位，增建前再依綜合地方意見審慎評估研議辦理。
三、有關曳船道上船架，本府於105年12月15日府工港字第1051009161號函，已委請七美鄉公所代為管理維護。
四、潭子漁港將於106年度辦理規劃港區疏濬工程案，並於後續逐年加強辦理基本設施改善，使漁港逐漸趨於正常使用狀況。
	工務處農漁局
	

	23
	105/11/18
	105-04-063
	呂議員啟宗
	此次莫蘭蒂颱風對七美造成嚴重損害，尤其是七美最具代表性的觀光景點雙心石滬，亦受損嚴重。為配合最美麗海灣年會即將在澎湖舉辦，七美的重要名勝古蹟，如七美人塚等及沿海的涼亭，請儘速修護。另各級中小學校園及七美漁會受損部分，亦請縣府加緊腳步辦理修護工程。
	一、雙心石滬、七美人塚及沿海涼亭已請七美鄉公所洽主管單位交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理。
二、七美各級學校已由本府教育處修護完成。
	工務處
	

	23
	105/11/18
	105-04-064
	呂議員啟宗
	七美旅客服務中心售票亭夏天悶熱難耐，請縣府協助安裝冷氣，以營造舒適友善的旅遊環境。
	本府始終秉持「以客為尊」、「顧客導向」的思維理念，主動關懷、瞭解民眾需求、提供協助，並提供一個優質觀光交通環境及舒適大眾交通工具，提昇服務品質，營造舒適友善的旅遊環境為宗旨，故業於106年度編列預算，將在夏天觀光旺季來臨前於南海旅客候船室裝設冷氣機，以解決鄉親購票候船之不適。
	車船處
	

	23
	105/11/18
	105-04-065
	呂議員啟宗
	漁民在海上作業難免發生爭紛與危險，今年8月七美1漁船於海上遇難，卻因救援直升機無法飛越中線救人，船長不幸罹難，為避免此悲劇的重演，請縣府能與對岸協商恢復兩岸溝通的專線，以建立救援機制。
議長裁示：
要與國台辦連繫接洽，儘速恢復兩岸救援專線。
	本府為能快速處理本縣漁民(船)海上遭難事故，已與財團法人海峽交流基金會建立海難緊急救援聯繫窗口人員及通訊方式，必要時透過海基會與國台辦建立兩岸救援連繫。
	農漁局
	

	23
	105/11/18
	105-04-066
	呂議員啟宗
	冬天多東北季風容易海象不佳，只要風大公營交通船(南海之星)便停駛，使七美鄉親進出馬公本島交通中斷，請縣府以補助方式讓民營交通船開航載客。
	一、本縣冬季因受東北季風影響，每日風力強度變化莫測，為旅客航行安全，本府車船處歷年來每日航班均依當日早上8時之風力數據為基準，決定當日是否開航。若當日風速已超過開航標準，再以補助方式讓民營交通船開航載客，將有違航安法規，恐窒礙難行。
二、另查目前縣內島際間民營客船皆為100噸級以內，僅南海之星350噸、南海之星2號499噸，若公營交通船東北季風海象不佳停駛時，民間客船基於航行安全更無法開航。
	旅遊處
	

	23
	105/11/18
	105-04-067
	呂議員啟宗
	馬公開往望安、七美之交通船－南海之星，兩鄉居民目前的票價為274元，建請調降為200元。
	一、本府為減少資源浪費現行夜泊七美航班依照使用者付費原則收費；但為兼顧離島居民福利，給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安或馬公-七美票價為274元的優惠(是全票439元之62%)，一般乘客則仍依本府公告票價表收費。
二、為符合民需兼顧離島居民福利，將規劃於106年度夜泊七美、夜泊望安航班時將給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安或馬公-七美票價為274元的優惠修訂為200元，並公告實施。

	車船處
	

	23
	105/11/18
	105-04-068
	呂議員啟宗
	德安航空新買的輕航機，不但怕風也怕水，自今年10月21日首航至今，常無法飛行，且機上沒冷氣，此空中交通品質對七美鄉親甚不公平，請暫停德安輕航機並協調以軍機取代。
	本案經交通部民用航空局106年1月19日空運管字第1065000555號函復略以:105年10月及11月高雄-七美/望安及馬公-七美航線之取消原因皆為天候因素，另105年10月15日更新為DHC6-400型機後，因能見度或雲幕高度不足而取消之原因占44.7%，其餘皆為側風超過限制，該公司目前所提改善方案如下：
一、在天候達起降標準且往返旅客達19人次之狀況下，以加班機疏運旅客。
二、於105年12月份開始試辦，高雄-七美航線每週預劃加4班、高雄-望安航線每週預劃加1班，以改善因天候因素取消航班之情形，未來將視實際搭載率再評估是否延長實施。
三、德安航空前已向本府提出放寬七美及望安機場之頂頭風(0~20度側風)限制之申請，並經本府105年12月15日同意，調整後其頂頭風之限制與DO-228相同，將可減少七美航班因頂頭風影響而無法飛航之情況。
四、106年1月1日開始於高雄機場停放1架DO-228型機備援，若遇航班因天候因素取消，惟DO-228型機可飛航之情況，該公司將使用該架機加班飛航。

	旅遊處
	

	23
	105/11/18
	105-04-069
	呂議員啟宗
	要解決七美的空中交通運輸，根本之道就是要先解決七美機場跑道太短的問題，如果將現有的850公尺長的跑道再增加百公尺，就可起降42人座的中型飛機。
議長裁示：
擴建延長七美機場跑道必須填海，經費花費龐大，可考量另覓他處重建。
	一、本案經交通部民用航空局105年9月7日場計字1055017125號函復略以，「如欲延長跑道以提供中型航機起降，需就航空市場需求、業者改以中型航機經營意願、機場周邊地形、跑道投資效益、禁限建範圍擴大及環境影響衝擊等因素綜合考量，因涉工程困難度、市場需求及投資效益等問題，民航局目前並無七美機場跑道延長之規劃，未來仍將視運量成長情形及航空公司替換中型航機之意願，再行評估研。
二、另該局曾評估七美機場跑道遷移至東湖村頂隙地區之可行性，惟該處多為民地及村落，涉及民地徵收及遷村等課題，尚需審慎評估。
	旅遊處
	

	23
	105/11/18
	105-04-070
	宋議員國進
	吉貝野貓猖獗，近日還抓傷當地居民，請縣府盡速處理，以保障民眾人身安全。
	一、吉貝流浪貓的滋擾問題，村長105年自行捕捉送交本縣家畜疾病防治所共93隻，雖一時解決當地問題，卻遭致收容所爆滿與動保團體之責難，因應106年2月動物保護法零撲殺政策實施，故建議吉貝村村長以結紮回放方式代替捕捉撲殺。目前正待吉貝村村長回復，並提供施做結紮手術之場所。
二、造成吉貝野貓過多之原因，乃是村民隨意餵養所致，因有穩定食物來源，使貓隻群聚並大量繁殖。除以結紮方式控制貓隻族群，也請吉貝村村民勿再任意餵養，以期加快貓隻數量控制速度。
三、經了解，該居民被貓隻抓傷案，乃因該居民於餵養貓群過程中，為了將食物留給弱小貓，將強勢貓正在吃的食物取走，故被抓傷。本縣家畜疾病防治所將持續宣導，請民眾與流浪動物保持距離，並勿任意餵養，避免再次受傷。
	農漁局
	

	23
	105/11/18
	105-04-071
	宋議員國進
	吉貝舊碼頭工程延宕多時，又逢此次颱風肆虐，地基掏空受損更為嚴重，請縣府盡速處理，以維居民安全。
	吉貝漁港東防坡堤前段破損碼頭已修復辦竣，另出海口後段碼頭破損，係因去年颱風肆虐造成，目前已辦理上網公開招標，俟發包完成後，將盡速辦理修復。
	工務處
	

	23
	105/11/18
	105-04-072
	宋議員國進
	對於災損修護工程，縣府不該分鄉市，應協助鄉市公所盡速執行，以早日完成各項受損設施之修復。
議長裁示：
有關本縣各鄉市災損工程統一由縣府發包。
	案內災損修復工程均已陸續辦理工程設計或發包。
	工務處
	

	23
	105/11/18
	105-04-073
	宋議員國進
	本縣財政拮据，面對眾多的縣政建設龐大經費，一定要向中央積極爭取補助，以免讓縣庫的負債增加太多。
	一、按行政院96年9月26日通過之財政收支劃分法修正案第27條中，有關中央對縣市一般性補助款分配方式中，對地方政府基本設施經費之設算指標，係採用各縣市人口數、土地面積（狹隘陸域面積）為標準，此相對於海域面積比例權重最大、最廣的海洋縣市澎湖縣而言，顯然有失公平，亟待修正重視。
二、另有關積極爭取中央經費以建設本縣事宜，本府前業於104年7月31日參與雲林縣等12縣(市)政府共同連署建議書，籲請行政院、立法院、各政黨領袖、立法委員儘速推動完成「財政收支劃分法修正案」，擴大分配地方財源，俾免地方發展失衡現象持續惡化。除在財政努力之分配指標方面，應加入「農林漁牧產值」，其權重應與「營利事業營業額」之權重相等，以保障農業縣市得到公平分配的立足點平等。另基本建設需求之分配指標方面，則應加入「平均每戶可支配所得」為逆指標，使愈貧瘠的縣市獲得愈多的財源分配，以正視各縣（市）財源分配不足之窘境，落實均衡地方財政，並建請中央應秉持財政「濟弱扶貧」、「調濟地方財政盈虛」之基本精神，以檢討修正分配指標與權重，切勿「重直轄、輕縣市」，以落實國家資源分配正義。以上全案財政部業於104年9月21日將雲林縣等12縣(市)政府共同連署建議修正案函送立法院財政委員會，錄案作為未來協商之參考，再次說明。
三、另為落實及鼓勵本府各單位暨所屬機關積極開拓地方自有財源及爭取中央補助款增裕縣庫收入，本府復以105年7月6日依府財務字第1050701942號函訂定「澎湖縣政府開源措施及爭取中央補助款獎懲實施要點」，鼓勵所屬人員戮力從公，爭取中央補助款並開闢縣府財源，以踐實本府減債節約之旨，並彰顯本府辦理開源措施及爭取中央補助款績優人員傑出貢獻。 
四、此外，本府復於105年7月7日以府財務字第1050702456號函函文財政部，建議中央統籌分配稅款基本建設經費分配設算標準，其中縣市土地面積之計算基準，建請不應僅限於陸地面積而應擴及澎湖內海海域面積，亦即不應再行沿用僅計算陸域面積126.86平方公里，應採內政部102年10月31日台內營字第1020810202號令訂定之「區域計畫之直轄市縣（市）海域管轄範圍」之海域面積7,936.0015平方公里，總計8,062.8615平方公里計列；並建請將縣市減債幅度納入統籌分配稅款計算因子，落實合理設算補助經費，以期能達成澎湖永續發展之目標，案並經財政部復以前述海域管轄面積僅列計17縣市，並非22地方政府均屬計畫範圍，海域面積是否為妥適分配指標，仍有商議空間，惟依財劃法修正草案第29條規定，一般性補助款分配方式係授權行政院訂之，爰未來俟財劃法修正通過後，相關分配指標將邀集各地方政府研商確定。 
	財政處
	

	23
	105/11/18
	105-04-074
	宋議員國進
	有關潛水漁民對禁止潛水打魚之法令影響渠等生計甚鉅之陳情案，請縣府盡速送至中央漁業署，並希望縣府能站在漁民的立場，向中央表達本縣漁業的特性，請中央研議重新修法。
	一、本府業於106年1月10日以府授農漁字第1063500079號函復提案議員、白沙、望安鄉公所等單位在案，函復內容說明如下：
(一)查行政院農業委員會漁業署為漁業資源保育於105年11月28日召開「研商魚槍採捕水產動物管制措施會議」，會議紀錄決議事項摘要如下：
 1、本管制措施以「禁止使用潛水器採捕水產生物之方向」研議訂定。
 2、本管制措施之罰則，應處罰鍰或搭配刑責，由漁業署進一步評估考量。
(二)由前揭會議紀錄得知，漁業署目前已著手訂定適用全國之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，且該署近期將依行政程序法辦理相關法令預告程序。
二、本府前於105年9月21日以府授農漁字第10535014522號「預告禁止以潛入方式採捕水產動植物相關限制事宜」公告，服務處(所、辦公處、會)連署之陳情書內容，本府代表參加漁業署召開之會議時，亦將前揭陳情內容提供給漁業署參考。
三、綜上，由於中央漁政主管機關既已著手訂定全國一體適用之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，本府不宜另行訂定與之競合或牴觸之相關規定。
	農漁局
	

	23
	105/11/18
	105-04-075
	宋議員國進
	縣府務必謹慎面對日本核災區食品進口問題，下列幾項，請予辦理：
一、本縣禁止進口日本核災區5個   
    縣的任何食品。
二、日本進口的食品都要標示出產 
    地。
三、禁止核災區食品進口此事項， 
    要納入本縣食品安全自治條 
    例，並於下次臨時會送議會審 
    議。
	ㄧ、為保障消費者健康，本府制定「澎湖縣食品安全管理自治條例」(草案)，並依縣議會建議，增訂販售日本食品相關規範及罰則(草案第4條及第16條)，以加強本縣食品安全衛生管理，有效遏止不肖廠商之惡行，防範食安問題發生。
二、前揭草案經105年12月30日提送澎湖縣議會審議通過，本府於106年1月5日以府授衛食字第1053303403號函陳報衛生福利部核備，草案經依衛福部106年2月22日衛授食字第1069900100號函意見再行研酌後，再陳報衛福部核備，本府已於106年3月30日再次以府授衛食字第1060001744號函陳報衛福部核備中。


	衛生局
	

	23
	105/11/18
	105-04-076
	宋議員國進
	本縣醫療問題一直是縣民的痛，如何讓縣民對醫療有信心，縣府要積極去克服，目前執行的策略要做出效果來。
	1、 強化本縣醫療能量，提升民眾醫療信心，一直是縣府團隊努力的方向。
2、 為了解民眾對所執行策略的效果，本府衛生局定期進行滿意度調查，以105年義大醫院杜元坤院長為例，11月調查結果，滿意度為99%。
3、 杜院長於105年7月至12月蒞澎看診共計6診次，計服務777人次，免去鄉親舟車勞頓，節省1,500餘萬元，亦達成落實「醫師動，病人不動」之目標。
	衛生局
	

	23
	105/11/18
	105-04-077
	宋議員國進
	員貝國小82年廢校後，對於當地國小學齡學生補助生活費作為彌補，且未對戶籍遷出有所規定，後於89年起規定戶籍遷出者不予補助，現卻對1位87年戶籍即遷出的學生不予補助，此溯及既往的作法有違信賴原則，請解決處理。
	本要點業經修正，並經教育部核定在案，自105學年度第2學期起依新修正後之要點受理離島國民中小學學生就學交通費之申請事宜。
	教育處
	

	25
	105/11/21
	105-04-078
	楊議員石龍
	請加強辦理下列海洋資源復育工作:
一、擴增種苗培育經費，增殖漁業 
    資源。
二、訂定禁採捕相關規定後，要多 
    元宣導讓民眾及漁民周知，加 
    強教育保育及守法觀念。
三、業務單位與執法機關在取締毒 
    (電、炸)魚外，能夠保障漁民 
    合法使用微電擊捕撈的權利， 
    並請執法機關針對此點再做研 
    議。
議長裁示：
107年預算編列，一定要看到海洋復育5,000萬元經費。
	一、本府已向中央爭取種苗培育、棲地復育等海洋資源復育之相關經費，107年度預計編列「澎湖漁業資源保育復育計畫」3,500萬元，「澎湖縣姑婆嶼週邊栽培及休閒漁業計畫」500萬元，「澎湖海域珊瑚礁棲地復育計畫」1,000萬元，共計5,000萬元。
二、有關澎湖特有種章魚、馬糞海膽等物種禁漁期的管制措施，本府皆會透過新聞稿、廣告、LINE、鄉市公所等各級機關跑馬燈、垃圾車懸掛紅布條、村里辦公室廣播等方式多元宣導民眾及漁民周知，加強教育保育及守法觀念。
三、漁業法第48條明文規定採捕水產動植物不得使用電氣方式為之。換言之，並無漁民使用微電、弱電、電擊等方式採捕水產動植物之空間。
四、澎湖地檢署特別重視電、毒、炸魚等非法捕魚取締之工作，105年指揮本縣環保案件查察小組計查獲電魚案件4件。	

	農漁局
	

	25
	105/11/21
	105-04-079
	楊議員石龍
	西嶼跨海大橋、中正橋、永安橋護欄美化並配合燈光投射做夜間造景。
	一、跨海大橋部分路段之紐澤西護欄業已經公路總局澎湖工務段改建為具藝術造型之護欄，後續將視維護難易度、使用狀況及經費籌措情形等，再予研議其他路段、路線之改建。
二、本縣於多年前曾於跨海大橋橋體外側設置燈光以形塑海上長虹之景，及分別於本府文化局廣場、觀音亭海濱設置水舞設備並搭配燈光及音樂演出，惟因故障率高且維護不易，目前均已不再使用，另該處之氣候及臨海因素，亦不利精密電器設備之設置(易受鹽霧侵蝕)，故於跨海大橋、中正橋及永安橋上增加燈光造景，宜再審慎評估。

	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-080
	楊議員石龍
	為保障學生同儕學習的權利，對於學童人數偏低的學校，還是要加緊腳步辦理裁併，對於裁併後之學校，以下建議請辦理：
一、向中央提報專案爭取經費，補 
    助併校後之學生的交通費與午 
    餐費。
二、比照望安、七美，利用整併後  
    空閒的教室，可與鄉立幼兒園 
    合併上課，統由縣府教育處主 
    管，以減輕鄉市公所負擔。
	一、對於裁併校後學生，本府訂有補助離島國民中小學學生就學交通費補助要點，其經費由教育部補助。 
二、望安、七美現行皆為國小附幼型態，建議利用裁併校後空閒教室與鄉立幼兒園合併上課，以減輕鄉公所負擔1節，依議員建議於未來裁併校時納入研議辦理。
三、本縣國中小學校學生午餐補助款須依據中央補助地方政府學校午餐經費支用要點規定進行支用，該要點補助午餐費對象為弱勢學生，故無法全數進行補助(不排富)，裁併校後的學生，如為弱勢學生則可獲得午餐費之全額補助，其餘學生所需經費本府將繼續積極爭取中央補助。

	教育處
	

	25
	105/11/21
	105-04-081
	楊議員石龍
	池東生明營區改設縣立休憩公園請加強整理及綠美化，並增設運動器材以吸引觀光客，協助地方觀光發展。
	一、有關改設縣立公園及增設運動器材1節，因本府預算有限，及經與議員當日會勘後，本府擬先爭取預算並規劃及施作部分對外連結道路，供民眾使用。
二、另於105年12月14日同楊議員石龍現場會勘後，池東生明營區之環境清整及綠美化部分已完成。

	農漁局
	

	25
	105/11/21
	105-04-082
	楊議員石龍
	西嶼各漁港的設施請加強辦理：
一、外垵漁港擴建，並於新生地設 
    置冰廠。
二、大池漁港設浮動碼頭，以利小 
    船停泊，另補網場日曬嚴重請 
    改善。
三、內垵南港請儘速增設消防塊。
四、內垵北港小船停泊區倉庫前路 
    面坑坑洞洞，請儘速改善。
	一、大池漁港小船停泊區及內垵北漁港堤面改善1案，本府已列入106年漁港整建計畫案辦理，目前已於設計階段。 
二、外垵漁港新生地規劃製冰廠，目前該土地辦理登錄及撥用手續，於後續完成土地取得後再行研議，爭取中央經費補助辦理。
三、內垵南漁港增設消波塊，本府105年向漁業署爭取補助8,000萬元，已同意先行補助1,000萬元，將於106年度起逐年辦理施工。
四、內垵北港小船停泊區倉庫前路面，辦理現地會勘，依現地會勘結果評估後再行研議辦理。
	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-083
	楊議員石龍
	請縣府積極爭取經費，拓寬西嶼沿海道路及綠美化道路兩旁，並設置涼亭。另自內垵國小到外垵社區路段，潛藏的落石危險性，縣府要有防患於未然的因應措施。
	一、西嶼都市計畫範圍內之沿海道路寬度已依都市計畫道路規定寬度開闢完竣。
二、涼亭設置將研議辦理。
三、內垵國小到外垵社區路段，係屬縣道203號線，為交通部公路總局澎湖工務段代管路段，本府將函知工務段協助辦理。
	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-084
	楊議員石龍
	廟宇合法案，請加速處理完成。
	一、有關廟宇合法化，常見問題有未登記立案宗教團體使用之土地不容許做為宗教計畫使用、未取得土地所有權、未領有建築物使用執照等，若係涉及土地不容許做為宗教計畫使用，本府定有「澎湖縣非都市土地申請變更做為宗教使用事業計畫審查及管理要點」，提供未登記立案宗教團體申請用地變更，未領有建築物使用執照問題，則須依建築管理相關規定辦理，另未取得土地所有權者，則須由未立案宗教團體向土地所有權人辦理之。
二、鑒於廟宇合法化問題廣泛，仍須請各未立案宗教團體提出所面臨問題後，始得協助輔導解決。
三、本府104年、105年度分別輔導登記立案宗寺廟馬公市威靈殿、湖西鄉真靈殿、望安鄉將軍廟與未立案宗教團體西嶼鄉混元正一坤宮聖道院籌備委員會辦理宗教事業計畫申請及總計10筆土地變更編定為宗教使用。
	民政處
	

	25
	105/11/21
	105-04-085
	楊議員石龍
	下列建議事項，請積極辦理：
一、「農變建」法令規定應盡量鬆
綁，如保留地不應限制要種植草皮應由地主自主處置以嘉惠縣民。
2、 建議縣府可請專人(專業臨時人員)協助民眾辦理農變建案件。
議長裁示：
農變建為本縣的特別法，縣府應思考如何修訂最有利於縣民。
	一、有關「農變建」法令規定應盡量鬆綁案說明如下：
（一）查建築技術規則建築設計施工編第十七章
    訂有「綠建築基準規章」；且綠化被公認為
    唯一可吸收大氣二氧化碳最好的策略，有助
    於減緩地球氣候日益溫暖化的危機，藉綠化
    可多產生氧氣、吸收二氧化碳、淨化空氣，
    進而達到緩和都市氣候溫暖化現象、促進美
    化環境的目的。
（二）另依本縣「非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅計畫暨變更編定審查作業要點」第7點第3款規定：建築基地之法定空地應留設百分之五十作為綠覆地，不得鋪面，本府依其規定據以審查。
（三）本縣辦理農變建係依「非都市土地使用管制規則」第45條訂定之「澎湖縣非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅計畫暨變更編定審查作業要點」相關規定辦理；惟日前遭監察院約詢，對農變建要點造成建築失序，要求本府說明，倘本府再提寬鬆建築規範，勢將一併檢討目前辦理缺失，甚致檢討廢除農變建之原有政策，因此，有關貴會建議事項，經本府評估，咸維持現狀，以維現有政策美意續嘉惠縣民。
二、本府為申請澎湖縣非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅窗口，近來農變建申請案件趨多，本府以現有人力全力以赴，相關公文時效均符合單一窗口規定，未來視財政許可再予考量增加人力。

	財政處
	

	25
	105/11/21
	105-04-086
	楊議員石龍
	合橫國小獲得教學卓越金質獎，實屬非常難得，建請縣府應給予學校人員敘獎與勉勵。
	合橫國小獲教學卓越金質獎人員，本府業於105年10月31日依據「105年教育部教學卓越獎複選審查計畫」規定敘獎，案內教師記功2次者2名、記功1次者8名；另葉校長領導有功，記大功1次，並於105年12月15日上午10時召開校長考核委員會，移請本府人事處敘獎。縣長亦親自至合橫國小肯定學校人員之付出，並鼓勵該校學生認真向學。
	教育處
	

	25
	105/11/21
	105-04-087
	楊議員石龍
	臺大醫院若來接管部立澎湖醫院，醫師及設備是否有辦法到位及進駐，過程及計畫要公開透明，以免人心惶惶，進而影響在地醫師無心看診，想要離開澎湖。
	部立澎湖醫院係中央權管，對於民眾、本府及議會殷切期盼由臺大醫院接手事宜，將於中央會議時適時表述，未來若有規劃，將依議員建議詳細評估醫師及設備支援狀況，且適時公開相關資訊，以維護在地醫護人員以及鄉親權益。
	衛生局
	

	25
	105/11/21
	105-04-088
	楊議員石龍
	道路挖掘基金為何要繳交縣府，此一政策讓本縣各鄉市公所的財政更拮据。
	一、有關道路修復費繳納，係依市區道路條例第27條規定辦理，經本縣審計室於100及101年連續提出審核改善建議，故本府乃於102年修正本縣道路挖掘埋設管線管理自治條例，並制定澎湖縣道路管理基金收支保障及運用辦法。
二、道路管理基金係專款專用於道路挖掘修復作業，雖由基金專戶統一管理，惟各鄉市就管轄範圍提出改善計畫，申請經費辦理道路修復作業，以利道路平整及增加用路人行車安全性。
三、以西嶼鄉為例，自102年到105年該鄉道路挖掘費用共計收取715萬7,724元，且該公所已申請582萬1,764元辦理鄉內管線挖埋的道路修復，西嶼地區收取之道路挖掘費用，皆使用在該鄉道路修復，並無減少。
	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-089
	楊議員石龍
	請加強宣傳西嶼老人福利館(日照中心)各項服務，讓民眾可善加利用，或由縣府提供交通車接送，以提高中心的使用率。
	1、 西嶼社會福利館(小門日照中心)已委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，已請該單位加強辦理宣導工作，並藉由社工員至各村訪視失能長者，介紹日照中心服務內容，並透過新聞稿及跑馬燈披露及DM發放，讓民眾了解中心的各項服務。
2、 另經評估失能長者，日照中心將提供溫馨交通接送服務工作，以滿足失能長者需求。
	社會處
	

	25
	105/11/21
	105-04-090
	楊議員石龍
	政府對於老農或老漁民的津貼補助，請盡量不要調降，以免老人家無法接受，耿耿於懷影響身體健康。
	1、 政府對於老年農民津貼補助，係依據「老年農民福利津貼暫行條例」第4條規定，如符合老年農民福利申請津貼者，其老年農民得申請發給福利津貼。
2、 自101年1月1日起調整為每月新臺幣7,000元，其後每4年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告調整之，但成長率為零或負數時，不予調整。
3、 經查自105年3月起老年農民福利津貼已調漲為每月新臺幣7,256元。
	農漁局
	

	25
	105/11/21
	105-04-091
	蔡議員清續
	下列臺華輪汰換計畫建議事項，請予辦理：
一、針對新臺華輪招標建造，本席 
    建議分為2艘，一艘行駛於高 
    雄至馬公，一艘行駛於嘉義布 
    袋至湖西龍門，兩艘皆需為高 
    速客輪，以節省航程增加旅客 
    運輸量。
二、舊臺華輪可以進行維修，內部 
    重新裝潢成較人性化之設施， 
    以備東北季風來時風浪過大， 
    高速客輪皆無法行駛之需。
議長裁示:
請縣府團隊謹慎處理新臺華輪招標後續問題，並積極與廠商溝通。
	一、行政院106年2月14日院臺交字第1060003697號函已同意經費保留，並請本府儘速整合地方民意，凝聚船型、造(購)船及經營方式共識，辦理計畫內容修正。
二、本府刻正辦理修正計畫書中，俟確認中央政府營運補貼額度後，重新辦理規劃設計案，本建議案件將列入規劃評估項目中。

	旅遊處
	

	25
	105/11/21
	105-04-092
	蔡議員清續
	請縣府積極爭取經費，拓寬湖西黃金海岸線沿海道路(從白灣到尖山電廠、林投公園到裡正角、果葉觀日出到摩西分海)，讓大型遊覽車可以進出，以帶動觀光人潮。
	經評估該3段道路改善所需經費過於龐大，本府財源拮据無預算可供支應，將俟中央專案補助或本府財政轉佳再行研辦。
	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-093
	蔡議員清續
	對於海水淡化廠的設置，一定要做檢討與評估，以免影響生態，並要做到水資源的節流，如七美、吉貝等重要觀光地區，建議設置小型海淡廠，以符實需。
	本案以106年3月28日府工水字第1061002189號函請台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運所依議員建議事項參採辦理。

	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-094
	蔡議員清續
	請縣府積極與自來水公司協調以下事項：
一、 於5年內全面汰換管線，並派專人做管線的監測與維護。
二、 全面補助家戶馬桶沖水省水設備。
三、 檢討自來水管線及水錶申請的收費。
	一、中央給予經費有限，目前本府於106年「離島尚未接管之自來水管線彎管汰換計畫」期望改善離島(虎井嶼、桶盤嶼)居民飲用水水質。
二、本府目前無相關經費全面補助家戶馬桶之省水設備，將向中央爭取經費支持。
三、自來水管線及水錶申請收費係由自來水公司訂定收取，本處已函請水公司研議是否符合收費標準，經查水公司表示，申請水錶之收費及收費標準皆依照規定辦理。
	建設處
	

	25
	105/11/21
	105-04-095
	蔡議員清續
	汙水下水道系統設置應儘速處理，以免本縣海域汙染日趨嚴重，建議工程採分區分段同步施作。
	一、本縣污水下水道建設之推動，以分期(區)、分年方式辦理，依據內政部營建署核定之實施計畫期程，亦可分為3期：第一期(104-109年)、第二期(110-115年)、第三期(116-120年)。有關本縣污水下水道系統建置，已於104年正式啟動，目前主要針對光榮及雙湖園地區進行主次幹管佈設，後續亦需配合分支管網、用戶接管及污水處理廠工程，才得以順利運轉。
二、馬公系統後續之用戶接管目前暫定2標辦理，另本府已洽營建署儘速規劃設計發包興建污水處理廠，以利用戶接管污水銜接處理。

	工務處
	

	25
	105/11/21
	105-04-096
	蔡議員清續
	縣府公共建設發包為何困難重重，建議不能依照公共工程的發包標準，因為原物料都要從臺灣運送過來，所以應先訪價再去訂立發包標準及價格，避免與市場價格脫節。
	本府公共工程發包均依照政府採購法辦理，日後發包工程將先行建請規劃設計單位考量本縣離島特殊性，訪查工程原物料價格再予以訂定合理預算金額，俾利工程進行。
	工務處
	

	27
	105/11/22
	105-04-097
	陳議員振中
	縣府應建立一套嚴密的漁業資源採捕、保護與管理體系，在管理能力所及成立保護區、設立海洋警察、社區巡守隊，及規範養殖業者對生態與環境保護等。
	一、查本府業於104年11月5日由胡秘書長假本府警察局勤務指揮中心召開「澎湖縣政府環保案件聯合查察小組」協調會，且本縣「環保案件查察小組」(簡稱「環保警察」)業於104年11月24日成立，專責從事海洋保育、非法捕魚查緝工作，以建立一套嚴密的漁業資源採捕、保護與管理之體系。
二、本縣「環保案件查察小組」105年1月至106年1月結合地檢署、海巡等單位執行海洋保育、非法捕魚取締工作計取締44件(21件無主三層網沒入、非法採捕特有種章魚1件、潛水器漁業4件、違法販賣未滿8公分之馬糞海膽2件、違法採捕販賣珊瑚礁保育貝類8件、魚市場電魚漁獲1件、電魚4件、違規從事拖網漁業3件)，有效打擊非法捕魚，保障遵守政府漁業資源保育政策合法作業漁民之權益，擴大縣府魚苗放流復育海洋之成果。
三、106年度獲離島建設基金補助80萬元從事烏崁海域之海洋生態環境調查，期建立海洋生態基礎資料庫，以利成立烏崁漁業資源保護區。另本府105年12月業已輔導補助烏崁社區漁業資源保護巡守隊工作制服20件。
四、另有關議員質詢內容有關規範養殖業者對生態環境與環境保護等，本府106年度將向漁業署研提辦理推廣友善(環境)養殖計畫，第1年計畫經費預計650萬元，計畫內容項目包含推廣大型海藻養殖改善箱網養殖區海域生態、推動環境友善養殖漁業規範並落實漁業環境永續經營、藻食性魚類養殖推廣改善內灣海水及底泥環境等，以期建立本縣箱網養殖漁業自主管理責任制度，改善本縣海域整體環境品質。

	農漁局
	

	27
	105/11/22
	105-04-098
	陳議員振中
	建議成立遊艇產業專區：
ㄧ、引進遊艇製造業者，發展周邊 
    相關水上娛樂事業，帶動商機 
    及增加就業機會。
二、積極向中央爭取經費辦理親水
    活動。
	一、有關引進遊艇製造業者，發展周邊相關水上娛樂事業辦理如下：
(一)有關引進遊艇產業到本縣確有此必要，本府將依建議慎重檢討水岸地區公有土地，擇合適發展之地區推動轉型以符遊艇相關產業發展。初步評估第三漁港造船專區土地權屬縣有土地，現況環境亟待轉型發展，配合水岸環境特色發展遊艇產業及相關生活旅遊服務殊值考量，本府將依建議研議轉型。
(二)本府已於去(105)年5月25日與亞澎遊艇開發股份有限公司簽訂「澎湖縣第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案」整建暨營運契約，期能整合馬公第一漁港周邊商業及經濟繁榮發展塑造澎湖新景點，促進海上娛樂活動多元化及帶動遊艇觀光產業之發展。
(三)本府另積極規劃馬公第一漁港轉型為觀光休閒漁港，依漁港法規定檢討港區使用劃定遊艇遊憩專用區及遊艇專用區，並經本府於106年1月11日核定公布，以促進澎湖觀光休憩其相關產業發展，逐步提升遊艇觀光產業之競爭力。
(四)另預計將舊冰廠建築現址朝向配合遊憩活動設置相關配套措施為考量，作為澎湖發展遊艇專業遊憩活動以成為國際亮點之思考進行初步規劃方案構想。
(五)本案已簽約並進入履約管理階段，目前整建工程施工中，特許公司計劃106年8月營運，達成績效目標。
二、本府每年積極向體育署申請水域活動辦理的水上活動包括泳渡澎湖灣、龍舟競賽、水上運動體驗營、游泳教學、帆船夏令營及冬季小板錦標賽等水域活動，另今(106)年預定辦理離島學校水上活動教學，將水上活動擴展至離島推廣。
	建設處教育處旅遊處
	

	27
	105/11/22
	105-04-099
	陳議員振中
	請參照日本，除了繳納個人所得稅外，還有繳納住民稅(故鄉稅)，繳納給地方政府，並可抵扣所得稅，如此可增加地方政府稅收，以推展地方建設。
	一、有關議員建議參照日本實施「故鄉稅」，以推展地方建設1節，揆諸意旨，顯係地方政府為一定政策目標之需要，對於有特定關係之國民所課徵附有誘因之公法上特別負擔，並得明訂其課徵所得之用途，核與本國現行勸募捐款有別，相關差異性茲臚述如下：
（一）查日本地方稅制「故鄉稅」有5項特點，合先敘明：
 1、可以獲得各式特產品（賦予推動地方產業等政策目的）。
 2、不是真正的故鄉也可以捐款。
 3、可以扣抵部分所得稅金（10%）。
 4、可指定稅金使用用途。
 5、可選擇多個自治體，不拘當地地方自治團體。
（二）對照財劃法第12條及本國稅法（由中央立法），其性質應歸屬相關特別法中為滿足公共任務目的而課徵的特別稅課（如菸害防制法之菸品健康捐、房屋稅內含教育捐（91年廢止）、土地稅法之土地增值稅、觀光發展條例第38條之登島清潔費等，課徵稅捐等收入可轉作其他用途，如菸品健康福利捐可作長照衛福措施，教育捐可作教科文支出，或用以觀光保育、增加地方收入等，屬原有體制外的特殊稅制，，以上皆顯見與一般捐獻有別（現行捐獻可全額扣抵所得稅，無附帶政策推動目的），非只等同現行捐款節稅，再次說明。
（三）再若以「故鄉稅」一說推動原意，依一般捐獻法源基礎之公益勸募條例第5條2項規定：「各級政府機關（構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募，但遇重大災害或國際救援時，不在此限」。換言之，除重大災害或國際救援外，各級政府機關（構）不得對外主動發起公益勸募活動。地方政府主動推動「故鄉稅」實有適法性疑慮。
（四）另本縣辦理接受民眾一般捐款機制，無論有無指定用途，皆須悉數繳庫，納入縣庫統收統支或依其特定用途設置專帳處理運用，其支出並應按預算程序辦理，並可全額扣抵所得稅（相較故鄉稅節稅誘因更顯優惠），相關誘因尚足敷現行需要，執行作業上更行便捷。顯與「故鄉稅」附帶其他政策目地，只得部分（10%）節稅優惠，無另有額外回饋禮品獎勵有異，應行釐清。
二、復依衛生福利部104年9月10日衛部救字第1040122339號函說明二：如地方政府以接受自由捐贈「故鄉稅捐款」並由其中提撥10%購買當地名產作為回贈捐款人之誘因，而有對外公開募集財物情事，例如張貼海報、印製DM等，則與公益勸募條例有違。依衛福部解釋函，顯見「故鄉稅」實與捐款有別，主管機關和適用法令皆異。
三、另依中華民國憲法第23條法律保留原則暨中央法規標準法第5條：「下列事項應以法律定之。二、關於人民權利、義務者。」規定，故鄉稅既屬為一定政策目標之需要，對於有特定關係之國民所課徵之公法上特別負擔，且對象不拘當地地方自治團體，係屬全國一致之性質，應請由中央統一訂定立法，以符「法律保留」、「依法行政」原則。
四、綜上，依本國法令暨本縣現行辦理接受民眾一般捐款機制，無論有無指定用途，皆採悉數解繳縣庫，納入縣庫統收統支或依其特定用途設置專帳處理運用，其支出並按預算程序辦理，並可全額扣抵所得稅辦理節稅，退稅作業亦相對便捷。至於推動「故鄉稅」乙事，因系屬政府因特殊目地、特定用途課徵之特別稅課，應循中央修法方式辦理，以為適法。
	財政處
	

	27
	105/11/22
	105-04-100
	陳議員振中
	縣府許多規劃案大多涉及各局處，在規劃設計時應以整體區域的發展為考量及思考，一些規劃案應由縣府參議分工負責，較可增加其可行性，以減少浪費公帑。
	涉跨局處之規劃案一般均由主政單位（機關）於辦理時會簽相關單位（機關）表示意見，或由主政單位（機關）召開跨局處會議討論（由本府參議、秘書長、副縣長或縣長主持），如有需要並可請參議協調、分工，在跨局處意見交流部分尚無問題。各規劃案之規劃設計均會考量整體區域發展，並依相關規定辦理。
	行政處
	

	27
	105/11/22
	105-04-101
	陳議員振中
	澎湖朝發展成為國際島嶼的目標推動中，所以英語的學習是很必要的，縣府應將英語納入本縣為第二官方語言。
	一、英語為國際共通語言，面對國際化全球化的大環境，欲將英語列為本縣第二官方語言，必須從小奠定良好基礎。本縣自國小三年級至國中九年級，學校均有安排英語課程，並有筆試及聽力口說測驗。藉由各種多元學習方式，例如遊戲、歌唱、圖書影片閱讀等浸潤式教學方式，讓學生不怕開口說英文，進而愛上英文。
二、本府也積極申請教育部相關補助，包括充實學校英語設備、辦理英語活動、英語村設置以及引進外師資源等等，盼能提升本縣國中小英語學習成效。
三、尤其本縣將在2018年舉辦世界最美麗海灣年會，為提升本縣競爭力與國際化，展現地方觀光特色，須從現在起打造全民英語學習環境，培養各種英語人才與志工訓練，並從國中小開始強化英語教育。

	教育處
	

	27
	105/11/22
	105-04-102
	陳議員振中
	西溪舊派出所前有1行車測速器，未依照規定於100公尺內設置警示語標誌，請盡速改善。
	查縣道202線西溪段測速相照設備前方未設置告示牌，該告示牌因損壞拆除，本府已協調路權養護單位澎湖工務段，業於106年1月16日完成告示牌裝設。
	警察局
	

	27
	105/11/22
	105-04-103
	陳議員振中
	南寮碼頭附近有一籃球場屬澎管處管理，因閒置已久，冬季風大時，村民就便用來停放小船，卻屢遭澎管處通知移走，請縣府協助與澎管處溝通，准予暫借使用。
	1、 本府已以106年1月11日府旅景字第1061100134號函請澎管處協調使用，澎管處於1月17日函覆近期將召開協調會議。
2、 另經澎管處惠覆該處已發函停放者限期撤離並函請海巡單位協助提供停放船家相關資訊，以利聯繫淨空。
	旅遊處
	

	27
	105/11/22
	105-04-104
	陳議員海山
	請縣府加速山水漁港公廁與周邊設施的施作與整修，以利大陸漁工及當地漁民使用。
	1、 該漁港周邊堤面道路積水情況，本府業已完成發包作業委請承商辦理改善，預計於106年6月改善完成。
2、 另有關公廁部分，本(106)年度經費有既定施作計畫，將俟後續經費狀況再行研議辦理。
	工務處
	

	27
	105/11/22
	105-04-105
	陳議員海山
	小巨蛋的興建地點應審慎評估規劃，以避免如台北市大巨蛋的問題產生(因大型演唱會擾民而無法舉辦)，除不影響周遭居民生活安寧，亦可容納更多人。
	本縣將興建之多功能綜合體育館(小巨蛋)是以球類比賽場地為目的而進行設計規劃，較不宜作為演唱會場地使用，故應不會因噪音問題影響當地住戶。
	教育處
	

	27
	105/11/22
	105-04-106
	陳議員海山
	馬公要都市化，首要解決停車問題，馬公市區目前停車位一位難求，縣府應積極改善：
1、 小巨蛋應併地下停車場作整體規劃。
2、 利用馬公國中校園地形高低差作地下停車場。
	一、現階段擬將第三漁港南海停車場規劃為立體停車場，並積極向中央爭取經費，以改善市區停車問題。
二、 另有關地下停車場之興建，因礙於所需經費、及施工工時較於平面及立體停車場高，本府將會先以閒置空地進行平面或立體停車場設立。
	建設處
	

	27
	105/11/22
	105-04-107
	陳議員海山
	為提振本縣冬季觀光，下列建議事項，請予辦理：
一、每年自9月起至隔年1月，定期每月舉辦路跑活動。
二、增加活動內容至三天兩夜，如辦理選手之夜及閉幕典禮擴大頒獎活動。
三、提供豐厚的比賽獎金，以吸引更多選手參與。
四、活動訊息要加強網路行銷，並於選手路跑時作實況轉播，順便行銷沿途風景。
	一、本府為提振冬季觀光效益，每年於9月辦理全縣運動會、10月辦理226國際鐵人三項賽、11月辦理馬拉松及冬季小板，參加選手可搭配航空公司配合活動機加酒遊程或活動報名網站之報名配套。
二、爾後召開籌備會時納入討論議題：豐富活動內容、擴大辦理選手之夜及頒獎活動、增加比賽獎金，以吸引更多選手參與。

	教育處
	

	27
	105/11/22
	105-04-108
	陳議員海山
	海洋復育對本縣是極為重要的工作，以下建議，請予辦理：
ㄧ、從臺灣大魚場引進蝦苗、魚苗大量放流。
二、在近海3海哩內大量投放人工漁礁，讓蝦群、魚群棲息繁殖。
三、加強海洋保育宣導，請海巡隊或岸巡隊加強巡邏。
	一、查本府104～106年獲離島建設基金「澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿近海漁業MCS漁業監管、檢查制度計畫」補助新臺幣180萬元(每年60萬元)從事採購魚苗放流復育海洋之工作。104～105年業於本縣內灣(觀音亭)海域，已放流黑鯛魚苗24餘萬尾，增殖漁業資源，增加漁民收益。
二、106年3月2日本府爭取台灣電力公司經費贊助於湖西鄉沙港、北寮海域辦理黃鰭鯛魚苗10萬尾放流工作，增殖漁業資源，增加漁民收入。
三、有關於3浬內大量投放人工魚礁案，本府業於106年1月24日以府授農漁字第1063500163號函建請漁業署寬列經費辦理，讓漁業資源得以棲息繁衍。案經該署106年1月26日漁二字第1061251438號函復略以，囿於投放人工魚礁工程經費龐大，該署暫無編列相關製作費用，惟為活化漁業棲地，目前仍以人工魚礁區及天然礁區之覆網清除作業為優先，有關本縣議會議員建議事項，該署留供參考。
四、另有關加強海洋保育宣導案，本府業於106年1月24日以府授農漁字第1063500162號函建請海洋、岸巡單位協助加強海洋保育宣導及巡邏。
	農漁局
	

	27
	105/11/22
	105-04-109
	陳議員海山
	請縣府加速辦理新村路貫穿台電舊電廠連接海埔路道路開闢案，以利昇恆昌飯店週遭立體停車場興建完成時，可疏通此區域的交通流量。
	本府於105年12月19日召開會議協商都市計畫變更內容（含協議書），預計106年3月提送內政部都市計畫委員會審議「變更馬公都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)」案，俟核定發布實施後，有關新村路貫穿台電舊電廠連接海埔路道路用地獲解決後，將立即展開市區道路開闢工程相關作業。
	建設處工務處
	

	27
	105/11/22
	105-04-110
	陳議員海山
	請縣府成立公立托嬰中心，協助本縣雙薪家庭照顧2歲以下的嬰幼兒，讓父母可以安心投入職場。
	一、隨著社會變遷，0-2歲幼兒托育工作不僅是家庭的責任，政府亦積極推動各項建構完善托育環境之措施，以減輕家庭負擔及提升托育品質。
二、目前本縣0-2歲幼兒托育型態主要分為家人自行照顧、托育人員照顧、私立托嬰中心3大類，截至106年1月底止，本縣內2歲以下嬰幼兒人口數有1,784人，本縣民眾申請父母一方未就業育兒津貼的人口數為1,688人，比例高達94%，顯見本縣民眾仍優先由家人自行照顧2歲以下嬰幼兒，未使用托育服務的主要原因，以「自己或家人照顧能增進親子/家人情感」居多。除了家人自行照顧外，家長選擇居家托育人員照顧嬰幼兒的比例有達到3％。
三、另本縣托育人員數量近年都有穩定成長(103年有72位，104年有98人，105年有104位)，除設置居家托育服務中心，將托育人員納入管理，落實登記證制度，以保障托育品質，本府106年也規劃辦理托育人員職業訓練及托育人員考照訓練，持續培植本縣民眾投入托育人員行列。
四、考量本縣民眾多數習慣自行照顧幼兒或托顧於祖父母，少部分付費委請居家托育人員照顧，本縣另有一立案托嬰中心(眀圓托嬰中心)，核定能收托20人，目前收托9人，在協助家庭照顧功能角色中佔0.01%;托嬰中心收費雖低於居家托育人員，經訪查家長未送托托嬰中心的原因，多半是因為托嬰中心收托時間無法為家長工作時間隨時調整或因幼兒年紀小抵抗力不佳，因此優先選擇家人自行照顧或居家托育人員。
五、此外，為建置0-2歲的相關托育服務，本府亦辦理就業者家庭托育費用補助及父母一方未就業育兒津貼補助，進一步減輕家長托育負擔。另於兒童少年福利服務中心2樓設置托育資源中心，規劃一個符合嬰幼兒發展需求的環境，特別為0歲到3歲嬰幼兒的家長提供免費托育服務諮詢、社區宣導、玩具圖書館、親職教育活動以及嬰幼兒活動課程等服務，以提升嬰幼兒主要照顧者之親職教養能力，增進親子間的互動關係。
六、本府未來會持續辦理相關托育服務，提供多元親子活動空間、辦理嬰幼兒玩具或圖書借用服務、落實托育人員及托嬰中心督導管理、辦理就業者家庭托育費用補助及父母一方未就業育兒津貼補助;有關議員之建議，經評估目前無設置公立托嬰中心之立即性，未來視家長需求，規劃辦理公立托嬰中心，以提供0-2歲幼兒多元照顧方式。

	社會處
	

	27
	105/11/22
	105-04-111
	陳議員海山
	請加長山水漁港外防波堤，以解決當地每每遇颱風來襲，因漁港風浪過大，漁船、遊艇無法停靠之問題。
	本案既有之港外防坡堤仍有作用，且該建議案為浩大工程，動用之經費龐大，需審慎評估經濟效益及後續之安全性，目前因現況設施尚有功能，爰暫無相關施作計畫。
	工務處
	

	27
	105/11/22
	105-04-112
	陳議員海山
	對於本縣興建焚化爐案，請不要一變再變，縣府應透過協調取得鄉親認同，選定地點並訂定執行時程。
	有關本縣是否適合自行興建焚化廠，目前尚進行可行性評估中。
	環保局
	

	29
	105/11/23
	105-04-114
	陳副議長雙全
	復航停飛對本縣交通造成很大的衝擊，縣府除了對於交通部提出的方案應補強外，下列事項請積極辦理：
ㄧ、建議循金門模式，在未加開加 
    班機之前，先包機確定機位， 
    以利鄉親事先訂位，安排行程。
二、建議縣府可聯合金門、馬祖等 
    縣市籌組一家航空公司，可找 
    大企業家入股，如郭台銘。
三、未來交通部要重新分配各航空 
    公司時刻表，請縣府要盡力協 
    調，讓每小時都有班次，以因 
    應不同時段民眾之需求。
議長裁示：
復興航空停飛，減少本縣對外交通40%的載運量，對發展觀光及交通有很大的衝擊，縣府應該要拉高層級成立一個「跨業界緊急專案小組」，邀集交通部、民航局、澎管處、航港局、楊立委、議會及業界等單位參與，以作長期抗戰。
	一、復興航空公司於105年11月22日無預警停飛，隨後並宣布解散公司，本府即時於11月22日啟動派遣人員進駐各該航線機場成立「澎湖鄉親服務處」，協助鄉親安排機位，並視現場候補旅客人數，啟動臨時包機或軍機疏運，也提供茶水服務與退票諮詢服務機制，宣導復興航空在信用卡、現金付款、旅行社購票的退費方式，俾使鄉親順利返鄉及返台及維持鄉親權益。
二、另為保障本縣鄉親對外空中交通權益、觀光產業發展及春節疏運，於105年12月8日由本縣議會劉陳議長昭玲及本府陳縣長光復與楊曜立法委員共同率領相關人員至立法院拜會交通部及民航局反應協助提供充裕運能，以應鄉親需求。交通部民用航空局106年1月19日空運管字第1065000555號函復略以:
(一)已要求各航空公司視市場情況儘量增飛原復興航空飛航之航班與時間帶，俾利地方居民行程規劃安排。
(二)請航空公司儘速規劃國內航線旺季期間(4月起)班表，並應依市場需求增開航班及適當調整班距。
(三)春節假期民航局已協調航空公司增開加班機及放大機型因應，繼比照105年春節提供正班機及第一、二波加班機運能，亦已請國防部協助備妥4架C-130軍機協助疏運。
(四)要求各航空公司依市場需求增開澎湖航線航班，並納入兩岸航權分配考量，以維離島鄉親行的權益。
	旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-115
	陳副議長雙全
	請縣府參照其他縣市，將一整年活動訊息公布在車站、飯店、餐廳等公共場所週知，以利旅遊業者招攬旅客及行銷。
	1、 本府觀光活動行事曆於年底調查完畢後，皆發函予本縣觀光旅遊相關產業公(協)會及航空、海運業者週知，並由各公(協)會協助轉知所屬會員。
2、 另於澎湖逍遙遊網站「活動主打」專區可查詢各月活動，整年度活動表亦於該網站供有需求之大眾下載。
	旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-116
	陳副議長雙全
	本縣近期常辦理各項大型活動，如路跑、鐵人3項等，致需封路造成市區交通阻塞或發生事故，建議賽事地點由觀音亭外移至郊區，例如東衛石雕公園，如此只要封閉單向車道，也可以減少警力及服務人力。
	本縣辦理運動賽事鐵人三項部分起點為嵵裡海水浴場，目前馬拉松起點接近市區，爾後規劃路跑路線時研擬調整地點，以符居民期待。
	教育處
	

	29
	105/11/23
	105-04-117
	陳副議長雙全
	今年本縣辦理多項大型活動，無形中增加警員執勤時間，本來警力已不足，所增加勤務在沒有辦法給予加班費下，應予敘獎，以資鼓勵。
	本府警察局往年依本府舉辦各項大型活動賽事，負責活動會場及賽事沿線交通疏導管制，為勗勉同仁辛勞，賽事結束後，即辦理獎勵事宜，並對敘獎比例員額酌予提升從優敘獎，鼓舞同仁士氣。
	警察局
	

	29
	105/11/23
	105-04-118
	陳副議長雙全
	澎湖是一個「海上明珠、國際島嶼」，更是「世界最美麗海灣」，但在臺灣本島卻有人對澎湖印象不深，甚至不認識澎湖這個地方，尤其是年輕人，請縣府要加強行銷策略，將本縣特色行銷出去，拓展更多族群來澎湖。
	1、 為積極加強國內外行銷，建立「澎湖－世界最美麗海灣」的品牌形象，拓展觀光旅客市場，本府於105年度國內行銷部分參與2016 STF臺北國際春季旅展、2016年高雄市旅行公會國際旅展、2016 ATTA臺中國際旅展、2016 STF臺北國際旅展，計4場次；國外行銷部分參與2016香港樂活博覽會、2016年香港旅展觀光推廣活動、2016年新加坡秋季旅展觀光推廣活動、2016年日本旅展及辦理觀光推廣活動、2016中國(上海)國際旅遊交易會，共計5場次。
2、 除透過國際重要觀光推廣活動參與，另加強FB、LINE、微博等社群媒體經營，增進與年輕族群的交流互動，以穩固市場並拓展更多不同客源，帶動遊客穩定成長。
	旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-119
	陳副議長雙全
	針對日本核災食品進口，因本縣無相關檢驗儀器，縣府應無限期拒絕核災食品進入本縣，以保障縣民食的安全。
議長裁示：
針對日本所有核災食品進口，縣府對所有核災食品要完全拒絕進口（含鄰近4縣市），包括行政院所提4個原則在內，並請衛生局儘速將自治條例送至議會。
	ㄧ、為保障消費者健康，本府制定「澎湖縣食品安全管理自治條例」(草案)，並依縣議會建議，增訂販售日本食品相關規範及罰則(草案第4條及第16條)，以加強本縣食品安全衛生管理，有效遏止不肖廠商之惡行，防範食安問題發生。
二、前揭草案經105年12月30日提送澎湖縣議會審議通過，本府於106年1月5日以府授衛食字第1053303403號函陳報衛生福利部核備，草案經依衛福部106年2月22日衛授食字第1069900100號函意見再行研酌後，再陳報衛福部核備，本府已於106年3月30日再次以府授衛食字第1060001744號函陳報衛福部核備中。


	衛生局
	

	29
	105/11/23
	105-04-120
	陳副議長雙全
	大倉媽祖文化園區停建後，目前園區建築鋼筋已腐蝕、整個園區形同廢墟，請縣府重新思考後續應如何辦理。
	本案建築鋼筋已全數切除，後續園區活化利用本府將積極辦理。
	工務處
	

	29
	105/11/23
	105-04-121
	成議員萬貫
	有關湖西鄉下列各項建設請縣府積極辦理：
ㄧ、隘門、林投沙灘、尖山到龍門
    連成一條黃金海岸線。
二、菓葉觀日出連接南北寮旅遊動
    線。
三、湖西蓮花池、白坑、青螺虎頭
    山連接西區沙港海豚的故鄉整
    體開發。
	一、目前內政部「均衡城鄉發展推動方案」針對林投沙灘將以「世界海洋故事」為創新主題發展「黃金海岸世界海洋故事園區」，且設置一具國際化與在地化並行之度假遊憩區並串聯隘門、尖山到龍門之觀光主要景點，透過交通運輸接駁改善、門戶景觀整治、國際文化交流活動、地方產業加值博覽會等手法之整併，整合善用地方資源，彰顯跨域整合發展的總體效益。現階段刻正辦理基本設計中，待交通部觀光局審核完成，可辦理後續細部設計作業事宜。
二、目前本府已規劃龍門閉所陣地坑道成觀光景點，未來執行後可有效串聯隘門、林投沙灘、尖山到龍門連成一條黃金海岸線增加觀光亮點。
三、湖西東邊經由遊程規劃結合自行車道、菓葉觀日出、南北寮旅遊動線，並推廣湖西北邊旅遊景點-湖西蓮花池、白坑、青螺虎頭山、西區沙港海豚的故鄉。以行銷方式結合地方建設，吸引遊客旅遊新選擇。

	建設處旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-122
	成議員萬貫
	林投海灘為本縣黃金海岸線主要風景區，長年來沙灘的海沙逐漸流失，例如林投白灣餐廳附近大排水溝因廢水排出，導致沙灘大量流入海中，沙子覆蓋珊瑚礁破壞自然生態，亦影響附近村民居住的安全，此問題已存在多年，請縣府予以改善。
	1、 本案業經納入「林投1號排水系統下游淹水改善方案評估規劃」案，目前尚在規劃中。
2、 本府將於該地區柔性勸導民眾遊客莫亂丟棄垃圾、排放廢水以免破壞旅遊生態環境並函請管理權責機關澎管處加強管理。
	工務處旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-123
	成議員萬貫
	請縣府於林投公園入口處左邊蓮花山增設1座涼亭，以供村民休憩。
	本府於106年1月24日邀集成議員萬貫、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處、澎湖縣湖西鄉公所、澎湖縣湖西鄉林投村村長經現地會勘後協議由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處承諾辦理涼亭設置用地部分，維護及清潔工作由澎湖縣湖西鄉公所及林投村執行。 

	旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-124
	成議員萬貫
	請縣府辦理隘門第9公墓遷移案時，應考量民間習俗及村民之實需，以免造成民怨。
議長裁示：
隘門納骨塔若須增加經費，請民政處於12月臨時會提出墊付案。
	1、 為配合隘門第9公墓遷移案，本府於辦理塔位增設工程時，亦將隘門村需求納入考量，並函請澎管處配合風水流年延長遷葬公告期間2年。
2、 另塔位增設所需經費亦於105年12月臨時會提出墊付案，業經議會通過辦理，後續工程及遷葬作業將積極趕辦。
	民政處
	

	29
	105/11/23
	105-04-125
	成議員萬貫
	目前湖西龍門港已不敷漁船停泊，請興建1座突堤碼頭解決此問題。
	目前刻正辦理委託規劃設計招標階段。
	工務處
	

	29
	105/11/23
	105-04-126
	成議員萬貫
	復興航空公司停飛造成本縣空中交通大亂，縣府應向中央積極反映，思考如何讓離島居民有一條更穩健回家的路。
	為保障本縣鄉親對外空中交通權益、觀光產業發展及春節疏運，於105年12月8日由本縣議會劉陳議長昭玲及本府陳縣長光復與楊曜立法委員共同率領相關人員至立法院拜會交通部及民航局反應協助提供充裕運能，以應鄉親需求。交通部民用航空局106年1月19日空運管字第1065000555號函復略以:
一、已要求各航空公司視市場情況儘量增飛原復興航空飛航之航班與時間帶，俾利地方居民行程規劃安排。
二、請航空公司儘速規劃國內航線旺季期間(4月起)班表，並應依市場需求增開航班及適當調整班距。
三、春節假期民航局已協調航空公司增開加班機及放大機型因應，繼比照105年春節提供正班機及第一、二波加班機運能，亦已請國防部協助備妥4架C-130軍機協助疏運。
四、要求各航空公司依市場需求增開澎湖航線航班，並納入兩岸航權分配考量，以維離島鄉親行的權益。

	旅遊處
	

	29
	105/11/23
	105-04-127
	成議員萬貫
	有關日本福島輻射食品進口問題，為維護縣民食的安全，縣府要嚴格把關、拒絕進口。
議長裁示：
針對日本所有核災食品進口，縣府對所有核災食品要完全且全面拒絕進口（含鄰近4縣市），包括行政院所提4個原則在內，本人非常堅持。
	ㄧ、為保障消費者健康，本府制定「澎湖縣食品安全管理自治條例」(草案)，並依縣議會建議，增訂販售日本食品相關規範及罰則(草案第4條及第16條)，以加強本縣食品安全衛生管理，有效遏止不肖廠商之惡行，防範食安問題發生。
二、前揭草案經105年12月30日提送澎湖縣議會審議通過，本府於106年1月5日以府授衛食字第1053303403號函陳報衛生福利部核備，草案經依衛福部106年2月22日衛授食字第1069900100號函意見再行研酌後，再陳報衛福部核備，本府已於106年3月30日再次以府授衛食字第1060001744號函陳報衛福部核備中。


	衛生局
	

	30
	105/11/24
	105-04-128
	呂議員啟宗
	近年七美觀光人潮日益增多，請縣府勿於觀光旺季時實施封港，以免影響港口人潮進出安全及觀光品質。
	七美南滬漁港各類船舶區已明確劃定停泊及報關區域，並於報關完成後即行駛離，目前各類船舶使用秩序良好。
	工務處
	

	30
	105/11/24
	105-04-129
	呂黃議員春金
	復興航空停飛，鄉親對春節返鄉機票十分擔心，請縣府要積極協助處理。
	本府因應復興航空停航事件造成國內航線運能較為吃緊，已順利協調民航局請各航空公司於春節期間加班或放大機型增加運能，計提供11萬252座位數，並透過鄉親機位需求服務平台受理鄉親機位需求，事先的協調包機18航班與現場協助候補包機4航班，計包機22航班，合計提供11萬5,116座位數，讓鄉親全數順利返家赴台。
	旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-130
	呂黃議員春金
	部立澎湖醫院2樓病床有40床，晚間卻只有2位值班人員，在人力不足、工作量負荷大之狀況下，服務品質便無法滿足鄉親需求，請縣府協助改善。
	經查部立澎湖醫院一般急性病房共有41床，共配置15名護理人員，符合設置標準之要求，抽查105年10月至11月每日病人住院數介於23至41人之間，次查護理人員排班表，考量醫療服務大多於日間進行，夜間為病患休息時間，因此平時小夜班有3位值班人員，大夜班2位值班人員，全日平均護病比為8-13人，符合評鑑標準。
	衛生局
	

	30
	105/11/24
	105-04-131
	呂黃議員春金
	有關鎖港觀光漁市場，請縣府積極向中央爭取經費，並掌握進度加強辦理。
	刻正公告基地內占用戶限期拆除作業，並同步爭取計畫執行經費之補助。
	建設處
	

	30
	105/11/24
	105-04-132
	呂黃議員春金
	風櫃社區西港、東港周遭設施及東港疏濬工程，當地里長已反應2年，至今仍無改善，請積極辦理。
	該港區域部分設施業於105年度辦理新設及修復完成，有關疏濬部分，業已委請相關單位辦理測量作業，將於106年度完成辦理疏濬工程。
	工務處
	

	30
	105/11/24
	105-04-133
	呂黃議員春金
	建議生博館、海洋資源館冬天免收門票，以吸引人潮，提振本縣冬季觀光。
	1、 澎湖生活博物館為促進本縣文化觀光之發展，針對旅遊業者推出預售票購票優惠，以吸引旅遊業者購買意願，進而安排遊客遊程至館舍參觀，倘若於冬季實施免費入館活動，恐衝擊業者營收與購票意願。
2、 在促進本縣冬季文化觀光業發展，與博物館入館率再提升等問題，除預售票之販售，澎湖生活博物館另不定期配合活動、節慶與特展等，辦理鄉親免費入館參觀活動；澎湖海洋資源館則亦不定期推出各項促銷優惠，如早鳥票、二人同行一人免費等活動，增加民眾入館意願。
3、 考量博物館營運成本，及近年入館優惠績效，建議維持現有營運模式，相關規費仍依「澎湖縣政府文化局所屬澎湖生活博物館規費收費標準」及「海洋資源館入館管理實施要點」辦理。
	文化局
	

	30
	105/11/24
	105-04-134
	呂黃議員春金
	冬天風浪大，七美、望安離島觀光受限，所以縣府應於冬季加強短距離海上航程的虎井、桶盤觀光行銷，積極協助這2島的社區營造及發展社區特色，以吸引觀光客。
	1、 澎湖秋冬的風如何轉化為優勢，是縣府發展淡季觀光重要政策議題，鄰近本島的虎井、桶盤交通航程短，亦為拓展本縣秋冬觀光旅遊據點方向，本府製作「世界最美麗海灣」圖冊、漁光漫漫摺頁，業已將虎井、桶盤納入介紹，後續將持續透過網站、社群媒體、旅遊相關文宣介紹加強行銷宣傳，以島上國際級的玄武岩地質景觀、海島風情、軍事設施等深度介紹，使遊客不僅感受島嶼的美景，亦可透過深度體驗認識地方文化，擁有更豐富的旅遊內涵及深刻印象，對地方整體產業亦可獲得實質挹注。
2、 本(106)年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導計畫，業經內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函核定總經費750萬元(中央補助637萬5,000元；縣籌款112萬5,000元)，擬於該計畫項下補助事項，積極與虎井、桶盤2島社區發展協會及社區規劃師溝通，共同發展社區營造。
	建設處旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-135
	陳議員慧玲
	復興航空公司無預警宣布停飛，致使該公司員工突然失去工作，影響生計，希望縣府能主動關心本縣復興航空員工的權益。
	一、為關懷復興航空公司解散後員工權益，本府社會處及澎湖就業服務中心於105年11月30日派員赴馬公航空站舉行勞動權益說明會，針對復興航空公司員工所關心之資遣費、謀職假、失業給付申請等規定逐一進行解說，並於會後第一線解答個別員工疑惑，參加員工共計40人。
二、依據勞動基準法第16條規定，雇主因歇業終止勞動契約者，其預告期間為：「繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之；繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之；繼續工作三年以上者，於三十日前預告之；勞工於接到前項預告後，為另謀工作，每七天有最高二日之謀職假權益，且請假期間之工資照給，員工可多加利用。」
三、另本(106)年度縣府規劃自3月起開設5班短期職業訓練班，包括導遊解說班、房務人員班、餐飲業從業人員班、電子商務班及門市人員班等，具非自願離職身分者參訓可免費參加及領取職業訓練生活津貼，且與失業給付補助得分別請領，有轉業需求之員工亦可密切注意縣府社會處網站訊息並踴躍報名。
四、此外，有關員工目前最關切的失業給付申請，澎湖就業服務中心代表表示，只要持有復興航空公司開立的非自願離職證明，離職隔日即可由失業者本人親自至澎湖就業服務中心辦理申請作業。以離職退保前6個月平均投保薪資60%發給，最長發給6個月。如請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，每1人可加發平均月投保薪資10％，最多加計20％，最高將可領到平均月投保薪資的80％。該中心也會按月進行職缺媒合，協助員工順利轉職及度過難關。

	社會處
	

	30
	105/11/24
	105-04-136
	陳議員慧玲
	南方四島東吉與西吉島之間的珊瑚礁，是我國海域最健康的珊瑚礁群，有豐富的魚群棲息於此，縣府應將訂為「完全禁漁區」，以保護海洋資源，讓澎湖的漁業能夠永續發展。
	一、本府前於105年8月16日邀集專家學者、漁業署、地檢署、水試所、海管處、海巡、岸巡、警察等單位、鄉市公所、漁會、保育團體、漁民代表召開「澎湖漁業資源保育管制政策座談會」，有關劃設東西吉廊道為「完全禁漁區」案，經與會各單位討論後會議決議：以目前現有之資料而言，要說服社會大眾及漁民劃設「完全禁漁區」，說服力仍顯薄弱，建請澎湖南方四島國家公園之目的事業主管機關「海洋國家公園管理處」編列經費進行東、西吉廊道海洋生態暨漁業資源之研究調查，在取得科學證據支撐後，納入五年澎湖南方四島國家公園通盤檢討時(預訂時程為108年)予以考量。
 二、查海洋國家公園管理處業於105月10月委託「國立臺灣海洋大學」進行「澎湖南方四島魚類資源調查」之科學研究調查案，預訂106年12月15日前可取得研究成果。
	農漁局
	

	30
	105/11/24
	105-04-137
	陳議員慧玲
	請縣府向中央爭取與反映，協助本縣成立海洋保育警察，以加強海洋巡邏取締，讓我們放流的魚苗、蝦苗可以順利長大。
	一、查本府業於104年11月5日由胡秘書長假本府警察局勤務指揮中心召開「澎湖縣政府環保案件聯合查察小組」協調會，且本縣「環保案件查察小組」(簡稱「環保警察」)業於104年11月24日成立，專責從事海洋保育、非法捕魚查緝、傾倒廢棄物、食品安全查察等工作，其中又以海洋保育、非法捕魚取締工作為核心工作。
二、本縣「環保案件查察小組」105年1月至106年1月結合地檢署、海巡等單位執行海洋保育、非法捕魚取締工作計取締44件(21件無主三層網沒入、非法採捕特有種章魚1件、潛水器漁業4件、違法販賣未滿8公分之馬糞海膽2件、違法採捕販賣珊瑚礁保育貝類8件、魚市場電魚漁獲1件、電魚4件、違規從事拖網漁業3件)，有效打擊非法捕魚，保障遵守政府漁業資源保育政策合法作業漁民之權益，擴大縣府魚苗放流復育海洋之成果。
	農漁局
	

	30
	105/11/24
	105-04-138
	陳議員慧玲
	建立友善旅遊城市，首在行的舒適與便利，本縣公車除了要準點外，車班路線及時刻表APP資訊化、車牌與站牌的美化、候車室的座椅皆需加強。
	一.為建立本縣為友善旅遊城市，提昇旅遊行程的舒適與便利，本府積極規劃實施公車站點準時校正，要求駕駛員行駛中加強控管行車速率，縮短到站時間誤差，並嚴格要求起迄點站準時發車。
二.為完善公車動態資訊並提供乘客更便捷之查詢服務選擇，本府於105年6月配合交通部公路總局完成公車動態資訊介接作業，並將相關資料傳輸於交通部｢公共運輸整合資訊流通服務平台」供相關加值業者開發更多旅運資訊系統，民眾現可於智慧手機APP平台(google play  App Store)下載｢iBus--公路客運」即可查詢本府公車動態詳細資料。
三.為強化站牌資訊與美化，已於105年10月先行規劃3處智慧站牌，示範架設地點為機場站、北辰站及文化中心站，惟為配合多卡通電子票證系統測試作業，致延長其推動期程至106年12月下旬完成建置作業；另針對現行站牌資訊提供不完整之問題，本府已委請廠商設計新式站牌版面，將可較現行站牌版面提供更完整之路線及發車時刻資料，初期將選擇部分站點設置，俟民眾反應情況並搜集彙整意見後再行擴大增設或修正站牌版面。
四.另為維護候車亭內外及座椅清潔，就105年度進用擴大就業人員協助，大幅提昇候車亭內外清潔，候車民眾反應極為嘉許，106年度仍將持續辦理。
	車船處
	

	30
	105/11/24
	105-04-139
	宋議員國進
	請縣府積極推動低碳島政策，並加強宣導，以收成效。
	本府已以106年2月8日府建商字第1060840266號函送經濟部有關「世界最美麗海灣-澎湖國際觀光低碳島計畫」草案修正計畫書，並同時進行澎湖縣空調節能、太陽能熱水系統補助計畫。俟後低碳島相關訊息，將加強宣導。
	建設處
	

	30
	105/11/24
	105-04-140
	宋議員國進
	世界最美麗海灣不要淪為口號，要善用本縣的天然資源、自然景觀，營造行銷名符其實的美麗海灣。
	有關2018年世界最美麗海灣年會在澎湖，就其相關之行銷活動，本府已於105年12月辦理委託拍攝「世界最美麗海灣」形象廣告影片專業服務採購案上網公開招標，並於106年1月23日完成決標議約程序，其拍攝內容以澎湖在地人文及自然景觀分為兩大主題，廠商正詳細規畫相關拍攝細節，俾利後續加強觀光行銷工作。
	旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-141
	宋議員國進
	未來縣府要在第三漁港打造ㄧ座國際廣場，希望國際廣場的建造，除了要有國際水準外，更要結合地方特色。
	本府現正辦理「澎湖縣馬公第三漁港國際廣場新闢工程委託規劃設計監造技術服務」案之招標，其內容亦依議員建議，盼能建造一座具有國際水平外，更能顯現本縣特色，以創造遊客遊玩新地點，並提供縣民休憩場域，期能活絡帶動鄰近各項地標及景點。
	工務處
	

	30
	105/11/24
	105-04-142
	宋議員國進
	本縣冬季海灣的漂流物多，影響海岸線景觀，為營造最美麗的海灣，縣府應發起海灣的認養，以保持海岸線的清潔。
	本縣目前認養海灘單位計11個，並均持續推動認養活動及清理。
	工務處環保局
	

	30
	105/11/24
	105-04-143
	宋議員國進
	以下各碼頭不論是受災損未修復完成或年久失修，請縣府拿出行政效率，不要各項工程ㄧ再反映，但迄今仍無進度，如果是工程承辦人員人手不足應檢討，以免造成當地居民與漁民進出的危險，亦影響整體環境景觀：
ㄧ、鳥嶼碼頭只要大潮汐漲潮時，
    海水都會倒灌到村子，請縣府
    解決處理。
二、大倉進港碼頭災損嚴重，請儘
    速修復。
三、岐頭碼頭交通船在此進出，船
    泊區階梯卻破爛不堪，請趕緊
    改善。
四、通樑浮動碼頭護欄至今皆未設
    置，不但影響景觀安全更可慮。
	一、鳥嶼漁港南側堤面圍牆加高，已列入106年度鳥嶼漁港基本設施改善工程中辦理，目前辦理設計中，俟設計完成後辦理工程發包。
二、大倉碼頭災損目前已委託設計，俟設計完成後辦理工程發包。
三、歧頭漁港階梯破損已納入本年度漁港基本設施改善工程(開口契約)中辦理修復。
四、通樑浮動碼頭(後續工程)護欄已設置完成。
	工務處
	

	30
	105/11/24
	105-04-144
	宋議員國進
	通樑4米聯外道路的開闢已反映多時，請縣府編列經費辦理。
	本府將辦理土地清冊編製，並製作道路開闢計畫預算書，再依所需經費規模研議辦理。
	工務處
	

	30
	105/11/24
	105-04-145
	宋議員國進
	文化資源要城鄉均衡，ㄧ些藝文表演不要只排在演藝廳，事實上白沙鄉親熱愛歌仔戲人數眾多，建請ㄧ些歌仔戲或民俗技藝表演要安排下鄉，讓老ㄧ輩鄉親不必舟車勞頓前往觀賞，也可加強文化薪傳。
	為落實文化深耕與薪傳，希望能將最豐盛的文化資源普及全縣各角落，本府文化局本年度致力推動於本土表演歌劇創作，以世界襲產澎湖在地文化特色發想編劇，並至鄉市深耕巡演，另將安排2場以上音樂饗宴及涼傘表演活動等，開創本縣藝文特色藝術性及傳習札根，加強服務偏鄉民眾，縮短城鄉差距。
	文化局
	

	30
	105/11/24
	105-04-146
	胡議員松榮
	縣府近期於假日辦理頗多的活動，對於活動工作人員要給予敘獎嘉勉，以慰其辛勞。
	本府各活動承辦單位於活動辦理完竣後，均依「澎湖縣政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定辦理敘獎事宜。
	人事處
	

	30
	105/11/24
	105-04-147
	胡議員松榮
	建議縣府向中央爭取經費，興建ㄧ條海底隧道，雖然此計畫經費龐大、工程困難，卻能一勞永逸的解決本縣的交通與醫療問題。
	有關建設海底隧道實施重大建設，實需依島嶼特性及需求進行規劃發展兼顧資源保育、區域發展與居民權益之三贏方向審慎評估，以求創造生態永續發展，本府將配合納入後續本府國土計畫之部門計畫決策的重要參考。  

	建設處
	

	30
	105/11/24
	105-04-148
	胡議員松榮
	有關澎防部遷移案(含徵收的土地及通訊營)，請縣府要妥善規劃處置。
	一、「澎防部莒光營區遷建計畫」後續分為短期及長期計畫。
（一）短期計畫：
 1、新址工程暫緩施作，其已協議價購之新址土地與軍方協商需返還本府。
 2、中正堂產權返還本府，以利後續招商推動。
 3、莒光西營區之縣有土地(馬公段2661-1地號)與軍方協商返還本府。
 4、向行政院及國家發展委員會提報本案已核定之離島重大投資計畫變更。
（二）長期計畫：澎防部莒光營區本部暫留原處，惟考量觀音亭、中正堂、篤行十村、莒光新村周邊之整體觀光發展效益，仍與軍方持續協商將莒光營區本部遷移至軍方既有營區，以利該區整體發展。
二、105年9月10日府建城字第1050844732函陳「變更離島重大建設投資計畫」報交通部協助轉陳行政院申請變更，交通部觀光局105年11月30日函請本府修正，因配合106年1月4日「澎湖莒光營區再造媽宮歷史觀光城計畫－離島重大建設投資計畫」案涉及文化資產保存法或有相關限制條件協商會議決議（國有土地部分不辦理有償撥用），刻正辦理中，已於106年3月10日函送交通部。

	建設處
	

	30
	105/11/24
	105-04-149
	胡議員松榮
	有關虎井聚落風貌「城市色彩」計畫只辦1期便停止，甚為可惜，請縣府向中央爭取經費續辦，以發展虎井觀光。
	一、關於「統一色彩城市」計畫，原補助單位(文化部)已於102年12月17日廢止「文化部建立城市色彩系統及示範操作補助作業要點」，難以再就同一計畫爭取經費。
二、另有關打造虎井成為類似小希臘著名觀光景點，已於日前向內政部營建署提出「澎湖本島內海6據點地景營造先期規劃暨離島再生規劃」，目前向營建署承辦確認將以106年度「城鎮風貌型塑整體計劃」第1階段項下核定該先期規劃案，虎井案屬「澎湖本島內海6據點地景營造先期規劃暨離島再生規劃」項下「離島再生計畫」中1案，計400萬元規劃費用，俟完成核定，賡續辦理規劃作業發包。
	建設處
	

	30
	105/11/24
	105-04-150
	胡議員松榮
	縣府目前正辦理臺華輪的汰舊換新計畫，建議舊的臺華輪要保留下來，新增ㄧ條馬公到基隆夜間航線，為本縣與本島北部增加ㄧ條交通管道。
	一、行政院106年2月14日院臺交字第1060003697號函已同意經費保留，並請本府儘速整合地方民意，凝聚船型、造(購)船及經營方式共識，辦理計畫內容修正。
二、本府刻正辦理修正計畫書中，俟確認中央政府營運補貼額度後，重新辦理規劃設計案，本建議案件將列入規劃評估項目中。

	旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-151
	胡議員松榮
	澎南從風櫃洞到蛇頭山、從仙人掌公園到水產種苗繁殖場、從山水沙灘到鎖港紫薇宮，整條旅遊線不但具有文化歷史，更是風景宜人，縣府應用心協助規劃，加強行銷以帶動澎南區旅遊觀光。
	一、本府為加強行銷，打造澎湖國際渡假據點品牌與定位，業已完成製作「世界最美麗海灣」旅遊摺頁及「漁光慢漫」系列摺頁，介紹馬公市區至澎南區沿線之重要旅遊景點介紹。
二、為順應多變之旅遊型態，於本府澎湖逍遙遊網站中規劃放置多款「主題遊程」，供遊客來澎旅遊路線新選擇。
三、另為提振本縣冬季觀光，加強行銷推廣，自105年12月推出「冬天不上班旅行節」活動推出吃喝玩樂冬季觀光護照，推出澎湖9大冬遊主題推薦行程，規劃出9款不同風格路線，將本縣澎南從風櫃洞到蛇頭山、從仙人掌公園到水產種苗繁殖場、從山水沙灘到鎖港紫微宮等旅遊景點規劃於其中，成為澎南線新的參觀動線提供全方位旅遊服務，加強觀光行銷，使觀光資源更加豐富及多元化，完整介紹澎湖文化歷史及旅遊特色，完善旅遊資訊服務、健全友善旅遊環境，並發揮觀光行銷效益。
	旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-152
	陳副議長雙全
	本縣設置觀光博奕特區案經公投沒通過，有關後寮開發案之廠商是否還願意來澎投資，整體計畫是否能繼續執行。
	1、 本案基地因計畫區位廣大案情複雜，以委託專
業服務勞務採購方式協助辦理，本府業於105年11月18日招標公告，12月14日辦竣評選委員會議，評選結果因無決標對象之廠商，逕予廢標。
2、 委託服務項目之一，須協助本府評估民間申請 
人所提白沙鄉後寮南段國際觀光度假區規劃構想書辦理初審，惟該申請人於105年12月8日函知本府撤回申請案，故本案目前因申請人撤案暫緩執行。

	旅遊處
	

	30
	105/11/24
	105-04-153
	陳副議長雙全
	綠能產業是目前最具潛力的產業，請縣府持續推動風能公司，以帶動本縣的經濟發展。
	本府以105年9月6日府建商字第1050844440號函陳報「世界最美麗海灣-澎湖觀光低碳島國際亮點計畫」草案至行政院計畫內容包含再生能源、低碳運輸、永續生活及觀光低碳島四面向，日前經經濟部以106年3月28日經授能字第10604019270號函復審查意見並修正中。

	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-154
	楊議員石龍
	203縣道為本縣觀光景點的主要道路，現況卻是坑坑疤疤有礙觀瞻，請縣府爭取經費重新舖設，以配合「世界最美麗海灣年會」的辦理。
	案已列入本府「澎湖縣主要道路路廊景觀改善工程」內辦理。
	工務處
	

	32
	105/11/25
	105-04-155
	楊議員石龍
	本縣地質鹽化嚴重，為改善西嶼飲用水問題，以下事項請予辦理：
ㄧ、增設1組海水淡化設施。
二、於二崁大菓葉興建水庫。
三、全面禁止抽取深水井。
	本府於106年1月25日依議員建議事項發文至台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運所參採辦理。經台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運於106年3月14日函復本府辦理事項，內容如下：
一、興建水庫係屬水源開發，應由經濟部水利署規劃。
二、西嶼供水系統目前每日供水量約2,100CMD，除海淡廠供應750CMD外，尚抽取地下水約900~1,200CMD，其他由水庫補供水，尚可滿足目前供水需求。
三、另依據經濟部水利署水利規劃試驗所之「澎湖地區地下水整體保育策略規劃」報告(101年12月)，西嶼地區深層地下水年安全出水量為90.31萬立方公尺；經查，西嶼地下水105年抽取量約為30萬立方公尺，屬於安全出水量範圍內。
四、綜上，目前西嶼地區供水無虞，且抽取地下水量在安全出水量範圍內，故評估暫無興建海淡廠及停抽深井水之必要性，將持續觀測地下水位，並視水庫水情適時減抽地下水俾穩定西嶼鄉供水。

	工務處
	

	32
	105/11/25
	105-04-156
	楊議員石龍
	西嶼合界村至橫礁村北海岸遊客多，因此垃圾髒亂不堪，影響整體景點的觀瞻，請縣府要有因應對策積極處理。
	西嶼合界村至橫礁村北海岸列為該鄉海岸環境維護首選，每年除海岸清潔人員定期每月26個半天清除外，尚發動淨灘4場次，計約500人參加，並由鄉公所提出重機械(卡車怪手等)補助申請整頓計2次，並持續清理維護。
	環保局
	

	32
	105/11/25
	105-04-157
	楊議員石龍
	請縣府配合於近期提報中央「遊憩據點空間營造計畫」中，將在西嶼設置ㄧ座硓古公園項目納入，讓澎湖的景點更具地方特色。
	一、本案爭取105年度「澎湖縣觀光遊憩設施建設計畫」補助已核定經費約700萬元，目前施工中，預定於106年5月完工。
二、另本案後續計畫已納入「本縣整體發展規劃」
    評估中並積極爭取國發會補助。
	旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-158
	陳議員振中
	請縣府爭取經費，將湖西鄉湖東村大排周邊環境打造成觀光景點
	一、本府業經會同議員現地勘查，並依勘查結果錄案辦理。
二、本案現地為多條農塘組成，且湖西鄉公所業經發包工程施作植草磚改善現地部份農塘邊坡，俾利本案現地成果加成及一致性，本案業經委託工程顧問公司辦理設計，俟設計初稿提送本府後，再行討論。
	工務處旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-159
	陳議員振中
	去年下鄉考察建議事項，請縣府積極辦理：
ㄧ、輔導湖東社區辦理農村再造計 
    畫。
二、設置螢火蟲生態園區及有機生 
    態園區。
三、協助湖西特有的野生藥用植物
    (風茹、蘆薈、海芙蓉、ㄧ條根、
    花生藤等)行銷與推廣。
	一、有關輔導湖東社區辦理農村再造部分，本府曾於105年輔導提報農村再生6年計畫，獲中央核定，並於105年補助688萬元，計有由水保局承攬湖東社區排水改善工程300萬元，湖西鄉公所承攬湖東排水及農塘邊坡改善工程320萬元，及湖東社區自行辦理之各項活動及僱工購料工程68萬元。106年度亦爭取200萬元賡續湖東社區農村再生計畫。 
二、有關輔導設置螢火蟲生態園區及有機生態園區部份，本府推動執行情形如下：本府從97年度起至105年度持續輔導湖西鄉湖西村(鄭彩蕊、辛清添)、南寮村(趙嘉協、許清實)、城北村(王明忠、洪周武)農戶申請通過CAS台灣有機農產品驗證標章，未來將以這三村為基礎，輔導設置有機生態園區，而螢火蟲棲息環境十分特殊，引進繁殖技術仍需評估，當配合有機生態園區建立改善當地土壤、水質(流動活水不能有鹽分)等繁殖棲地環境後，以提高成功機率。
三、106年度持續輔導湖西鄉農戶擴大種植野生藥用植物(風茹、蘆薈、海芙蓉、一條根、花生藤等)，並輔導農戶參加各單位所辦理農特產品展示售及農夫市集活動，增加銷售通路，以提高農民務農意願。

	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-160
	陳議員振中
	湖西青螺村海岸(往第三公墓的方向)掏空已久，至今仍未處理，已嚴重影響路面行車安全。
	已函請土地機關行政院農業委員會林務局屏東林區管理處辦理。
	工務處
	

	32
	105/11/25
	105-04-161
	陳議員振中
	有關湖西碼頭設施修護問題，已反映1年多皆未處理，請縣府積極辦理：
ㄧ、北寮碼頭旁的涼亭損壞已久，請儘速修護。
二、很多碼頭的監視器已損壞，請儘速修護。
	一、北寮碼頭涼亭損壞已委由湖西鄉公所辦理。
二、有關監視器案辦理說明如下：
(一)本案已於106年2月9日以府授農漁字第1063500213號函請行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局第七海岸巡防總隊儘速修護碼頭已損壞的監視器，以維漁民財產安全。
(二)案經行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局第七海岸巡防總隊以106年2月14日南七總字第1062500532號函復，經查該總隊所轄湖西地區設有港區監視系統單位計尖山及龍門漁港安檢所等2處，設備功能均正常；另查西溪漁港港區裝設之監視器係屬湖西鄉西溪社區發展協會所有，經詢近期疑似因線路受潮，導致監視系統故障，已於106年2月5日通報該協會派員檢修，以維護漁民財產安全。
	工務處農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-162
	陳議員振中
	新住民文化是我們重要的資產，縣府要重視並多加輔導，除了協助他們融入我們的文化，也要保有他們的獨特性。
	一、本府社會處(新住民家庭服務中心)對於本縣新住民家庭，以「勇氣、互助、歸屬感」三大服務願景為服務方向，期許透過在該中心所提供的個案管理服務及多元服務方案之下，新住民能有效達到自我充權、展現自我自信與自尊、發現正向生命意義、發展技能等效益。
二、該中心於96-105年這10年間，服務方案執行包含：
(一)展現自我自信與自尊(多元文化歡樂伸展台、社區達人文化推廣、多元文化社區宣導、多元文化美食推廣人才培訓) 。
(二)展現自我技能(通譯人才運用及培力、志工運用及培力、新住民公民參與) 。
(三)發現正向生命意義(新住民生命故事講座、新住民移民經驗整理、新住民微笑生活影片拍攝、新住民心情分享)，共計辦理178場次，服務33,435人次。
三、本府未來持續規劃辦理新住民多元文化宣導活動，106年度預計辦理新住民創作能力培力、多元文化推廣活動、新住民志願服務運用及培力、通譯人才運用及培力、新住民心情分享、新住民文化交流講座，預計辦理18場次，服務約3,000人次。

	社會處
	

	32
	105/11/25
	105-04-163
	陳議員振中
	有旅外鄉親願意出資於本縣打造ㄧ座玻璃空中步道，希望縣府主動聯繫並促成，讓本縣的觀光又多一亮點。
	一、行政院102年2月8日院臺建揆字第1020002682號函核定，涉及海岸地區之相關施政計畫，應優先考量海岸防災、海岸生態資源保育（護）、環境復育、景觀改善、生態遊等價值，重新思考檢視，並作必要之調整。現階段將以回復海岸自然風貎，維持自然海岸線比例不再降低作為海岸永續發展之基本理念，並作為政府各部門研修訂及審議海岸地區各項實質利用計畫之最高指導原則。
二、各相關臨海景觀設施規劃設計，並依海岸管理法濱海陸地及近岸海域管理模式，更新、汰舊、減量設施計畫配合遊憩據點週邊景觀綠美化及設施改善整建為重點，減少非必要之開發，保留海岸地區原始風貌。
三、有關旅外鄉親願意出資於本縣打造ㄧ座玻璃空中步道案，在融合自然景觀及生態保育之前提下，將依照其特性及區位研議進行相關規劃設計。

	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-164
	陳議員振中
	眷村美食區(13省)從設置至今，總是冷冷清清，請縣府要有因應策略、加強行銷及招商，以免整個區域荒廢。
	本府已規劃辦理中正堂暨莒光新村服務設施興建營運移轉案」，並於106年3月10日辦理第一次甄審委員會議，刻正簽核最優申請人，預計106年4月底開始議約，預定於106年6月30日前簽約。
	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-165
	張議員再興
	請縣府加強美化201縣道，路要平、水溝蓋要平、道路兩旁要綠美化，讓觀光客一下飛機踏入澎湖，留下美好的印象。
	1、 本案列入本府「澎湖縣主要道路路廊景觀改善工程」內辦理。
2、 有關道路兩旁本府業於105年度先規劃營造機場至馬公204縣道道路兩旁、201號縣道鎖港地區及中華路(三隻海豚)、中華路(豐家前)、西衛、東衛、鼎灣、潭邊、興仁圓環、鎮海等重要路口槽化島施作景觀綠美化，目前亦持續加強維護作業，106年度將加強改善旨揭縣道景觀植栽補植與綠美化營造工作，並強化道路兩旁周邊區域青青草園綠地景觀整理。
	工務處農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-166
	張議員再興
	民眾反映立榮航空長期以來以小飛機飛馬公線，但機票費用卻以大飛機的標準收取，對澎湖鄉親是不公平的，請縣府了解。
	一、經查立榮航空飛航馬公航線之票價於102年檢討調整時以DH8-300(56人座)型機之油耗、載客數等資料核算票價，
二、其票價後續未再因立榮航空更換機型重新審議，並已於104年3月3日及10月30日隨油價下跌而調降至目前票價，並經交通部民航局審定。
	旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-167
	張議員再興
	山水海灘是夏季本縣極熱門的旅遊勝地，為營造更佳的風景視野，請縣府相關單位編列經費美化海灘防坡堤，以海洋元素作彩繪，將觀光融入本縣特色。
	目前業已指派人員辦理測量作業完成，現正研議辦理設計競賽程序，後續將辦理彩繪作業。
	工務處
	

	32
	105/11/25
	105-04-168
	張議員再興
	本縣工策會目前任職人員雖無支薪，但仍正常運作且協助縣府推動各項招商工作，建議工策會若有人力增加需求，請縣府適時協助支援。
	經查本府今（106）年已編列新臺幣216萬2,372元補助該會106年度人事費、旅運費、管理費、設備費及業務費，其中人事費編列補助新臺幣196萬9,026元，目前聘有總幹事及幹事各1人，後續將積極爭取中央預算補助增聘人力。
	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-169
	成議員萬貫
	ㄧ、請檢討林投公園風景特定區劃
    分為都市計畫區存在之目的。
二、同樣是發展觀光地區的土地，
為何尖山發電廠可以蓋在風景特定區，而林投週邊的私人土地卻無法變更去蓋房子，請縣府研議鬆綁，以符民需。
	一、林投地區因優美的金色沙灘聞名，為保持優美風景並發展觀光遊憩活動，故本府於76年8月擬定為林投風景特定區並發佈實施，旨為保護環境並有系統化的發展當地環境景觀。
二、尖山發電廠係為解決澎湖供電不足之問題，配合行政院核定地方經濟發展之重大建設計畫而興建。
三、有關林投風景特定區計畫中私有公共設施用地部份，本府刻正透過林投風景特定區計畫(第三次通盤檢討)，及澎湖縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討逐步解編，使當地地主土地使用更具彈性。
	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-170
	成議員萬貫
	本縣辦理烏龜野放活動時，應多聽取地方耆老意見，不要只聽專家學者的建議，應廣納各界建言。
	1、 因澎湖各地對於海龜如何野放有不同的看法及認知，而這些傳統知識對於海龜保育相當重要。在研究及保育的工作上，地方居民的意見及傳統知識，業務單位歷來對於這些寶貴資料均會認真收集及探討。
2、 日後海龜年度保育工作執行及委託，均會將地方意見納入。進而加強現有的保育方式，俾使海龜保育觀念更能融入地方，提升在地保育工作的推行。
	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-171
	黃議員春燕
	建議縣府補助每鄉市發展ㄧ島ㄧ特色，如放置具象徵性的藝術品，或於每個景點設置吸睛的設施，如丘撞鐘，另外亦要加強洗手間的美化與清潔。
	本府已於國發會召開之澎湖縣整體發展規劃研討會議中提出內海藝術相關提案，俟國發會聘請學者團隊進行整體評估規劃之結果再行研議辦理。
	旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-172
	黃議員春燕
	本縣養寵物的家庭越來越多，縣內卻沒有設置寵物的焚化設施及塔位，請縣府研議辦理或輔導民間設置，以符民需。
	一、有關民眾所飼養之寵物死亡，在法令上由「廢棄物清理法」所規範，為本府環保局職掌之業務，但鑒於民眾對於家中寵物之感情，將寵物視為家人，在寵物死亡後，不願當作「廢棄物」處理。
二、本縣家畜疾病防治所於97年間，因流浪動物收容中心之動物屍體處理之需，曾規劃設置動物屍體焚化爐但本縣土地狹小，由於民眾意識高漲，皆不願意在自家村里設置焚化爐。
三、又限於市場規模迄無民間寵物殯葬業者設立，為解決民眾飼養寵物之遺體處理需求，本縣家畜疾病防治所已於102年起開辦寵物屍體外運焚化服務，並依屍體體重收取相關費用。所內目前寵物屍體外運焚化處理費收費標準為:5公斤(含)以下:新臺幣600元整；6至10公斤:新臺幣1,200元整；11至15公斤:新臺幣1,800元整；16公斤以上:每增加一公斤加收新臺幣120元整。
四、本案乃於105年10月19日邀集環保、殯葬、公所等主管單位研議可行性，受限於現行法規各單位研議，在現行法規與既有使用規劃限制，請殯葬管理單位再予檢討一併將動物用焚化爐列入配置之可行性。並請本縣各鄉、市公所，就現有納骨堂塔地點提供民眾擺放寵物骨灰或環保樹葬之可行性加以評估並回報。
五、在未有解決方式前，仍以本縣家畜疾病防治所目前寵物屍體外運焚化服務方式辦理，並媒合臺灣寵物殯葬業者，提供寵物屍體處理服務項目(如帶回寵物骨灰或供奉於納骨塔)之資訊給予各鄉、市公所及民眾參考利用。

	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-173
	陳議員佩真
	政府不能因執行海洋保育政策，而不顧漁民的生計，對於本會期提到東西吉廊道設為「完全禁漁區」之議題，本席代表所有望安鄉親堅決反對。
	一、本府前於105年08月16日邀集專家學者、漁業署、地檢署、水試所、海管處、海巡、岸巡、警察等單位、鄉市公所、漁會、保育團體、漁民代表召開「澎湖漁業資源保育管制政策座談會」，有關劃設東西吉廊道為「完全禁漁區」案，經與會各單位討論後會議決議：以目前現有之資料而言，要說服社會大眾及漁民劃設「完全禁漁區」，說服力仍顯薄弱，建請澎湖南方四島國家公園之目的事業主管機關「海洋國家公園管理處」編列經費進行東、西吉廊道海洋生態暨漁業資源之研究調查，在取得科學證據支撐後，納入五年澎湖南方四島國家公園通盤檢討時(預訂時程為108年)予以考量。
二、查海洋國家公園管理處業於105月10月委託「國立臺灣海洋大學」進行「澎湖南方四島魚類資源調查」之科學研究調查案，預訂106年12月15日前可取得研究成果。

	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-174
	陳議員佩真
	望安產業道路是鄉親每天必經之路，路面卻坑坑洞洞，請縣府儘速改善，以保障鄉親行的安全。
	1、 本案本府相關單位前已和望安鄉公所辦理現地會勘，該所業已函送工程概算表及照片，因經費需求高達1,226萬餘元，須尋求工程經費來源辦理整修，已再聯繫鄉公所配合提供資料
2、 另本案曾於105年12月27日函報農委會水保局惠予補助經費未果、故於106年2月6日又再次提報，惟該局仍尚未回覆。經於106年3月14日與該局承辦單位聯繫後，表示該局目前因缺乏經費尚未核覆，俟確定後會優先辦理核覆，俾利辦理後續道路改善事宜。
	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-175
	陳議員佩真
	望安中社布袋港附近有一處瀝青溢出，造成ㄧ大坑洞致使牛隻燙傷，請縣府儘速處理，以免再造成危險。
	本案已於106年2月21日辦理現勘，會勘意見下：
ㄧ、該案後續將委請望安鄉公所代辦，以臨近道路及柏油明顯露出部分優先處理，先開挖約1米深，將廢棄柏油部分予以剷除，放置於鐵桶或其他不外漏等方式， 後續將暫存於望安鄉土資場。 
二、另於開挖後覆土部分，將以現場整地為優先考量， 如確有土方不足部分，擬以望安碼頭疏濬工程所生土方回填。 
	民政處
	

	32
	105/11/25
	105-04-176
	陳議員佩真
	南方四島之東嶼坪及東吉村皆設有海水淡化設備，唯獨西嶼坪沒設，當地居民頗多反映，請縣府編列經費於西嶼坪設置移動式的小型海淡設備，另花嶼的海淡機組已老舊，不但出水量少、水質亦不佳，請辦理汰換。
	一、西嶼坪海淡設備本府將請望安鄉公所提出需求，俟評估後爭取經費辦理。
二、另花嶼目前尚有1部海淡設備，本府將請望安鄉公所提出目前水量及供水品質之現況，以利憑辦。
	建設處
	

	32
	105/11/25
	105-04-177
	蘇陳議員綉色
	桶盤、虎井、風櫃等地區的漁民，長期以來大多於東西吉廊道周遭捕魚維生，如果將其列為禁漁區，讓這些漁民如何生活，本席非常反對將東西吉廊道訂為「完全禁漁區」，若想保護此區的海洋資源，請有關單位勤加驅逐大陸漁船，才是正確的做法。
	一、本府前於105年08月16日邀集專家學者、漁業署、地檢署、水試所、海管處、海巡、岸巡、警察等單位、鄉市公所、漁會、保育團體、漁民代表召開「澎湖漁業資源保育管制政策座談會」，有關劃設東西吉廊道為「完全禁漁區」案，經與會各單位討論後會議決議：以目前現有之資料而言，要說服社會大眾及漁民劃設「完全禁漁區」，說服力仍顯薄弱，建請澎湖南方四島國家公園之目的事業主管機關「海洋國家公園管理處」編列經費進行東、西吉廊道海洋生態暨漁業資源之研究調查，在取得科學證據支撐後，納入五年澎湖南方四島國家公園通盤檢討時(預訂時程為108年)予以考量。
 二、查海洋國家公園管理處業於105月10月委託「國立臺灣海洋大學」進行「澎湖南方四島魚類資源調查」之科學研究調查案，預訂106年12月15日前可取得研究成果。
三、有關加強驅逐大陸漁船越界捕魚案，本府前於105年12月9日以府授農漁字第1053502041號函請海洋巡防總局第八海巡隊加強巡護驅離，以維本縣漁民生計及財產安全。

	農漁局
	

	32
	105/11/25
	105-04-178
	蘇陳議員綉色
	虎井、桶盤的觀光逐漸沒落，請縣府投入心力及爭取經費建設桶盤、虎井。
ㄧ、桶盤環島公路容易有落石掉
    落，讓觀光客聞之怯步，如此
    環境何以發展觀光，請縣府解
    決。
二、請縣府投入經費改善虎井、桶
    盤基礎設施。
三、發展桶盤地景藝術，並開發蓮
    花池成為ㄧ旅遊新亮點。
四、行銷虎井北回歸線景點。
五、從虎井島到桶盤島設置ㄧ條空
    中纜車，定能吸引觀光人潮。

	一、虎井、桶盤地區觀光設施及旅遊行銷乙項，大都由澎湖國家風景區管理處主導，另函請該處加強設施管理維護及觀光行銷推廣，以利帶動當地觀光產業。
二、又關於虎井、桶盤基礎設施，本府已列入擴大內需「離島再生計畫」爭取經費辦理改善。
三、桶盤島全島為玄武岩自然環境，既有玄武岩景觀已為最天然地景藝術，未來本府將加強桶盤島遊程行銷，宣導玄武岩天然地景及玄武岩蓮花池之自然美景，吸引遊客至此從事生態體驗，以增加旅遊新亮點。
[bookmark: _GoBack]四、本府為加強行銷本縣虎井嶼，提升其國際知名度，業已於「世界最美麗海灣」旅遊摺頁及「澎湖逍遙遊」網站中規劃放置包裝主題遊程及其他旅遊景點介紹以順應多變之旅遊型態，另為提振本縣冬季觀光，加強行銷推廣，自105年12月推出「冬天不上班旅行節」活動推出吃喝玩樂冬季觀光護照，推出澎湖9大冬遊主題推薦行程，規劃出9款不同風格路線，其中亦將虎井嶼納入其中，包裝成為新的參觀動線提供旅客來澎全方位旅遊服務，使觀光資源更加豐富及多元化，未來將再持續行銷宣傳本縣各旅遊景點，並建置完善旅遊資訊服務、健全友善旅遊環境，觀光行銷效益發揮至最大。
五、｢從虎井島到桶盤島設置一條空中纜車｣，考量本縣地理環境及天候狀況多變，冬季常有10級以上陣風，且纜車設置條件及運行條件嚴峻，以本縣冬季及颱風季節氣候，極可能造成設施損壞造成危害，且於未來營運方面亦有其困難情形，較不符經濟效益。本府建議未來仍以海上航線為主要串連，強化各離島交通，並結合旅程內容及運具之搭配，吸引更多遊客至此遊玩，活絡離島產業發展。

	工務處旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-179
	蘇陳議員綉色
	203縣道(安宅到中西段)只有兩線道，每逢觀光旺季車流量大時，因路面狹窄容易發生交通事故，請縣府研議辦理拓寬。
	本府於數年前曾計畫拓寬203號線安宅里至中西村段，惟因沿線居民抗爭致無法取得用地，目前已暫緩執行。
	工務處
	

	32
	105/11/25
	105-04-180
	蘇陳議員綉色
	每年花火節煙火施放時人潮鼎沸，觀音亭附近都會施行交通管制，對ㄧ些行動不便者或是老人家前往觀賞煙火極為不便，建議縣府能設置接駁車，以照顧此族群民眾，另明年花火節，建請於鎖港施放ㄧ場煙火秀。
	一、有關觀音亭園區實行交通管制對行動不便及老人觀賞煙火不便，本府於觀音亭園區辦理活動時，由警察機關規劃並協助進行交管，下午6時至活動結束管制車輛進入區域為民族路與介壽路口、治平路與民族路、介壽路南側近觀音亭處。前兩者約不到250公尺、後者不到50公尺。因人潮眾多且介壽路道路並不寬闊，車輛皆有規劃停車場，以步行前往會場，本縣公車已為免費，且各路線皆有至公車總站(暫設臨時站於羽球館前)，步行至觀音亭園區約300公尺。另園區內有規劃無障礙坡道並保持暢通，供有需要民眾利用。
二、「澎湖國際海上花火節」係本縣最具代表性之年度觀光盛事，每年吸引眾多遊客蒞澎參與，106年首次規劃前往澎湖縣五鄉市各施放一個場次，有關建請於鎖港施放ㄧ場煙火秀，因今年度場次已確認且除觀音亭外已規劃了5個場次，是以未能安排前往鎖港施放，有關此建議，本府將於明(107)年籌備會時納入討論。

	旅遊處
	

	32
	105/11/25
	105-04-181
	蘇陳議員綉色
	復興停航對本縣居民空中交通造成極大影響，今年春節返鄉機票，希望縣府要積極協助民眾。
	本府因應復興航空停航事件造成國內航線運能較為吃緊，已順利協調民航局請各航空公司於春節期間加班或放大機型增加運能，計提供11萬252座位數，並透過鄉親機位需求服務平台受理鄉親機位需求，事先的協調包機18航班與現場協助候補包機4航班，計包機22航班，合計提供11萬5,116座位數，讓鄉親全數順利返家赴台。
	旅遊處
	

	34
	105/11/28
	105-04-182
	魏議員長源
	復航停飛，縣府要強力要求中央對本縣空中交通12月1日起便恢復正常航班，中央若有何具體措施，縣府要廣為週知，以安撫人心。
	一、為保障本縣鄉親對外空中交通權益、觀光產業發展及即將啟動之春節疏運，於105年12月8日由縣議會劉陳議長昭玲及本府陳縣長光復與楊曜立法委員共同率領相關人員至立法院拜會交通部及民航局反應協助提供充裕運能，以應鄉親需求。交通部民用航空局106年1月19日空運管字第1065000555號函復略以:
(一)已要求各航空公司視市場情況儘量增飛原復興航空飛航之航班與時間帶，俾利地方居民行程規劃安排。
(二)請航空公司儘速規劃國內航線旺季期間(4月起)班表，並應依市場需求增開航班及適當調整班距。
(三)春節假期民航局已協調航空公司增開加班機及放大機型因應，繼比照105年春節提供正班機及第一、二波加班機運能，亦已請國防部協助備妥4架C-130軍機協助疏運。
二、綜上，期間交通部及民航局如有具體措施，除透過電視新聞媒體、廣播亦透過本府相關網路、LINE、第四台跑馬燈推播民眾週知。
	旅遊處
	

	34
	105/11/28
	105-04-183
	魏議員長源
	白沙鄉各村里於今年3月間召開村民大會，會議中村民反映的事項致今皆無下文，縣府應列管追蹤並請民政處將會議資料送給本席。
	一、白沙鄉於105年3月間所召開村民大會建議事項，白沙鄉公所以105年4月20日白民字第1050100569號函將各村建議案報府後，本府立即會請各權責局處辦理，並彙整各局處辦理意見後，以105年6月3日府民行字第1050601527號函將各建議案函復白沙鄉公所轉各村建議人知悉。
二、為利案件確實執行，本府106年1月10日府民行字第1060600117號函再次請各有關局處，對於上項各建議案填報最新執行情形，並以106年4月17日府民行字第1060601106號函白沙鄉公所確實轉各村提案人知悉及副知魏議員長源在案。
三、所建議事項目前多數皆已執行完成，除少數個案事涉中央單位權責、或經費龐大非本府財政所能負擔需向中央爭取經費、整合規劃中及發包執行中亦或採購辦理中。將由各局處於個案完成後確實函知鄉公所轉提案人知悉，並請公所隨時與本府各權責局處保持連繫，以利案件完成後能順利讓提案人瞭解。
	民政處
	

	34
	105/11/28
	105-04-184
	魏議員長源
	世界最美麗海灣年會將在本縣辦理，年會計畫與行程皆未送至議會，另於白沙鄉有規劃哪些活動項目，也請說明。
	一、有關2018年世界最美麗海灣年會在澎湖辦理，主要地點為馬公市市區，另除年會外，本府亦規劃辦理國際嘉年華活動並於年會期間安排會員前往在地各觀光旅遊景點，嘉年華活動及年會目前暫訂於107年9月中旬至10月中旬辦理。
二、另有關2018澎湖年會籌備規劃及配套行銷工作，本府業已著手進行「澎湖縣2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會」委託服務案招標採購程序，本案已於106年3月27日與廠商議約完成，其相關活動之規劃，廠商已於4月10日提交總體規劃書送本府審核。
	旅遊處
	

	34
	105/11/28
	105-04-185
	魏議員長源
	配合世界最美麗海灣年會的辦理，白沙吉貝沙尾是ㄧ大亮點，但吉貝的基礎設施卻不及格，路面坑坑洞洞，請於年會辦理前，將吉貝的道路、水溝、圍牆做改善。
	經查權責單位為白沙鄉公所，請白沙鄉公所評估改善所需經費送府審查，據以籌措經費協助改善。
	工務處
	

	34
	105/11/28
	105-04-186
	魏議員長源
	中央張政委此次蒞臨本縣巡察，縣府提送的計畫只有改善205縣道，對於縣道的改善，建議要全面處理，尤其是203縣道更需改善。
	函請交通部公路總局澎湖工務段改善203號線，至於縣道全面改善部分，因所需經費龐大，本府將持續爭取。
	工務處
	

	34
	105/11/28
	105-04-187
	魏議員長源
	中央制定漁業法除了要達到海洋復育的目的，也要兼顧潛水漁民的生計。
	一、本案本府業於106年1月10日以府授農漁字第1063500079號函復提案議員、白沙、望安鄉公所等單位在案，函復內容說明如下：
(一)查行政院農業委員會漁業署為漁業資源保育於105年11月28日召開「研商魚槍採捕水產動物管制措施會議」，會議紀錄決議事項摘要如下：
 1、本管制措施以「禁止使用潛水器採捕水產生物之方向」研議訂定。
 2、本管制措施之罰則，應處罰鍰或搭配刑責，由漁業署進一步評估考量。
(二)由前揭會議紀錄得知，漁業署目前已著手訂定適用全國之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，且該署近期將依行政程序法辦理相關法令預告程序。
二、本府前於105年9月21日以府授農漁字第10535014522號「預告禁止以潛水方式採捕水產動植物相關限制事宜」公告，貴服務處(所、辦公處、會)連署之陳情書內容，本府代表參加漁業署召開之會議時，亦有將前揭陳情內容提供給漁業署參考。
三、綜上，由於中央漁政主管機關既已著手訂定全國一體適用之「禁止使用潛水器採捕水產生物之管制措施」，本府不宜另行訂定與之競合或牴觸之相關規定。
	農漁局
	

	34
	105/11/28
	105-04-188
	魏議員長源
	白沙鄉員貝國小自84年廢校後，校舍ㄧ直閒置荒廢，縣府應規劃或委外活化善用。
	一、本案因該區域土地經本縣審計室查核糾正，應依廢校程序辦理拆除校舍，並廢止使用計畫，將土地回歸國有財產署，方符現行法令規定，後續如有使用計畫再行向國產署撥用。
二、另員貝國小校舍原於96年及97年間由本府旅遊處整修後與國立臺北教育大學合作成立澎湖縣創意中心，現已中止合作計畫，並借予臺灣大學作為海洋教育營地。
	教育處旅遊處
	

	34
	105/11/28
	105-04-189
	魏議員長源
	小校裁併政策，是政府將小校的學生當作白老鼠，對學生是不公平的，在此堅決反對小校被裁併。
	一、有關小校裁併，教育部已訂定「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」並於106年1月9日發布施行在案。
二、未來本府對於學校裁併工作，將依上述規定審慎辦理。

	教育處
	

	34
	105/11/28
	105-04-190
	魏議員長源
	警察局白沙分局有位許警員跆拳道五段，為人熱心常利用閒暇之餘教吉貝國小學生跆拳道，希望縣府給予獎勵嘉勉。
	1、 有關本府警察局白沙分局吉貝派出所警員許祿寶經常利用勤餘時間，指導學童練習跆拳健身，並修習武德，獲得地方好評，案經媒體披露報導後，本府除立即予以敘獎（嘉獎)鼓勵外，並將其優良事蹟於105年10月6日上傳警政署警光新聞雲臉書，讓社會大眾分享，並於105年10月18日利用單位聯合勤教時機，頒獎表揚許員為民服務之善行義舉。
2、 本府並於105年12月1日將許員之忠勤事蹟，陳報警政署。
	警察局
	

	34
	105/11/28
	105-04-191
	陳議員海山
	馬公市案山里有ㄧ旅外鄉親土地被徵收，但30年來仍繳納地價稅，違失之處請縣府查處。
	有關本案土地地價稅誤課情形，經查係都市計畫通盤檢討後，土地變更資料未確實通報稅捐單位所致，本府業以105年12月27日澎稅土字第1050056979號函復土地所有權人辦理更正退稅及免徵作業，並以105年12月29日澎稅土字第1053302712號函計息退還溢繳稅款。
	稅務局
	

	34
	105/11/28
	105-04-192
	陳議員海山
	農變建退縮的交通用地應由縣府徵收，以免民眾要多繳稅金又容易造成違建問題。
	一、依澎湖縣非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅計畫暨變更編定審查作業要點第2點規定：「本要點所訂之申請勘查及用地變更由澎湖縣政府（以下簡稱為本府）財政處受理，變更編定前、後目的事業主管機關為本府，分別由本府農漁局、建設處主辦。」另上開要點第10點規定「每宗申請基地面臨現有道路……申請基地未面臨現有道路者，應自行留設六公尺之交通用地………申請基地面臨道路其建築線指定作業原則由主管單位另行訂定之。合先敘明。
二、有關議員質詢農變建退縮的交通用地應由本府徵收部分，本府將站在民眾權益慎重研議辦理。

	財政處建設處
	

	34
	105/11/28
	105-04-193
	蔡議員清續
	建議縣府能利用學校閒置教室來做為職訓所的場地，並編列經費聘請師資輔導本縣國高中畢業後未繼續升學的孩子，讓他們習得一技之長，可以順利就業。
	一、本府前依據議員提案內容，於105年12月16日以府社勞字第1051209814號函請勞動部勞動力發展署研議於本縣規劃設立職業訓練場，及補助本縣民眾赴臺灣本島參加職前訓練之各項費用在案，合先敘明。
二、勞動部勞動力發展署為針對上開建議案進行可行性研議，復於105年12月29日聯繫本府社會處，請本府依本縣轄區特性，再行提供開辦職業訓練班之建議職類方向。
三、為求審慎，本府於本（106）年1月11日拜會議員並請其提供建議後，歸納本案建議開設職訓班需求將以砌磚、砌石、混凝土工、營建木工、地面鋪設及瓷磚鋪貼、泥水、建築物電力系統維修、油漆工及有關工作者、建築物清潔、銲接等職類為主，已於本（106）年1月12日將開班需求轉達勞動部勞動力發展署，該署表示將賡續研議辦理。
	社會處
	

	34
	105/11/28
	105-04-194
	蔡議員清續
	復興停航影響鄉親對外交通，請縣府積極與各家航空公司協調，讓本縣縣民都能於春節及元宵節順利返鄉。
	1、 本府因應復興航空停航事件造成國內航線運能較為吃緊，已順利協調民航局請各航空公司於春節期間加班或放大機型增加運能，計提供11萬252座位數，並透過鄉親機位需求服務平台受理鄉親機位需求，事先的協調包機18航班與現場協助候補包機4航班，計包機22航班，合計提供11萬5,116座位數，讓鄉親全數順利返家赴台。
2、 另於元宵節期間除要求各航空公司維持運能外，並視市場機制需求，彈性增開航班。
	旅遊處
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