澎湖縣議會第18屆第8次定期會議員縣政總質詢事項執行情形報告

	會次
	日期
	編號
	議員姓名
	質詢事項
	執行情形
	承辦單位
	備考

	14
	107/10/02 
	107-08-001
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	於觀音亭園區入口處設置時光廊道夜間造景，提升觀光效益。
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議於觀音亭園區入口處設置時光廊道夜間造景，本府業已納入基本規劃設計，並已於108年1月19日召開審查會議審查。
	[bookmark: _GoBack]建設處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-002
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	觀音亭園區原有之籃球場、網球場運動設施，於內政部城鎮之心施工改建時，能增加場地數量，並增設沙灘排球場及親子戲水活動區，打造成為國際級之休閒慢活公園。
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議增設籃球場、網球場、沙灘排球場及親子戲水活動區，本府業已納入基本規劃設計，並已於108年1月19日召開審查會議審查。
	建設處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-003
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	請改善觀音廟前廣場，打造具古色古香能與園區融為一體環境。
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議改善觀音廟前廣場，本府業已納入基本規劃設計，並已於108年1月19日召開審查會議審查。
	建設處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-004
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	拓寬觀音廟至長青活動中心之道路，以利行車安全
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議拓寬觀音廟至長青活動中心之道路，本府業已納入基本規劃設計，並已於108年1月19日召開審查會議審查。
	建設處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-005
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	觀音亭園區原始之地標原貌能保留(海豚亭、三鐵鐵餅丟擲意象)，以留存澎湖鄉親歷史記憶。
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議觀音亭園區原始之地標原貌能保留(海豚亭、三鐵鐵餅丟擲意象)，本府業已納入基本規劃設計，並已於108年1月19日召開審查會議審查。
	建設處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-006
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	請儘速填平重光海堤旁原生態水池，避免民眾運動發生危險，以維景觀完整。
	本府目前於馬公光榮地區周邊辦理主次幹管工程，前已指示廠商，該案工作井開挖產生之土石方，應妥善利用，運至原火燒坪自然淨化池將其填平。因工程目前執行中，將持續督促廠商儘速辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-007
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	於民族路至35號線增設路燈，以維民眾行的安全。
	本案已於108年2月12日委託設計監造，預定於5月辦理工程發包施工。
	工務處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-008
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	請於觀音亭-重光海堤增設階梯(涼亭旁)，以利民眾通行突堤及方便民眾前往潮間帶撿拾貝類。
	本府視經費籌措情形辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02 
	107-08-009
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	請依契約時間(108年6月8日)內完成重光開發案第一期工程，以帶動澎湖觀光發展。
	1、 重光度假旅館興建營運移轉案興建期至108年6月，依投資廠商樺澎開發股份有限公司最近一期施工日誌顯示，其工程實際進度為34.8％，較預期進度落後約10%，已請該公司提送趕工計畫至本府。
2、 另因近期船運壅塞無法運送鋼筋，對工程造成缺乏建材的負面影響，該公司已多方協調船運，俾利本案興建期程順利進行。
	旅遊處
	下鄉
考察

	14
	107/10/02
	107-08-010
	胡議員松榮
蘇陳議員綉色
	請縣府研議規劃，再次行文給國防部軍備局撥用釋出「重光砲陣地」，以利地方整體發展。
	案經本府於107年12月4日以府財開字第1070705247號函請國防部軍備局研議釋出所轄陸軍重光砲陣地以供本府規劃使用，惟該局表示經陸軍司令部重新檢討結果，該地區仍屬澎湖本島防衛作戰之重要軍事設施用地，極具戰術價值，基於國防戰備任務需要，歉難同意釋出。
	財政處
	下鄉
考察

	16
	107/10/03 
	107-08-011
	陳議員慧玲
	建請縣府採取下列措施，以利提升本縣農漁產業升級：
一、妥善規劃本縣工業用地，俾利成立農
     漁產品加工園區，可採公辦民營方式
     辦理。 
二、輔導業者所生產農漁產品，必須符合
     臺灣優良農產品標章(CAS)規範，以
     促進本縣食品產業升級。生產工廠也
     必須通過認證。
三、承上，透過國內通路商，銷售至臺灣
     市場。另可辦理國際採購洽談會，協
     助將本縣優質農漁產品銷售至國外。
四、綜上，可採行大量生產，以滿足上開
    需求，除可增加本縣就業機會外，亦
    可挹注縣府財政收入。
	一、為活化本縣工業用地，本府已於107年標脫2筆縣有工業用地供本縣農漁特產加工業者設置工廠，未來將持續清理閒置工業用地，以設定地上權標租之方式招商，俾提供本縣農漁特產品加工所需之工業用地。
二、輔導業者農漁產品如下：
(1) 農產品部分本縣取得吉園圃安全蔬果標章計有55人、農產品生產追溯制度者計有106人、CAS臺灣有機農產品驗證標章計有11人，經查本縣農產品大多是生鮮產品，爾後農民若有意願申請CAS，本府農漁局將提供協助。
(2) 依據「優良農產品驗證管理辦法」第4條之規定，申請優良農產品驗證應具備下列條件：(1)依法設立或登記之廠（場）、農民團體或營利事業。(2)廠（場）之衛生管理、產品之衛生安全及包裝均符合有關法令之規定。(3)廠（場）及其產品符合中央主管機關訂定之「驗證基準」。
(3) 經查本縣養豬產銷班因本縣辦理大型離牧已解散，洽詢家禽產銷班與肉牛產銷班均無意願申請，亦無相關廠區設置之能力，爾後若有意願申請CAS相關業者，本府農漁局將提供協助。
(4) 水產品部分本縣取得CAS認證之業者較少，目前本縣業者之認證制度以「澎湖優鮮」、「產銷履歷」、「台灣水產品追溯制度」等認證為主，目前正積極輔導業者取得上述認證制度，並提升本縣取得認證水產品業者數量，此外，未來亦會輔導業者取得CAS認證標章。另有關本縣水產品加工廠部分，本府農漁局現有一取得HACCP認證之優良水產品加工廠，目前承租廠商為「天和生物股份有限公司」，提供本縣漁民具有品質保證之合法加工場所，以利其後續行銷作業，且該公司每年接受本府農漁局派員實施督導，確保該加工廠妥善營運。
3、 有關通路部分：
(1) 本府農漁局積極輔導業者與臺灣通路商合作，並進一步與長期穩定向本縣業者進貨之通路商聯合舉辦各式行銷推廣活動，例如本年度本府農漁局漁業輔導科與「臺灣楓康超市」、「健康食彩股份有限公司」等通路商均合作辦理試吃行銷推廣活動、並輔導業者赴臺北花博農民市集、高雄國際漁業展等展售活動，協助打入臺灣市場。
(2) 本府為促進地方產業發展，近年來與經濟部國際貿易局、外貿協會共同合作辦理「澎湖農漁產品國際採購洽談會暨產地參訪活動」，邀請國外買家與澎湖在地產業供應商面對面洽談並直接到產地參觀。成功將澎湖水產品、海鮮加工品及特色農產品(仙人掌、風茹、蘆薈等)銷至國外，後續將持續辦理相關產業輔導暨採購洽談會之媒合，俾本縣農漁特產品行銷國際。
四、有關輔導業者大量生產以滿足外銷國際產量需求部分，本府農漁局未來將持續輔導農漁民業者提升產量，並配合第2點所提之澎湖水產品加工廠，上述水產品加工廠除HACCP認證外，亦領有歐盟「歐盟食品安全管理」認證(EU FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE，透過加工分切之水產品在外銷國際上極具優勢，未來輔導業者提升產量同時，亦會配合此加工廠協助業者外銷。
	建設處
農漁局
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-012
	陳議員慧玲
	鎖港港口設施，可發展客輪航線。請縣府爭取鎖港-布袋航線，藉由觀光客進出，並結合鎖港觀光漁市場，帶動澎南地區繁榮以促進經濟發展。
	考量本縣已有澎湖國內商港馬公碼頭區及龍門尖山碼頭區可供旅客雙向通航，且龍門尖山碼頭區目前為貨運區，規劃為客貨運共用碼頭區尚須與馬公碼頭區共榮發展，目前將以改善馬公及龍門尖山旅運候船設施優先，鎖港碼頭因目前通關設施及安檢單位仍未具備，後續將俟鎖港地區漁業及漁港使用計畫通盤考量後再為推展。
	工務處
旅遊處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-013
	陳議員慧玲
	本縣業者從臺灣進貨至澎湖，臺灣業者開立發票，需多加5%營業稅，而觀光客在本縣購買商品後，往往會要求業者宅配至臺灣，國稅局會依據宅配送貨單，要求本縣業者支付5%營業稅。承上，本縣店家被雙重課稅，進出貨皆無法退稅，徒增民怨，建請縣府推動離島建設條例第10條修法(免稅)，以利活絡本縣經濟。
	1、 有關營業稅政策實施問題，經財政部108年2月25日台財稅字第10800533540號函復內容如下：
(1) 為促進觀光、照顧離島地區居民生活，「離島建設條例」第10條第1項規定，澎湖地區之營業人於當地銷售並交付使用之貨物或於當地提供之勞務，免徵營業稅。該等營業人之進項稅額雖不得申報扣抵，惟其銷貨時得依上開規定免徵營業稅，在利潤與臺灣本島營業人相同前提下，其銷售貨物或勞務之售價較臺灣本島營業人為低，可透過該項租稅優惠，嘉惠所有澎湖地區消費者及營業人。
(2) 目前採行加值型營業稅之國家，零稅率之適用多限於外銷或類似外銷之貨物或勞務。臺灣本島與離島同屬國境之內，如同意離島地區營業人銷售貨物或勞務均適用零稅率，將破壞稅制並造成臺灣本島相關產業面臨不公平競爭；亦恐因無法掌控離島地區貨物或勞務之實際流向而形成稅制漏洞，嚴重影響營業稅制度之正常運作。是依消費地國課徵加值型營業稅原則及實施加值型營業稅國家之通例，離島地區營業人之營業稅不宜採行適用零稅率；惟營業人可選擇依「加值型及非加值型營業稅法」第8條第2項規定，申請核准放棄適用免稅規定，按一般稅額計算營業稅，則其進項稅額即可依法提出扣抵，與臺灣本島營業人一致。
(3) 另營業稅稅課收入之38.8%係由中央統籌分配與地方政府，如對特定地區之營業人減免營業稅，將影響其他地方政府統籌分配稅款收入，進而影響施政建設及各項福祉支出。是旨揭建議，允宜審慎。
二、查財政部函復內容係考量稅基流失、水平公平原則及影響統籌分配稅款收入等，釋明離島地區營業人之營業稅不宜採行適用零稅率；惟按函示：依「加值型及非加值型營業稅法」第8條第2項規定，營業人可選擇申請核准放棄適用免稅規定，按一般稅額計算營業稅，則其進項稅額即可依法提出扣抵，與臺灣本島營業人一致。準此，針對業者營運成本增加部分，亦有提供相關補救性措施。
	財政處
	

	16
	107/10/03 
	107-08-014
	陳議員慧玲
	一、馬公市僅有中正路商店街較為熱絡，建請縣府重視中正路以外的商店權益，均衡發展馬公市商店街，以利觀光客有較多選擇，有人潮才有商機，如民權路可做假日市集(行人徒步區)。
二、另請研議規劃商店街設置遮陽棚，營造友善的旅遊環境，提升本縣觀光品質。
	一、為活絡地方商圈已申請「107年度澎湖縣政府商業街區創新發展補助計畫」，此計畫輔導範圍主要為中正路附近商業街道、中央街、水岸商圈；已涵蓋中正路以外的商店權益，均衡發展馬公市商店街，以利觀光客有較多選擇。
二、依據「107年度經濟部中小企業處補助縣市政府推動商業街區創新發展申請須知」第二項(三)補助項目，商店街設置遮陽棚不符合補助項目，且該處目前亦無相關補助計畫，本府將鼓勵業者自行整修門面，營造友善的旅遊環境，以吸引觀光人潮。
	建設處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-015
	陳議員慧玲
	本縣運動場館設施不足，如縣立棒球場無夜間照明設施、羽球館整修中、綜合體育館尚未興建完成、中興國小體育館無空調設備等，請縣府全面辦理清查，並積極修繕更新，以利推動本縣運動風氣。
	一、本府於107年爭取中央補助經費含縣府自籌經費新臺幣964萬8,578元整，辦理整修中山棒球場及大城北壘球場相關結構及設施維修改善工程，已於108年2月12日發包完成，得標廠商並於同年2月24日申報開工執行中，施工期間120日曆天，預計本年度6月28日竣工完成，屆時將提供競賽及民眾使用。
二、另體育館及羽球館經向中央提報補助經費後，體育署回復請本府先行辦理建築結構詳細評估是否有結構修建之必要，再另行提報需求，為此，本案刻正辦理結構詳細評估，俟評估報告完成再行研議後續辦理方向。
三、有關增購及汰換相關體育器材之經費刻正執行中。
	教育處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-016
	陳議員慧玲
	一、請縣府善用本縣宗教民俗資源，並與觀光相結合，妥善設計規劃行程，以利吸引不同族群的觀光客前來，並可彌補本縣觀光淡季遊客的不足。
二、承上，請縣府研議將媽祖海上繞境規劃為常態性宗教民俗活動，以增加本縣觀光亮點。
	1、 本縣登記立案之宗教團體或辦理宗教民俗活動之民間團體若有規劃相關活動，可循本府補助宗教民俗活動發展作業要點提出經費補助申請。
2、 有關媽祖海上遶境民俗活動，屬於民間傳統信仰科儀(典)，若有宗教團體規劃辦理，本府將協助配合，以推動本縣觀光亮點。
	民政處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-017
	陳議員慧玲
	請縣府積極爭取香港航線，本席建議可推出一票多航程做法，透過香港(國際航班轉運量大的機場)航線，先飛抵澎湖，轉飛高雄(或臺中)，再回香港。請縣府與高雄(或臺中)市政府聯繫，讓澎湖知名度更加國際化、吸引更多觀光客前來本縣，並俟客源穩定之後，再行推動香港定期航班。
	1、 本府積極藉由國籍航空公司國外拓點行銷，將外籍旅客由其國際航線中轉至澎湖航線到澎湖，由華信、立榮航空公司結合其集團中華、長榮航空公司，於106年起國外旅客已陸續可利用該集團訂位系統訂位，增加本縣國際能見度，並創造航空公司與本縣共同利益。
2、 為吸引國際旅客蒞澎觀光，擬運用相關行銷影片、文宣等加強國際觀光推廣，並加強與國際組織、媒體及旅遊業者交流並積極參與旅展、說明會等活動，俾以提升國際旅客蒞澎旅遊之意願，從而拓展客源。
3、 考量香港航線開發仍屬市場機制，初期鼓勵本地旅遊業者包裝旅遊產品以不定期包機航線，吸引更多觀光客前來本縣，並俟客源穩定之後，再行推動香港定期航班。
	旅遊處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-018
	陳議員慧玲
	有關本縣自行車道管理，以下事項請辦理：
一、自行車道休閒旅遊在國外早已行之有
年，惟本縣每一段自行車道，未能連
結貫通，且路線、指標等資訊不足，
請縣府研議改善。
二、若自行車道路線涉及縣道、鄉道、村
里道路、堤防等不同路權，請縣府主
動與權責單位協調，以利開闢自行車
專用道，並訂定管理辦法。
三、自行車車友從市區至郊區，皆會行經
交通流量大的203線、204線，建議
可從觀音亭至中衛此一路段，先行開
闢自行車道，串聯市區、近郊、郊
區，避開上開行車壅塞路段，提升自
行車上路安全性。
	一、自行車道未能連結貫通，且路線、指標等資訊不足，請縣府研議改善部分：本縣自行車道係結合縣道、鄉道、市區道路、現有村里道路、農路與既有海堤道路相互結合串連，未串連部分因土地權屬無法取得，導致路線指標不足，本府將向中央經費爭取補助辦理，以發揮自行車道路網結合地方發展。。
 二、現況自行車道相關配套法規之修訂係配合中央政策訂定執行，屆時中央法條訂定完成後，本府將訂定管理辦法提報縣議會審議。
 三、有關串聯市區、近郊、郊區，提升自行車上路安全性乙節，此部分為馬公市外環道路計畫範圍內，將提報澎湖縣綜合發展計畫統籌辦理。
	工務處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-019
	陳議員慧玲
	孩子養育所需費用，往往影響家長生育意願，而造成少子化問題日趨嚴重，影響社會生產力。請縣府研議全額補助3-4歲幼兒教育學雜費，以減輕家長負擔。
	1、 本縣財政狀況歷來較為困窘，有關減輕幼兒家長負擔部分，自107學年度(107年8月)起，對就學當學年度9月1日前滿2歲至4歲「公立幼兒園」幼兒，入學時即免繳「學費」；低收入及中低收入戶家庭子女，免繳費用。
2、 另配合未來教育部108年8月所推行「擴大2-4歲育兒津貼」之時程，凡就讀「私立幼兒園」之幼兒、保母托育(未就讀)幼兒等得申請本補助，綜合所得稅率未達20%家庭之學齡滿2-4歲幼兒，且未領取育嬰留職停薪津貼或未接受公共化或準公共化服務者(如就讀公幼)者，始得予補助，一般生每年補助3萬元，第3胎以上子女每年加發1萬2,000元，未來若教育部未能及時落實或不足時，本縣再予以加強辦理。。
	教育處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-020
	陳議員慧玲
	近來本縣醫療服務日益進步，如病人不動醫生動、醫療後送直升機進駐本縣等，惟本縣醫療品質始終無法與醫學中心、區域醫院醫療水準相提並論，若無法滿足鄉親就醫需求，則應促進民眾健康(如芬蘭推動活耀老化計畫)，以減少醫療使用(可省下醫療交通補助費用、減輕民眾醫療負擔)。請縣府利用社區關懷據點，辦理健康宣導、疾病防治、健檢、社區活動等預防醫學措施，幫助鄉親維持身體健康。
	為促進本縣鄉親健康，本府積極推動各項健康醫療保健議題，並配合時事、節令深入各機關、學校、社區及特定場所辦理加強健康促進及預防疾病之宣導，包括社區關懷據點等。
	社會處
衛生局
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-021
	陳議員慧玲
	目前本縣是使用中央I-Taiwan設置Wi-Fi熱點，惟仍有不足之處，請縣府向中央提計畫，以利建構本縣WiFi免費上網，可讓鄉親、觀光客多了解縣府施政、取得旅遊資訊。
	1、 本縣目前無線熱點建罝係採用iTaiwan免費WiFi無線上網服務熱點方式建置，iTaiwan免費WiFi無線上網服務是由國發會統籌維運，提供中央機關及地方政府申請使用，使用單位僅需自行規劃及建置並編列及支付線路所需費用，認證部分統一介接使用iTaiwan單一認證系統，進行用戶上網權限管理，登入後開始上網之網址設定為澎湖縣政府網站，識別貼紙有加入澎湖縣政府提供字樣及澎湖縣政府網站QR code。
2、 本府暨所屬機關至106年底共建置iTaiwan熱點45處，107年5月為因應年度觀光旺季來臨，營造本縣友善旅遊城市形象、方便遊客拍照打卡，為澎湖行留下美好回憶，完成馬公市鬧區第一階段戶外iTaiwan熱點增設工作，在本縣馬公市鬧區（中正路路段）搭配現有中正路郵局已提供之iTaiwan無線上網服務，全路段提供iTaiwan免費WiFi無線上網服務，計增加7處熱點，另所屬各機關配合建置計有34處。
3、 在衡酌遊客及民眾室外上網服務需求，以及縣議會多次提出增設建議，縣府於107年下半年將免費無線上網服務場域由室內公共區域向外延伸至主要室外公眾區域，新增服務據點主要涵蓋範圍為馬公市區民族路以東、三民路以西、治平及樹德路以南、第一及第二漁港以北之區域內，同時在人潮眾多的傳統北辰市場及自由塔候車亭週遭50公尺室外範圍內，均有提供iTaiwan免費WiFi無線上網服務熱點的訊號，共新增30處熱點，至107年底止共建置完成熱點116處，搭配中央機關(構)於本縣設置53處iTaiwan熱點，澎湖縣內iTaiwan熱點共計有169處。
4、 未來縣府將持續爭取經費，逐步擴點至旅遊景點、文教育樂場所(館)、交通運輸場所、社區（里）活動中心等處所，讓WiFi無線上網免費服務使用更便利，範圍更寬廣。
	行政處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-022
	陳議員慧玲
	重光、西衛地區屢有居民反映，手機、網路收訊品質不佳、供需失衡，請縣府與各家電信業者溝通，克服上開問題，改善重光、西衛居民收訊品質。
	本案已於107年12月7日函請各業者協助改善本縣重光、西衛地區手機通訊品質，並將該2區域提報國家通訊傳播委員會為本縣轄內行動通訊品質急需該善之地點。
	建設處
	

	16
	107/10/03 
	107-08-023
	陳議員慧玲
	請縣府積極推動社區自主管理近海海域，以振興本縣漁業發展，如烏崁社區成立海膽保護區、重光社區亦即將設立海草保護區，讓民間力量投入近海海域環境保護，有利提升本縣漁業產量。
	一、有關結合社區人力資源，自主管理近海海域保育區，本府於107年透過澎湖觀光示範島計畫、中央機關漁業署補助，委託國立澎湖科技大學輔導烏崁、小門、七美等3處設有禁漁區、漁業資源保護區之社區成立資源巡守隊，並規劃72小時之相關課程，加強社區民眾對海洋生態、資源保育、巡守技巧等知識，並安排今(108)年至臺灣本島參訪墾丁後壁湖、富山護魚區等成立社區巡守隊10年以上之成功案例，藉由巡守隊間之交流，學習對方經驗與克服本縣社區面臨之問題，今(108)年持續向中央申請經費補助，將前述3處做為種子社區，擴大執行推廣至其他鄉市，結合更多民間力量，落實「自己海洋、自己保護」之觀念，最終達到漁業產量提升、實現永續經營之目標。
二、有關重光海草保護區部分，列入108年度計畫項下推動辦理。
	農漁局
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-024
	陳議員慧玲
	對於本縣海域垃圾問題，皆需要人力、經費來處理，請縣府研議徵收登島清潔費(遊客隨船徵收)，讓本縣觀光景點與生態維護，有專款可資運用，亦可減少縣府財政支出，回歸使用者付費概念。
	1、 查風景特定區、觀光地區、保育費法源皆為發展觀光條例，主管機關為交通部觀光局，本縣離島劃設為風景特定區範圍，主辦機關為交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(以下簡稱該處)，且「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」業於107年6月29日發布施行。
2、 本府於107年8月16日函該處參採研議，如該處整體考量認為景點有收費必要，則由該處協調相關事宜後辦理，該處於107年8月22 日函復表示：有關觀光保育費之收取事宜，目前尚無針對全島收取觀光保育費之計畫；僅針對北寮地區，正研議請專家學者分析評估收取事宜。惟該費用性質為特別公課，而非屬規費，屬限定專款專用於該收費區域，尚無法達成本府需用以支付於各地方海岸線清潔及島嶼生態維護費用之目標。
3、 有關建議徵收島嶼清潔費部分，與觀光保育費性質極為類似，恐仍有法源引用之問題存在。而不論是「登島清潔費」或「觀光保育費」之收取，勢必轉嫁於遊客，且本縣之消費物價實已較臺灣本島及其他離島高，倘再額外收取上述費用，勢必影響遊客來本縣遊玩之意願。
4、 本案為利發展離島觀光避免對於觀光產業造成衝擊，目前該處業對於本縣部分地區研議評估收取相關費用事宜，為避免收取費用衝突，本府現階段暫免收費，並由該處統籌規劃辦理。
	民政處
	　

	16
	107/10/03 
	107-08-025
	陳議員慧玲
	本縣跨海大橋是凸堤式建築，嚴重影響水流及海水交換率，破壞了內海及棲地生態，請縣府積極向中央爭取經費重建跨海大橋，以建立本縣觀光地標的價值及保護海洋資源發展漁業。
	有關跨海大橋因老舊於85年改建，主要目的為改善老舊危橋，增進行車安全、增強國防運輸效能，厚植國防戰力，因考量戰車行駛通過兩端橋頭已凸提式設計，現況跨海大橋無緊急危險性且改建所需經費龐大，再行研議。
	工務處
	

	16
	107/10/03 
	107-08-026
	陳議員慧玲
	因受季節、潮汐、洋流等影響，海漂物來自各地，請縣府成立海漂垃圾問題專責處理小組，方能有效處理海漂垃圾問題。
	海漂垃圾對本縣環境造成相當大的負擔，本府環保局已委託專業團隊針對海漂垃圾進行相關研究及監測，目前已完成計畫發包，著手對海漂垃圾來源提出建議解決方案。
	環保局
	

	16
	107/10/03 
	107-08-027
	楊議員石龍
	大倉媽祖文化園區停建後，媽祖銅像至今仍荒廢於此，嚴重虛擲公帑，致使縣府施政滿意度低落，請縣府研議將媽祖基座改建為內海海上明珠，以發展內海觀光。
	有關大倉觀光文化園區整理部分，目前本府刻正辦理工程發包作業，預計辦理園區清整及植栽綠美化作業，至該園區後續招商部分，刻正由本府旅遊處評估潛在投資者，如有投資人將即行辦理招商作業。
	工務處
	

	16
	107/10/03 
	107-08-028
	楊議員石龍
	請縣府積極爭取經費，改善中正橋、永安橋及跨海大橋夜間燈光照明，以確保用路安全。
	本府積極向中央爭取前瞻提升道路品質計畫-「澎湖縣主要道路路廊景觀改善工程(203縣道)-203號縣道3K+500~36K+297路燈照明改善工程」，改善中正橋、永安橋路燈照明，跨海大橋部分於另一標案改善。
	工務處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-029
	魏議員長源
	天下雜誌今(107)年9月11日報導縣市首長施政滿意度調查，本縣排行倒數第3名，請縣府確實檢討改進。
	本縣在天下雜誌2018幸福城市大調查中「縣市首長施政滿意度」成績不佳，究其原因，除本府整體施政、綜合發展、各專案分項計畫，確有待改進外，行銷宣導不足，致民眾對縣政發展、成果未能深入知曉，亦有所關聯。故本府未來將更加強多元媒體整合行銷通路，進行多面向分眾溝通，強化宣導各項重點政策，提升本府形象，促進縣政發展，以增進民眾對縣府信心及滿意度。
	行政處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-030
	魏議員長源
	本次世界最美麗海灣組織在澎湖辦理年會，縣府卻未帶領會員城市代表赴本縣最具指標與盛名的吉貝沙尾和七美雙心石滬，使得活動相形失色，且年會活動內容未凸顯在地文化，也失去行銷澎湖的機會，請縣府檢討改進。
	本次年會期間因接近東北季風時節，考量行船安全及貴賓旅遊舒適度，爰以安排澎湖本島陸上行程為主，，並規劃安排貴賓參訪深具澎湖人文及自然特色之景點，亦深獲國際貴賓好評，惟因活動時間有限，未能安排更多本縣代表性景點加強凸顯地方特色，未來將運用各式行銷管道，積極推廣縣內各具潛力景點及各離島美麗風光。
	旅遊處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-031
	魏議員長源
	今(107)年4月27日車船處謝姓司機因公受傷，縣府卻無法給予請公傷假，讓其權益嚴重受損，請縣府改進並給予妥適照顧。
議長裁示：
縣府應雙管齊下，莫待勞保局職業災害認定結果，由社會處啟動勞資協調，從寬認定給予公傷假。
	1、 本府車船處前於107年10月4日函詢勞動部；謝姓司機於值勤中病發急性缺血性腦中風，是否屬於因公受傷而應給予公傷病假，經本府車船處另案函詢勞工職業災害案件調查權責機關(勞動部職業安全衛生署南區安全衛生中心)。勞動部職業安全衛生署業以107年11月9日勞職南2字第1070509069號函復，本府車船處已依權責給予謝姓司機公傷假在案。
2、 有關謝姓司機公傷病假乙案，業經奉核已給予公傷病假辦理，以照顧其權益。
	社會處車船處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-032
	魏議員長源
	大倉媽祖案停建至今已3年多，請縣府儘速研議該基地後續如何規劃利用。
	有關大倉觀光文化園區再利用部分，工程刻正施工中，預計108年8月底整理完成，至該園區後續招商部分，刻正由本府旅遊處評估潛在投資者，如有投資人將即行辦理招商作業。 
	工務處
	


	17
	107/10/04 
	107-08-033
	魏議員長源
	有關島嶼碼頭與航道改善，下列事項請予辦理：
一、白沙鄕鳥嶼航道20多年來積淤嚴   
重，雖然縣府近期有辦理疏濬，但問
題仍未徹底解決，只要東北季風一
來，航道照舊積淤，縣府應邀請中央
專家會勘研議，可否找出一勞永逸施
作方式，以解決漁船進出問題。
二、島嶼碼頭因船席停泊位不足，常造成   
交通船和漁船搶爭停泊位置，帶給當
地漁民多所不便，請縣府針對交通船
與漁船停泊區要做好協調與規劃。
三、吉貝、員貝、大倉皆有設置浮動碼
頭，惟獨鳥嶼沒有，請縣府儘速設
置，以利當地居民及殘障人士上下船
使用。
四、島嶼漁船歲修上架場設置案，縣府已
辦理現場會勘已久，卻遲遲未見動
工，請儘速辦理。
	1、 白沙鄕鳥嶼航道淤沙改善，本府已向海委會申請辦理航道淤沙改善規劃案，目前已獲海委會核准補助辦理，並已上網公告，預定於108年12月完成規劃。
2、 鳥嶼漁港泊區停泊劃分，本府依漁港法業於105年12月完成公告，若有不依規定泊區泊靠情形，本府將依漁港法相關規定裁處。
3、 鳥嶼漁港浮動碼頭設置乙案，本府將視交通船泊靠情形，俟機向中央爭取預算辦理。
4、 該島嶼漁船修上架場設置，經查該區已租由該造船廠公司使用，後續維護及管理應由該造船廠公司負責。
	工務處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-034
	魏議員長源
	岐頭碼頭有2部交通船，其中1部沒吊桿、沒電，請縣府改善。
	本案經洽白沙鄉公所，目前岐頭交通船碼頭3處吊桿公所皆全已配電改善，吊桿部分為白沙鄉公所及岐頭社區發展協會財產，使用前需先請洽管轄單位協商或承租。
	旅遊處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-035
	魏議員長源
	有關通樑漁港與航道改善，下列事項請予辦理：
一、通樑漁港航道久未清淤，連小船都無
法行駛，請縣府儘速辦理疏濬。
二、通樑的大礁是當地居民退潮撿螺類的
地方，民眾常利用碼頭階梯進出此海
域，但碼頭階梯已老舊破損，請縣府
儘速修復，以維居民安全。
三、請縣府編列預算，興設通樑及後寮碼
頭漁具倉庫，以利當地漁民使用。
	一、通樑漁港航道久未清淤乙節，本府已完成初步設計，目前簽辦工程發包中，預定於108年4月下旬決標。 
二、通樑外碼頭階梯修復乙案，本府已於107年11月辦竣。
 三、通樑及後寮漁港增設漁具倉庫乙案，應先檢查既有漁業公共設施使用情形後，再研議是否增設。
	工務處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-036
	魏議員長源
	有關通樑西港垃圾清運問題，請縣府公告廢氣物財產認領後，儘速發包清除垃圾，恢復景觀。
	1、 本案通樑西漁港廢棄物清除工程，本府已於108年3月15日復工清除，預定於108年5月15日內辦竣。
2、 本案現場勘查堆置於通樑西港碼頭港區範圍內之廢棄物，將於近日進行財產認領公告，俟公告期限屆滿後，即僱請廠商依法清除。
	工務處環保局
	


	17
	107/10/04 
	107-08-037
	魏議員長源
	下列有關吉貝景點建設，請縣府積極辦理：
一、吉貝三心石滬的景觀步道規劃開發
案，經澎管處於107年8月15日召
開協調會決議，擬納入「一村一特
色」計畫提報中央審議，如此方式辦
理期程曠日廢時，請縣府爭取時效先
行規劃。
二、西崁山道路破爛不堪，權管單位澎管
處又放任不管，請縣府積極作為改善
吉貝景觀環境，提升吉貝觀光品質。
	有關本案經交通部觀光局澎湖國家風景區管理處108年1月2日觀澎北字第1070800308號函復，說明如下：
一、 吉貝三心石滬景觀步道規劃開發影響海岸地區永續發  
 展、環保議題與石滬環境保護，渉及條文（例如：海
 岸管理法、文資法）權管單位極多，且規劃設計與施
 做費用極高，經費已超出本府所能籌措範圍，澎管處
 並已規劃石滬體驗行程活動，提供遊客體驗漁業之先
 人智慧。
二、經查西崁山連外道路非屬澎管處權管，白沙鄉公所為  
該處道路委管單位，本府將依權責通知公所對路面較
嚴重影響通行部分先行處理，以維護用路人的權益。
	旅遊處
	


	17
	107/10/04 
	107-08-038
	魏議員長源
	本縣海漂垃圾問題相當嚴重，為有效改善各海岸線垃圾汙染問題，請縣府研議成立海漂小組，並設立收購海漂回收垃圾機制，鼓勵民眾撿拾海漂物，改善海岸線及社區景觀。
議長裁示：
請縣府補助撿拾海漂物縣民，以提高其參加淨攤意願。
	有關本縣海漂垃圾問題，本府環保局已委託專業團隊針對海漂垃圾進行相關調查研究及監測，將召集各局處成立海漂垃圾因應行動小組，研訂本縣海漂減量政策及鼓勵民眾參與協助清除本縣海洋廢棄物。
	環保局
	

	17
	107/10/04 
	107-08-039
	魏議員長源
	請縣府體恤白沙鄉員貝嶼離島學生交通問題，研議給予個案補助交通費。
	本案員貝嶼孩童於107年隨其母親因故自臺灣本島遷入員貝生活並於赤崁就讀國小，不符本府補助離島國民中小學學生就學交通費補助要點之規定，無法予以補助，因此離島交通補助費係對學校裁併時對已設籍該學區（離島）民眾之信賴保護，使其不因學校裁併而影響學生就學，然其境遇實屬可憫，將請赤崁國小多加關注該生就學情形，並提供相關協助措施，避免影響學生就學權益。
	教育處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-040
	魏議員長源
	建請縣府修改獎助大專院校交通費及圖書禮卷補助之事項：
一、對於本縣至臺灣就讀專科學校之學生，應列入獎助大專院校交通費及圖書禮卷補助案之補助對象。
二、本縣坊間書局較無販售大專用書，請縣府研議取消本案限於澎湖特約廠商使用之規定。
	1、 外界所認知五專是國中畢業升學管道之一，其專一、專二、專三被認定係等同高中（職）高一、高二、高三，若將五專前3年者修正納入為補助或補貼之對象，後續可能引起就讀高中、高職學制之學生不滿，認為對於學生就讀不同學制而有差別待遇，反而陷入行政程序法第6條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」規定之窘境；屆時交通圖書券及助學金之適用對象勢必因上開輿情壓力而再度擴增至高中職學制之學生，造成地方教育發展基金沈重負擔，惟為回應縣議會「明確性」之期待，研議修正補助辦法名稱為「澎湖縣就讀五年制專科學校四至五年級及大學學生交通圖書券補貼實施辦法」、「澎湖縣就讀五年制專科學校四至五年級及大學學生助學金實施辦法」，使民眾由補助辦法名稱即可了解其是否符合補助對象據以申請。
2、 另請縣府研議取消交通圖書券限於澎湖特約廠商使用之規定乙節，因為本縣交通圖書券係屬地區性有價證券，須是與本府簽訂契約書之特約商始能認定該券之有效性，持有人（申請人）方可臨櫃購買，由於縣籍學子分散就讀臺灣本島（含金馬澎）各大專院校，圖書文具商亦遍處各鄉鎮巿區，通路本屬有限，惟為達成本辦法補助目的，本府將尋求各種管道通路，期澎湖以外地區此類特約商簽訂契約合作，不限於澎湖特約廠商使用。
	教育處
	

	17
	107/10/04 
	107-08-041
	魏議員長源
	縣府對於長照2.0政策之推動，值得嘉許，惟本縣有944位人數需使用外籍看護照顧，請縣府研議利用長照2.0經費補助僱用外勞家庭，減輕其負擔。
	長照2.0政策宗旨為建立平價、優質、普及的長照服務體系，以實現在地老化、提供從家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務。
一、為降低長照服務使用者及其家庭的經濟負擔，依據長
期照顧(照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服
務及居家無障礙環境改善服務)給付及支付基準將民眾
自付額比例降低為5%至21%不等。
二、另針對外籍家庭看護工亦訂有「外國人從事家庭看護
工作補充訓練辦法」，雇主得為所僱之外籍家庭看護工
申請補充訓練，藉以提升外籍家庭看護工之照顧知
能，保障受照顧者之權益。
三、長期照顧2.0整合型計畫經費，依據衛生福利部核定
需專款專用，主要用於佈建在地化長期照顧資源，並
確保資源永續發展；另依據長期照顧服務給付及支付
作業要點，鼓勵民眾優先使用居家及社區式照顧服務
資源。
	社會處
	　

	17
	107/10/04 
	107-08-042
	黃議員春燕
	縣府推動澎湖新灣區(篤行十村、中正堂、莒光新村到金龜頭) 等區域，成為澎湖觀光發展的重要據點，目前已初步展現出下列成果。
一、中正堂暨莒光新村委外ROT案已發包，將於108年5月投入營運，初步規劃有旅館區、美食街、及多功能展演空間，辦理進度請確實掌握。
二、篤行十村整建營運移轉ROT案，已於106年9月21日開幕營業，除了旅館及商店對外營運，也舉辦一連串活動，如懷舊特色電影放映的「草地電影院」、音樂會，提供文化體驗活動與創意市場，建請再充實辦理。
三、推動篤行十村眷村文化保存工作，目前辦理歷史建築篤行十村時光迴廊等9戶修復工作，請縣府把握整修期程。
	1、 中正堂暨莒光新村委外ROT案於106年9月15日簽約，並於107年2月14日開工，莒光新村規劃做旅館區，目前施工中。並規劃將中正堂打造為美食街及多功能展演空間，廠商刻正辦理使用執照變更，已發函要求廠商於簽約日起18個月興建期內儘速完工，依契約規定應於108年4月27日前開始營運，本府將持續追蹤辦理進度。
2、 篤行十村整建營運移轉ROT案已於105年9月8日簽訂契約，並營運至125年9月7日止，目前係屬履約管理階段。園區內提供旅宿服務、古早味商品販賣、小貳two飲料店及五弄咖啡館等特色店家，且不定期舉辦草地上的黑夜電影院、DIY活動及文創市集等。另營運團隊沐聯構海灣建設開發股份有限公司於107年亦承辦多場活動，例如：「篤行拾春」迎新春年貨大街、緣筆書家-曾山尚幸-巡迴寫到飽、菊島表演藝術文化祭、毛小孩同樂會、DoThings篤行手作工藝市集及海貝原創-「貝殼的秘密」等，平均每月辦理1至2場活動，不僅活絡園區內走訪之人潮，也藉此提升本縣居民及遊客之文化體驗。
3、 本府辦理歷史建築篤行十村時光迴廊等9戶修復工程(含監造及工作報告書)，總經費新臺幣1億40萬1,676元（文化部文化資產局補助新臺幣9,036萬1,508元，縣配合款新臺幣1,004萬168元），修復範圍包括新復路2、4、6、8、10、12號、新復路1巷1、3號及復國路1號共9棟建築。修復工程案於106年9月30日開工，工期計900個日曆天，目前預計完工日期為109年4月22日，修復完成後將可完整呈現昔日日式建築風貌，讓篤行十村風華再現，並結合周邊古蹟、歷史建築等景點，促進地方文化旅遊發展。
	建設處
旅遊處
文化局
	下鄉考察

	17
	107/10/04 
	107-08-043
	黃議員春燕
	篤行十村、中正堂、莒光新村到金龜頭周邊區域具有發展潛力，縣府近年也活化有成，更應積極開發及宣傳，希望更加把勁，進一步來使之成為深度遊覽園區，提供民眾或遊客星期一到星期五平日之遊憩空間，不應僅侷限於例假日才有活動，進而甚可將此區域營造為澎湖冬季旅遊新景點。
	1、 中正堂暨莒光新村委外ROT案於106年9月15日簽約，並於107年2月14日開工，莒光新村規劃做旅館區，目前施工中。並規劃將中正堂打造為美食街及多功能展演空間，廠商刻正辦理使用執照變更，已發函要求廠商於簽約日起18個月興建期內儘速完工，依契約規定應於108年4月27日前開始營運，本府將持續追蹤辦理進度。
2、 篤行十村整建營運移轉案目前由「沐聯構海灣建設開發股份有限公司」承包，該公司於107年承辦多場活動，例如：「篤行拾春」迎新春年貨大街、Let&#039;s Enjoy Brunch、緣筆書家-曾山尚幸-巡迴寫到飽、澎湖安心遊‧旅安達人就是我、菊島表演藝術文化祭、毛小孩同樂會、「懷舊星空電影院」、DoThings篤行手作工藝市集、微微吉貝手作-「不織布DIY」、島編有潮事-「海島人的潮鞋」、直腸人試驗所-「古老印刷術」、海貝原創-「貝殼的秘密」及命待搖滾音樂祭等，不論大型或小型、動態或靜態活動，走訪園區之人潮日益增多。
3、 國定古蹟馬公金龜頭礮臺，為本縣4大古礮臺之一，周邊歷史人文、自然遊憩資源豐富，經向軍方撥用後，依序進行調查研究、規劃設計與修復工程，於106年4月26日正式開放參觀，吸引許多遊客及學校團體等前來參訪，為本縣文化觀光、深度旅遊新亮點。去(107)年9月15日響應世界古蹟日，本府特別辦理2場「大手牽小手，散步媽宮城」活動，帶領民眾遊走順承門、媽宮舊城及篤行十村等周遭古蹟、歷史建築，本府將持續規劃辦理相關活動，讓民眾可以更深入的來瞭解古蹟、歷史建築，共同為澎湖文化資產的保存與維護，盡一分心力。
	建設處
旅遊處
文化局
	下鄉考察

	19
	107/10/05 
	107-08-044
	陳副議長雙全
	觀音亭水岸空間整合與提升計畫」已獲中央補助，建請縣府透過此計畫的執行，一併規劃將貫穿本縣澎湖水產海事學校校區的道路，移出校區範圍，還給學校一個安全、安靜的校園。
	「觀音亭水岸空間整合與提升計畫(觀音亭濱海園區)」案經內政部同意匡列1.15億元，有關建議一併將貫穿本縣澎湖水產海事學校校區的道路封閉，業已納入基本規劃設計，並於108年1月19日召開審查會議審查。
	建設處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-045
	陳副議長雙全
	嵵裡槌球場第一期工程已完成多時，第二期工程至今尚未執行，請縣府積極辦理。
	本府再行研議工程相關事宜並尊重地方意見，預計於明(109)年籌措相關經費辦理。
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-046
	陳副議長雙全
	本縣嵵裡海水浴場西側有座沙丘，極有觀光價值，請縣府積極規劃將之成為觀光景點，以帶動澎南區的觀光人潮。
	嵵裡海水浴場現由馬公市公所管理，所建議事項經該所函復，目前此處已委由澎湖科技大學經營管理辦理活動。西側沙丘悉屬自然景觀，未來可計畫將此納入嵵裡沙灘遊憩範圍，將沙丘清整後提供民眾滑沙場地，再由澎科大配合辦理活動以吸引觀光人潮。有關本計畫構想擬加入相關計畫中進行評估研議。
	旅遊處
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-047
	陳副議長雙全
	大倉媽祖文化園區興建案，從規劃到基座的建設及銅像的打造，已花費龐大的經費，如今卻整個計畫荒廢著，請縣府積極處理善後事宜。
	有關大倉觀光文化園區再利用部分，工程刻正施工中，預計108年8月底整理完成，至該園區後續招商部分，刻正由本府旅遊處評估潛在投資者，如有投資人將即行辦理招商作業。
	工務處
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-048
	陳副議長雙全
	假如利用冬季旅遊去朝聖、去拜拜，沒有天候影響，只要許願，宗教旅遊信眾不畏風雨，不論下雨或刮風都會去，不受冬天冬北季風影響，如果1天不要3,000人次，只要100人就好，冬天可以帶動澎湖多少經濟效益？請問花8,000萬元辦理世界最美麗海灣?帶動多少經濟效益?
	1、 世界最美麗海灣年會係MICE(會展觀光)型態的觀光旅遊，除了規劃會議、參訪行程外，國際行銷亦為活動重點工作，透過活動邀請國際貴賓來訪而使澎湖登上國際媒體，澎湖熱情展現在地本土文化，以及將海廢等重要環保議題得以在國際媒體曝光進而受到關注，亦是本次會議辦理成效間接獲得國際關注的渲染效益，促使澎湖之美未來應可持續獲得關注的效應，本府也會在此目標上持續經營努力。
2、 世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會等系列活動，計畫內容除辦理年會會議外，尚包括嘉年華、全球行銷、獎勵旅遊等計畫，查去(107)年9-11月觀光人次為23萬2,587人，較前(106)年同期增加2萬2,315人，如以每位觀光客於澎湖消費5,000元計算，創造約11億元產值，對本縣秋季觀光發展亦有部分助益。
3、 而宗教觀光確實是近年熱門的觀光模式，例如大甲三月瘋媽祖、台南鹽水蜂炮等比比皆是，澎湖聚集全臺最多的廟宇，有豐富的宗教文化，具有發展宗教觀光的潛力，澎湖宗教文化特色如元宵乞龜，所呈現的傳統習俗文化熱鬧情形比農曆年更加多元精采，使遊客可以明確辨識澎湖宗教觀光品牌，俾利長期吸引相關客群的注意力，另本府亦會積極配合宗教文化等相關活動規劃文化漫行創新遊程，提升澎湖宗教旅遊觀光潛力。
	旅遊處
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-049
	陳副議長雙全
	2018世界最美麗海灣年會活動經費高達8,000多萬元，從海灣嘉年華會到海洋城市博覽會參與的人潮並無預期多，整體活動成效不佳，未為本縣帶來經濟效益，請縣府檢討。
	1、 本府自2018年3月以來，即積極辦理2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會等系列活動，計畫內容除辦理年會會議外，尚包括嘉年華、全球行銷、獎勵旅遊等計畫，執行內容融合展覽、論壇、會議、遊行、街頭表演或大型晚會活動及觀光遊客伴手禮發送等，串連多元活動與異業結盟，亦邀請具有澎湖文化代表性的在地表演團隊參與，其中嘉年華開幕晚會人潮約2萬人次；另辦理2次踩街遊行，參與遊行人員約有500人，其中有七成為在地團體，第一次遊行因時間安排，於民眾上班時間辦理，以致參與人潮不如預期，第二次調整安排於夜間，相對受到較多民眾歡迎，當晚於第一漁港辦理海灣之夜-電音派對亦頗受在地年輕人及外籍遊客歡迎。往後倘有類似活動，將針對活動內容考量辦理時間、活動型態，並加強宣傳行銷。
2、  2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會等系列活動為本縣第一次舉辦大型具觀光性質的國際性活動，加上籌備期較緊湊致整體活動成效未顯著，本府將再進行檢討，爾後辦理相關活動時將積極力求改進。
	旅遊處
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-050
	陳副議長雙全
	澎防部莒光營區遷建計畫已終結，請縣府要努力與澎防部溝通，將通訊營遷出，讓整個莒光營區規劃為觀光文化園區，以帶動馬公市區整體的發展。
議長總結：
澎防部內有好幾棟營舍超過50年，這些建物都是珍貴的文化資產，請縣府積極規劃將澎防部列為文化資產保護區。
	1、 有關澎防部內「莒光營區東側整建工程」需求計畫書預定拆除之房建物，其中10棟已逾50年，107年6月28日依據文化資產保存法第15條規定辦理文化資產價值評估，其中5棟營舍決議為列冊追蹤，後續將依文化資產保存法辦理審議程序。
2、 依107年10月3日「澎湖縣轄內空置營區土地及建築活化利用推動平台」會議紀錄，由本府文化局就澎防部現有營區儘速召開文資審議，俟文資審定結果請澎防部研提新遷建計畫，報請國防部核定後，再提報變更離島重大投資計畫辦理。 
	建設處
文化局
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-051
	宋議員國進
	有關大倉媽祖文化園案雖已停建，但對於已完成的基座，請縣府爭取經費繼續規劃辦理，將基座週邊打造為可觀光休閒的遊樂園區。
	有關大倉觀光文化園區整理部分，工程刻正施工中，預計108年8月底整理完成，至該園區後續招商部分，刻正由本府旅遊處評估潛在投資者，如有投資人將即行辦理招商作業。 
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-052
	宋議員國進
	澎11線道(鼎灣到成功)路面拓寬工程已延宕了1年多，造成許多民怨，對於工程的執行效率，請縣府要檢討改善。
	有關 澎11線道(鼎灣到成功)路面拓寬工程已於108年10月1日開放通行使用，爾後工程進行中將加強各管線單位之橫向溝通，以利工程順利進行。
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-053
	宋議員國進
	有關縣府車船處謝姓司機在執行公務中發生事故案，自今(107)年4月26日發生至今，其職災鑑定及公傷假問題遲遲無法妥為處理，對其權益受損極甚，請縣府在合於相關法規內，從寬儘速辦理。
	1、 本府車船處前於107年10月4日函詢勞動部；謝姓司機於值勤中病發急性缺血性腦中風，是否屬於因公受傷而應給予公傷病假，經本府車船處另案函詢勞工職業災害案件調查權責機關(勞動部職業安全衛生署南區安全衛生中心)。勞動部職業安全衛生署業以107年11月9日勞職南2字第1070509069號函復，本府車船處已依權責給予謝姓司機公傷假在案。
2、 有關謝姓司機公傷病假乙案，業經奉核已給予公傷病假辦理，以照顧其權益。
	車船處
	　

	19
	107/10/05 
	107-08-054
	宋議員國進
	澎防部遷建案，因囿於軍方立場及營區內有歷史建物等問題，請縣府務必努力克服種種的困難，積極推動澎防部整建營造計畫，以帶動種種問題要克服，澎防部要不要遷？一定要遷澎防部。
	1、 107年3月軍方提送本府「莒光營區整建工程需求計畫書」擬拆除22棟完竣逾50年之建築，經本府文化局會同文化資產審議會審議委員現勘，目前已列冊啟動文化資產審議程序辦理。
2、 本府並已於107年7月11日函請澎防部於審議期間另覓、考量、評估其他營區之相容性與替代性之使用，遷移至適當營區。
	建設處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-055
	宋議員國進
	中正、永安橋改建計畫雖已停建，對於雙橋的建設請縣府併入203縣道整建計畫，營造從馬公到白沙到西嶼跨海大橋沿路景觀，成為本縣觀光新亮點。
	本府積極向中央爭取前瞻提升道路品質計畫-「澎湖縣主要道路路廊景觀改善工程(203縣道)」，已納入中正橋、永安橋及周遭公有土地景觀改善。
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-056
	宋議員國進
	建請縣府持續辦理「心靈三富－孝、善、禮」活動，讓優良的倫理道德、傳統文化得以向下扎根及發揚光大。
	1、 本案本府無編列專案經費辦理，惟「心靈三富－孝、善、禮」的推動，在過去數年的基礎下，結合本縣社會團體、社區、學校，甚而民間企業參與，已然紮根，業深入民心，成為普遍價值。
2、 本府社會處每年辦理模範父親、模範母親、志工、敬老等系列活動，係為「心靈三富－孝、善、禮」的行動表現；本府各局處亦有相類似的活動或專案計畫持續推動，顯現本府雖無編列上揭專案經費辦理，但實際上確有其顯著的績效，使本縣成為人人有禮、時時關懷、處處溫情的島嶼。
3、 所建議事項列入本府爾後施政之參考。
	社會處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-057
	宋議員國進
	有關鳥嶼海域改善問題，下列事項請予辦理：
一、鳥嶼航道長年淤積問題，請縣府積極
研議根本解決之道，不能只治標不治本，以徹底解決當地居民進出不便之苦。
二、鳥嶼海域標示燈已經損壞1年多，對漁船於夜間海上行駛時安全堪慮，尤其要進入鳥嶼航道時有漁船觸礁，請縣府儘速修復。
	1、 鳥嶼航道長年淤積問題，本府已向海委會申請經費並獲該會核以新臺幣150萬元補助辦理鳥嶼漁港淤沙改善計畫規劃案，目前已上網公告，並預定於本(108)年度內完成改善規劃案，以便徹底解決鳥嶼漁港航道回淤問題。
2、 鳥嶼海域標示燈修復工程，本府已發包開工，目前該鳥嶼島航燈已設置完成。
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-058
	宋議員國進
	有關白沙鄕歧頭航道標案，請縣府務必要求及督促包商依照契約規定辦理，以落實工程品質及進度的管控。
	案內岐頭漁港航道疏浚工程已申報竣工，並於108年4月中旬派員驗收。
	工務處
	

	19
	107/10/05 
	107-08-059
	宋議員國進
	下列事項請予辦理：
一、請於通樑海域設置標示燈，以維漁船  
夜間進出安全。
二、通樑西港容易堆積垃圾，近期縣府雖
已派人前往清理乾淨，惟往後的維護
管理工作，請縣府仍要繼續加強。
三、通樑西港下坡處水泥地有一段泥土
路，每當下雨時都是爛泥巴，造成漁
民進出甚為不便，請縣府協助改善。
四、請縣府爭取經費辦理通樑漁港清港及
航道疏濬，以利當地漁船進出。
	1、 通樑海域設置標示燈乙節，本府將邀集地方辦理現勘後，再依現勘結果研議是否增設。
2、 通樑西港廢棄物清除乙案，本府已發包辦理清除，竣工後將設立告示牌並加強港區環境維護。
3、 通樑西港下坡處泥土路改善乙節，本府俟通樑廢棄物清除後，再視港區使用情形及預算考量錄案辦理。
4、 通樑漁港清港及航道疏濬，刻正上網招標中，並預定108年4月底決標。
	工務處
	

	20
	107/10/08 
	107-08-060
	陳議員佩真
	望安鄉將軍西港碼頭港區堤面破損，建請縣府整修改善，以維居民行車安全；擋土牆牆面彩繪已脫落，請縣府重新美化，以利觀瞻。
	有關將軍西港碼頭堤面破損乙案，本府擬俟年度預算再研議辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-061
	陳議員佩真
	請縣府於望安鄉將軍村道路適當地點增設移動式石椅，以供民眾休憩之用。
	將軍村道路適當地點增設移動式石椅，屬公共空間改善，視地方發展情形研議辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-062
	陳議員佩真
	望安鄉將軍東港碼頭堤面塌陷，請縣府儘速改善修復，以維人車安全。
	有關將軍東港碼頭堤面塌陷乙案，已納入108年將軍北漁港基本設施改善工程，刻正辦理細部設計。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-063
	陳議員佩真
	建請縣府逐年編列預算補助望安鄉公所修繕將軍村里道路，路面採倍力磚(連鎖磚)，以一村一特色造型圖案呈現，以提升觀光效益。
	本案係屬村里道路，目前尚無補助計畫可供申請補助，所需經費仍需本府自籌，視本府財政狀況及地方發展情形再行研議辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-064
	陳議員佩真
	請縣府編列預算補助望安鄉公所改善將軍村碼頭候船亭，使之成為具有強化擋浪功能之安全候船空間。
	本案擬將入案，視年度預算再行辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-065
	陳議員佩真
	請縣府編列預算改善望安鄉潭門港碼頭階梯，以免乘客發生危險；並增設浮動碼頭，提高使用效能。
	本案擬將入案，視年度預算再行辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-066
	陳議員佩真
	澎鄉34號道路破損，水溝堵塞功能不彰，下雨易造成路面淹水，請縣府編列預算修繕路面並增設涵管以加強排水功能。
	本案已納入規劃，預定於108年6月底前辦理工程發包施工。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-067
	陳議員佩真
	請縣府編列預算整修望安鄉水垵消防道路路面，並協調自來水公司，改善排水系統功能。
	本案係屬村里道路，目前尚無補助計畫可供申請補助，所需經費仍需本府自籌，視本府財政狀況及地方發展情形再行研議辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-068
	陳議員佩真
	請縣府補助提供望安鄉日照中心血壓計、復健器材(頸椎)等醫療器材，讓長者獲得妥善照顧。
	1、 查望安日照中心於105年6月21日成立迄今，本府已補助開辦費新臺幣230萬元整，辦理充實設施設備及修繕費。
2、 依據長期照顧給付及支付基準，支付費用包含事前準備、實際服務、事後善後及紀錄等已將充實機構的修繕及設施設備費核實補助於服務費用中，本案已轉知可運用政府補助經費購置所需設備，以充實日照中心設施設備資源，提供受服務長者更完善的照顧服務。
	社會處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-069
	陳議員佩真
	請縣府轉請澎湖國家風景管理處重新整修望安鄉東安景觀台，並加強遮陽設施，方便遊客休憩。
	本案澎湖國家風景區管理處已於108年1月底前完工驗收，並經本府旅遊處於108年4月9日現地會勘確認已完工。
	旅遊處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08 
	107-08-070
	陳議員佩真
	請縣府編列預算修繕望安國小、望安國中校舍，並積極向中央爭取預算重新改建辦理。
	1、 望安國中校舍係屬86年興建、結構體為鋼筋混凝土(RC)造，未達使用年限(耐用年數60年，若未來須修繕再請學校提報，爭取中央補助。
2、 望安國小校舍係屬84年興建、結構體為加強磚造，未達使用年限(耐用年數52年，若未來須修繕再請學校提報，爭取中央補助。
	教育處
	下鄉
考察

	20
	107/10/08
	107-08-071
	陳議員佩真
	請縣府編列預算修繕望安鄉幼兒園，以維師生安全，並積極向中央爭取預算重新改建辦理。
	本案望安國小幼兒園係86年建造，結構體為加強磚造(使用年限為52年)，若該校有修繕需求，函報本府爭取中央補助。
	教育處
	下鄉
考察

	22
	107/10/09 
	107-08-072
	陳議員振中
	1、 中油湖西油庫漏油事件，造成湖西鄉農林漁牧蒙受損失，縣府雖召開多次協調會，但仍有多起提報案件，至今未見具體回應及結果，如慰問金發放標準不周全、損害調查資料消極被動、未主動協助受災戶、損害賠償標準混亂、虛應敷衍等，縣府要聆聽地方心聲，先取得鄉民共識後，再向中油公司提出求償。
2、 湖西鄉民自救會將於10月11日赴澎湖地檢署按鈴控告中油公司違反水污染防治法等罪，同時對於行政單位怠職部分，擬向監察院陳請，追究行政疏失等相關責任。
	1、 本府公害糾紛調處委員會截至目前為止已召開7次會議，並完成66件相對人同意調處內容及損害賠(補)償，後續仍會持續辦理調處中油公司與受災戶之賠(補)償事宜。
2、 本府環境保護局已於107年8月2日配合中油疏漏案調查，至監察院進行相關報告，並配合提供相關書面報告。
	環保局
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-073
	陳議員振中
	請縣府儘速辦理湖西鄉沙港村碼頭(土地公廟前)及許家村廟前淹水問題。
議長結論：
沙港、中西等工程經費可動支災害準備金或第二預備金，請縣府於會後立即辦理。
	沙港村碼頭已完成改善，許家村廟前經查證為排水溝海水倒灌問題已邀集村長訂定日期會勘。
	工務處
	

	22
	107/10/09 
	107-08-074
	陳議員振中
	以下事項請辦理：
一、縣府各項福利金撥付民眾僅限郵局帳
戶，不夠便民，請研議增加其他金融機構轉帳方式，並自明(108)年開始實行。
二、縣府債務管理雖獲得中央評比第一，但減債的方式卻是向各基金專戶調借款，並額度已達100%上限，請審慎落實整體財政管理。
	一、有關本府各項福利金撥付說明如下：
(1) 本府各項福利津貼撥款以郵局帳戶為優先，係考量其普遍(設)性及民眾便利性。
(2) 另郵局大宗撥款可節省撥款行政手續費及簡化行政流程，提升行政效率。
(3) 若民眾確無郵局帳戶，可專案申請匯入其他金融機構(帳戶)。
2、 本府債務管理：
(1) 依據公庫法第21條規定，各級政府於不妨礙專戶設立目的下，得視公庫實際需要，統一調度運用。因本縣於集中支付下之各個專戶收入運用，係以收支對列方式納入本縣總預算內或以基金方式辦理，並因當年度各項運用計畫已編入總預算或基金，金額已悉數確定，並於總預算(含附屬單位預算)通過後，按總預算或基金金額全數先行繳入縣庫或基金，專戶餘數再由縣庫調度並每半年支付各專戶利息，雖納入集中支付，惟並未違反上揭規定及妨礙專戶實際支出運用之效能。
(2) 本府不論透支額度、短期借款及長期借款皆有訂定相關合約，係經銀行評估後，方與本府簽訂，且歷年來皆未逾越公共債務比率限制，於集中支付下之專戶調度運用尚無相關疑慮。
(3) 本府債務管理，皆以借低還高、長短期及基金借調交互運用為原則，而非僅向基金借調乙項，因向基金借調可節省債務利息，於不妨礙基金調度之原則下，向基金借調款項，以每100萬元為單位，向基金借調相較於向金融機構調度透支款，每年可節省8,650元利息支出(1,000,000*(0.945%-0.08%))，並以106年度向基金調度金額13億1,128萬3,532元，已節省債務利息達1,134萬餘元，故本府整體調度上，原則皆以向基金借調後，不足數視實際需要再向金融機構以透支、短期借款或長期借款調度，案皆符合規定並經審慎評估後簽准在案，爾後，仍於合於法規下，審慎評估財政管理。
	財政處社會處
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-075
	陳議員振中
	發揚傳統廟宇文化，下列事項請辦理：
一、本縣廟宇多且密集，新舊各有其建築
之美，但隨著時代演變，為免技藝失
傳，縣府應補助各廟宇經費，讓有興
趣的人有機會學習，繼續傳承廟宇文
化。
二、辦理世界最美麗海灣嘉年華活動，應
融入澎湖民俗文化，讓旅客體驗在地
特色。
議長結論：
發揚廟宇文化應結合觀光，避開觀光旺季，可規劃於每年10月至隔年2月辦理串連廟會活動，以編列預算補助方式，鼓勵旅外鄉親回澎參與，讓淡季不淡，同時能夠傳承廟宇文化。
	1、 本縣宗教團體所舉辦神明聖誕祝壽或入火出火、科儀等活動，參加人員多以當地村里民為主，若能舉辦小法、八音、鑼鼓、涼傘等傳統文化研習或培訓，本府將予以輔導。如108年度向文資局申請45萬元經費，補助本縣宮廟小法人才培訓鐘點費，蒐集相關咒語簿、培訓成果錄影等資料，俾使此無形文化資產保存及繼續傳承。
2、 冬季期間若欲吸引遊客前來，以大型活動作為主軸較為有效，例如外垵溫王宮與烏崁靖海宮所辦理已具知名度的元宵活動、本縣寺廟與其他縣市寺廟共同辦理的進香、會香活動等。
3、 本縣登記立案宗教場所若有規劃辦理大型活動，且活動期間可配合本縣觀光活動推展，本府當予以協助宣導。
4、 107年世界最美麗海灣嘉年華活動本府規劃為期3天的在地文化體驗遊程，讓國際貴賓深入體驗風俗民情，也對本縣傳統文化留下深刻印象。後續本府將配合本縣廟會相關活動，並規劃廟宇文化遊程，提升相關旅遊品質，以吸引旅客體驗本縣在地廟宇文化。
	民政處
旅遊處
文化局
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-076
	陳議員振中
	改變思維拯救觀光，在旅客決策情境上的定位、旅遊地點的開拓要有策略，日本作者書中有一句話「我們不是要打造出只讓1百萬人來訪問一次的島嶼，而是要規劃出能讓1萬人造訪一百次的島嶼」，縣府要和旅遊業者多加接觸了解，增加旅遊誘因，行銷再次觀光。
	本案於107年11月6日「澎湖觀光連繫會報」，邀集本縣旅遊業者與會，會中業者提出本府SBIR計畫鼓勵縣民研發創新出特色遊程，將產品輔助推廣行銷，建議思考本縣現有資源轉換包裝行程，運用本縣既有資源研發創新推出多元性、獨一無二的特色旅遊行程，再由政府部門協助克服法令相關問題，並著手推動行銷本縣觀光以提升整體素質，透過全面性調整改善，以強化本縣旅遊本質，增加誘因吸引遊客多次造訪!後續亦將與旅遊業者連繫，公私部門齊心協力推展澎湖觀光。
	旅遊處
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-077
	陳議員振中
	營造特色環境美學，如湖西南寮雕塑、古厝、廟宇、硓𥑮石牆、歷史建築、石滬、魚灶等文物特色，要編列預算加強維護與管理，別做不必要的人工設施，以永續發展為核心價值。
	1、 本縣於96年公布澎湖縣歷史建築(傳統古厝)維護及再利用獎助辦法，於100年起本府編列自籌款支應之辦法推動，只要具有歷史建築身份者可依此獎助辦法向本府文化局申請獎助。
2、 另於南寮村內歷史建築南寮許返古宅，其所有權人設定修復後地上物10年使用權設定于本府，本府業已透過文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點申請補助，且已於去(107)年完工，並於107年8月起委由南寮社區發展協會代管，為期2年。
3、 另南寮村10餘口石滬的保存推動，將評估其價值與效益後，爭取中央經費補助修繕。
	文化局
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-078
	陳議員振中
	改善工程普遍亂象，下列事項請辦理：
一、澎11號線(成功往鼎灣)拓寬工程1
     公里多的道路施作一年多才完成，期
     間因施工路面崎嶇不平，造成騎乘摩
     托車或腳踏車的民眾受傷，自來水管
     線埋設延宕，自來水公司尚未與民眾
     聯繫，請縣府出面協助處理。
二、請縣府建立五大管線共同管溝設置，
     避免道路挖挖捕補，以維道路品質。
三、各施工區，警示標識不清楚，如三角
     錐放置距離不足，缺少安全間距，造
     成鄉親極大不便，要加強檢討並予改
     善。
四、在工程規劃設計時，應考量選用適合
     本縣氣候及環境之施作建材（如白鐵
     鋼材），請縣府做好把關工作，避免
     生鏽或腐蝕，以維公共工程品質。
五、水溝施作工程完成後，近市區民眾常
     會在上方加蓋木板，雖然能減少蚊蟲
     飛擾，但嚴重影響排水，請研思更佳
     的處理方式（如裝設網子）。
六、工程單價偏低，是廠商投標意願不足
     而造成工程流標的原因，也易影響工
     程品質，建請依市場行情作檢討調
     整。
七、工程款項撥付作業太慢，有時超過半
     年以上，請加強改善。
	一、澎11號線(成功往鼎灣)拓寬工程已於107年10月1日開放通行使用，惟當初自來水公司埋設管線造成騎乘摩托車或腳踏車的民眾受傷，本府亦已發文函請水公司澎湖營運所妥善處置。
二、請縣府建立五大管線共同管溝設置，避免道路挖挖捕補，以維道路品質，本府每年度2月及8月分別召開各管線協調會研討未來3年內各道路施工工程辦理情形，並請各管線單位配合進行改善，目前建立五大管線共同管溝設置，因經費龐大，本府將視需求向中央爭取相關經費辦理，以避免道路二次施工。
三、各施工工區警示標識不清楚部分，目前各道路工程，本府已要求施工廠商提送交通維持計畫書送道路安全聯席會報審議，並將督促監造單位及施工廠商確實依送審交通維持計畫書內容執行。
四、在工程規劃設計時，應考量選用適合本縣氣候及環境之施作建材（如白鐵鋼材），請縣府做好把關工作，避免生鏽或腐蝕，以維公共工程品質：本府配合辦理。
五、水溝施作工程完成後，近市區民眾常會在上方加蓋木板，雖然能減少蚊蟲飛擾，但嚴重影響排水，請研思更佳的處理方式（如裝設網子）：本府配合辦理。
六、工程單價偏低，是廠商投標意願不足而造成工程流標的原因，也易影響工程品質，建請依市場行情作檢討調整，此部分本府已依市場行情進行調查，並成立道路工程採購項目預算單價可供各單位參卓，相關編列工程預算書單價亦統一，屆時將每年檢討單價是否合理。
七、工程款項撥付作業太慢，本府已簡化請款流程，由原一層決行改為二層決行。另查本府亦有訂明工程案件付款文件檢核制度，協助工程單位先行依檢核表自審其文件有無缺漏或錯漏再行送審，避免文件往返，延誤付款期程，以加速工程付款程序。
	工務處
主計處
	

	22
	107/10/09 
	107-08-079
	陳議員振中
	沙港村下社要綠美化設施經費300萬元，縣府回文請湖西鄉公所本權責自籌經費辦理，但本縣的鄰避設施都設在湖西鄉，對湖西鄉親非常不公，縣府應每年編列特別預算做為湖西鄉建設之用。
	一、依據預算法第83條規定，於年度總預算外，得提出特別預算有：
(1) 國防緊急設施或戰爭。
(2) 國家經濟重大變故。
(3) 重大災變。
(4) 不定期或數年一次之重大政事。
二、本案所提編列特別預算作為湖西鄉建設之用恐與上述規定適法性未符，合先敘明。
三、次依「澎湖縣辦理公私有土地環境景觀美化自治條例」規定，申請本府主管單位辦理綠美化工作，完成綠美化之公私有土地，可由土地所有權人、管理人及前述以外之自然、法人認養維護。上開沙港村下社綠美化事宜，如審認確有辦理之必要，得洽業務權管機關依規辦理並維護管理。
四、綜上，有關縣府應每年編列特別預算作為湖西鄉建設之用乙節，與預算法未符，如有需要請另依預算程序，或洽本府業務主管單位依規定辦理，以為適法。
	財政處
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-080
	陳議員振中
	本縣因農變建政策導致房價居高不下，年輕人購屋不易，請縣府運用公有或縣有閒置土地蓋「青年社會住宅」，以協助青年或經濟弱勢家庭居住需求，同時可結合規劃兼具幼兒托育、老人照護功能之建築物。
	1、 為配合中央推行興建社會住宅政策，推行只租不賣之公共住宅，建構合理住宅補貼機制，由政府提供出租住宅及租金補貼以增加供給，本府提報2筆縣有地，向內政部營建署申請先期規劃費補助，進行可行性評估。
2、 本案縣務會議已提報墊付案通過，已備齊相關資料預備提送縣議會辦理審查；另先期規劃發包作業已簽請同意辦理決標保留之行政作業程序中。
	建設處
	　

	22
	107/10/09 
	107-08-081
	陳議員振中
	捍衛綠色環保家園，下列事項請辦理：
一、分批推動湖西鄉內學生、社區60歲  
     以上長者走訪湖西各村里，以認識家
     鄉的人文、地理環境。
二、生態保育，取決於政府堅決的態度，
     要訂定規範嚴格執行，法律是要讓人
     民來遵守的而非用來參考的。
三、本縣推動低碳示範島計畫績效不如預
     期，第三漁港裝設的太陽能板未能發
     揮效用，請縣府檢討改善。
四、為保護海洋及生態，有關家庭廢水具
     毒性的化學製劑排放，要研議並審慎
     規劃有效的管制措施。與其事後花大
     錢做環境整治，不如事先鼓勵性的對
     於消費者給予相關補助。
五、整治回復原生溝渠，要以生態工法方
     式維護，如大城北的溝就是一個成功
     案例。
六、目前防風林植栽種類僅有防沙效果，
     建請改種南洋杉，可型塑成林蔭大
     道，讓民眾得以親近。
	1、 為推廣環境教育包含認識家鄉人文、地理環境等，本縣各國中小每學年皆將前述相關議題融入學校課程教學，本府將持續推動環境教育，環境教育向下扎根，增進學生環境素養。另鼓勵本縣社區照顧關懷據點於辦理湖西鄉業務觀摩交流時，多安排參觀湖西鄉特有人文及地理環境介紹，以推動綠色環保家園理念。
2、 生態保育執法部分:目前法令規範有「文化資產保存法」、「野生動物保育法」、「濕地保育法」等3項。近年執法情形行如下；
(1) 104年至107年間違反「文化資產保存法」第86條第2項規定；未經許可進入本縣自然保留區，計有5案20人，依規定處予罰鍰。
(2) 107年10月移送違反「文化資產保存法」第85條規定乙案；於「澎湖南海玄武岩自然保留區-東吉嶼」未經許可開挖地基，破壞自然保留區，依據同法第103條移送檢警偵辦。
(3) 105年違法「野生動物保育法」獵殺及買賣保育類綠蠵龜乙案，計依法起訴4人。
(4) 爰此，除日常宣導民眾勿觸法網外，對於檢舉確實之案件，均依法處分或移送偵辦。
3、 有關第三項太陽能電板乙事，經每月抄寫電表均有正常運作功能。
4、 我國為防制毒性化學物質污染環境或危害人體健康，環保署已訂定「毒性化學物質管理法」專法執行，包含製造、輸入、輸出、販賣、運送、使用、貯存或廢棄等各運作行為均有明訂管理。本縣業者每月皆至環保署毒化物線上申報系統填寫每月運作量，為加強稽核本局亦不定期派員或配合環保署稽核人員至現場實地查核，以確保毒性化學物質不會流佈家庭廢水，以保護海洋生態。
5、 整治回復原生溝渠：將採納大城北溝渠工法辦理。
6、 以南洋杉為防風林樹種的部分：本縣自民國80年代起，已漸由原先以木麻黃、無葉檉柳為主要造林樹種的模式轉變為以小葉南洋杉為主，欖仁、羅漢松、白水木、草海桐等原生海岸樹種為輔的防風林造林模式，本縣林務公園管理所及農委會林務局屏東林區管理處對此也建立長期溝通、協調及合作默契，共同培育造林所需苗木，目前尤以小葉南洋杉苗木為最大宗，未來也仍會以小葉南洋杉為防風林造林用樹種。
	民政處
教育處
工務處社會處
環保局農漁局

	下鄉考察

	22
	107/10/-09 
	107-08-082
	陳議員海山
	有關新村路連接至昇恆昌之舊電廠道路開闢工程，請縣府積極辦理，不可再牛步化，務必於今(107)年12月25日前完成發包並早日完工。
	本案已於107年11月16日辦理工程標上網事宜，於107年11月26日辦理第一次地方說明會，107年11月30日第一次工程開標流標，107年12月4日辦理第2次地方說明會，107年12月11日工程決標，107年12月28日簽約，108年1月17日召開施工前協調會議。
	建設處
	

	22
	107/10/-09 
	107-08-083
	陳議員海山
	下列有關山水社區建設事項請儘速辦理：
一、鎖港至山水聯外道路拓寬工程，能有  
     效疏解山水社區中路交通，請積極辦
     理。
二、30高地及觀音山請研議裝置燈光照明設備，一邊採用光雕藝術，一邊採用投射方式，在規劃設計時要慎選廠商，並加速執行。
三、往年元宵節期間，縣府會在山水沙灘
     施放煙火，請縣府於明（108）年接
     續辦理，以帶動觀光人潮。
四、於山水沙灘海堤建置簍空木造遮陽棚
     架，供民眾遮陽乘涼及美化景觀案，
     請結合景觀設計概念呈現，移請縣府
     旅遊處辦理。
五、有關「山水外防波堤增加20米」乙     案，預算原為2,000萬元，目前僅執     行500萬元，請縣府將剩餘預算     1,500萬元全數做為漁港柱狀防護碰     墊改善更新。
	一、本案鎖港至山水聯外道路拓寬工程今年度辦理用地徵收及規劃設計，預計108年辦理道路工程。
二、有關30高地及觀音山裝置燈光照明設備及山水沙灘海堤建置簍空木造遮陽棚架乙節，本府已納入「山水30高地及觀星公園夜間照明統包工程」完成發包，目前已完成初步設計，初步設計內容與議員討論後，海堤建置簍空木造遮陽棚架暫不施作。
三、針對元宵期間山水沙灘施放煙火一案，今(108)年無相關計畫，來年再研議辦理。
四、山水外防波堤增加20米案之剩餘款做為漁港柱狀防護碰改善更新，本府已於108年4月中旬辦理上網招標。
	工務處
旅遊處
	

	22
	107/10/09 
	107-08-084
	陳議員海山
	觀音亭海堤至草蓆尾，有眾多民眾在此從事運動及休閒活動，但週遭環境紊亂不堪，且缺乏燈光照明，加上附近有野狗出沒，恐生安全疑慮，請縣府儘速研議整體規劃打造光電走廊或裝設LED燈點亮美化，成為最佳觀賞花火地點。
	1、 本案馬公市市郊環海線之觀音亭海堤至草蓆尾路段銜接重光海堤，現況部分路段已設有LED照明設施，以供用路人行走，惟重光里草蓆尾後垃圾山部分未有線路可供照明使用，本府將協調台電公司確認電源來源後，再增加景觀照明或裝設LED燈點亮美化。
2、 另有關自行車道旁週邊環境紊亂不勘，本府已發包成立自行車道維護開口契約辦理相關維護工作。
	工務處
	　

	22
	107/10/09
	107-08-085
	陳議員海山
	重光開發案進度緩慢，反觀民間蓋房子在1年內就可完成二、三樓，請縣府積極辦理。
	一、重光度假旅館興建營運移轉案興建期至108年6月，依投資廠商樺澎開發股份有限公司最近一期施工日誌顯示，其工程實際進度為34.8％，較預期進度落後約10%，已請該公司提送趕工計畫至本府。
二、另因近期船運壅塞無法運送鋼筋，對工程造成缺乏建材的負面影響，該公司已多方協調船運，俾利本案興建期程順利進行。
	旅遊處
	

	22
	107/10/09
	107-08-086
	陳議員海山
	鎖港社區劃定為都市計畫區，但當初卻連基本的道路命名都沒有一氣呵成，最起碼鎖港一路、二路、三路也可以，現今上千門牌號碼，造成訪客尋找不易、寄送信件易誤困擾，請縣府儘速整編門牌號碼。
	1、 有關鎖港里部分地區道路命名案，馬公市戶政事務所依據已開闢之9條計畫道路與本府工務處確認其路寬及起訖長度，完成命名作業。
2、 本府將依本縣道路命名及門牌編釘自治條例相關規定辦理後續民意調查及門牌整編等事宜。
	民政處
	　

	22
	107/10/09
	107-08-087
	陳議員海山
	馬公市惠民一路某家小吃店因瓦斯鋼瓶放置人行道上，屢遭檢舉連續被開罰單，但同樣情況之台電的變電箱設置在人行道影響行人進出，縣府卻視而不見，執法不應雙重標準。在台電變電箱於市區人行道佔用問題未全面遷移改善前，若有店家將桌椅擺放於人行道遭檢舉時，應以勸導方式處理，不宜取締。
	1、 本案位於惠民一路小吃店旁，人行道之台電變電箱業已遷移完畢。
2、 有關占用人行道移動式障礙物違規，本府已督屬轄區馬公分局，對於違規行為未嚴重危害交通安全、秩序或肇生交通事故，符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第1款（在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物）勸導規定者，採勸導教育代替舉發。
	建設處
工務處
警察局
	　

	22
	107/10/09
	107-08-088
	陳議員海山
	有關澎湖科技大學因抽取海水所需，將農地(六合段165地號)申請變更為水利用地，導致附近住戶無路通行，縣府應以公眾利益為優先，儘速協助將該地變更為交通用地。
	1、 有關本案108年1月16日澎科大表示：500萬元之遷移抽水管費用，該校已向教育部提出申請補助，但尚未確定，若確定有補助將函文通知本府，若無補助則仍依107年6月26日本府召開「民眾陳請澎湖科技大學之海水抽水站廢除及六合段165地號作為道路使用事宜」研商會議決議，請本府補助250萬元。
2、 本府於108年2月27日電話詢問澎科大經費爭取情形，該校表示尚未獲同意補助，另告知本府該校已向該土地佔用人提出拆除之民事訴訟。
3、 本案已於107年7月25日函文澎科大，請該校啟動管線遷移作業相關程序作業完成後，本府再擬依規辦理該地撥用。
	財政處
工務處
	　

	22
	107/10/09
	107-08-089
	陳議員海山
	案山活動中心旁有塊90多坪之民眾私地，莫名遭縣府變更公園用地，經查該筆土地從原本雜地被變更為工業用地，又改為公園用地，毫無用處外，價值還一落千丈，地主請縣府直接徵收，縣府卻採重劃方式，導致民眾損失不少，請縣府苦民所苦，以協議價購方式儘速辦理徵收。
	本府將籌編預算辦理價購系爭土地，並依規辦理都市計畫之檢討及變更，再依變更後之都市計畫續行辦理市地重劃案。
	財政處
	

	24
	107/10/11 
	107-08-090
	張議員再興
	請縣府積極爭取現行的澎湖免稅商品採購額度6萬元提高至12萬元，方有足夠誘因吸引觀光客至澎湖旅遊兼購物，免稅商店獲利增加，有助於縣庫充裕，百業自然活絡興盛，有效提升澎湖經濟。
	1、 本府於107年11月12日函財政部及財政部關務署，建請修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」第19條，放寬離島地區之免稅金額，以提升本縣觀光及產業發展。爰財政部關務署107年11月19日台關稽字第1071025865號函復本府略以：……將離島免稅購物商店銷售菸酒以外之貨物予旅客，由其隨身攜出離島地區至臺灣本島或其他離島地區之免稅金額提高至10萬元。
2、 另查財政部107年11月14日公告，本案尚屬預告修正階段，未正式公布施行。
	財政處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-091
	張議員再興
	本縣港口先天地理位置比高雄港優越，請縣府積極研議於山水、內垵或外垵外海成立自由貿易區，並爭取設置半成品加工出口專區，例如大理石、魚類罐頭加工，提高本地就業機會，增加稅收，進而帶動澎湖整體發展。
	1、 設置半成品加工出口區主管單位為經濟部加工出口區管理處，本府於108年1月24日至加工出口區管理處爭取本縣設置半成品加工出口專區，並邀請加工出口區管理處於108年3月21、22日現地勘查，及研商本縣劃設加工區之可行性，會後加工出口區管理處表示園區開設先決條件須先定位園區進駐之產業及提供潛在投資廠商承租需求意願表。
2、 依本府調查之業者需求，有意進駐之業者多為農漁(水)產品加工業，承租面積在300~1萬平方公尺不等，加工出口區管理處表示該處園區招商類別以電子製造業或半導體製造業為主，且園區劃設規模為100~200公頃之間，與本縣產業別及用地需求有所差距，故評估本縣尚不適合劃設加工出口區。
	建設處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-092
	張議員再興
	澎湖發展需仰賴機場和港口交通條件因素，惟現行馬公港條件不足，只能吸引客輪，無法讓遊輪常駐，請縣府積極規劃擴建大馬公港計畫，將馬公港濬深、擴港，以利於大型遊輪進出，提升馬公港整體吞吐量。
	交通部航港局金龍頭國際郵輪碼頭開發案，後續將朝委託臺灣港務股份有限公司經營為方向，目前規劃將1號碼頭整建為可容納11-12萬噸級郵輪泊靠規模，並改善周邊旅客友善設施，以掛靠港方式發展將澎湖與東亞國際郵輪熱點結合。
	旅遊處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-093
	張議員再興
	為執行山水養灘計畫，請縣府研議將位於山水漁港西側離岸淺堤3支導航標示燈移除，以解該設施破壞地理風水之說。
	山水養灘計畫刻正執行中，有關山水漁港西側離岸淺堤3支導航標示燈已請承包該規劃案廠商納入期中及期末報告。
	工務處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-094
	張議員再興
	澎湖以海立縣，請縣府積極向中央爭取設置救難船(大型拖船)，以維護鄉親的生命和財產。
	1、 本案經本府與行政院前海岸巡防署(現為海洋委員會海巡署)爭取，因搜救行動不涉商業行為，當商業拖帶作業可以安全執行時，將交付商業拖船進行，政府所屬船艦不會進行拖帶，且海巡署任務為執行海難人命救助為主，建議本府協調航政主管機關及民間業者配置拖船於馬公港並簽訂開口合約。
2、 交通部航港局回應本府，因國際郵輪靠泊航線仍不定期，於澎湖國內商港配置拖船不符比例原則與經濟效益。依交通部105年2月24日會議結論，俟定期郵輪航次增加且拖船需求成長達營運損益平衡及經濟規模時，再行評估以自建或租賃方式建置拖船能量。
3、 航港局已辦理「船舶海事應急拖救開口合約」，屆時可於海事救助事件發揮緊急救援船舶功效，後續如仍有需要，建請可由中央主官如交通部或國發會等援引衛福部航空器駐地模式建立完整體制統籌辦理。
	旅遊處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-095
	張議員再興
	本縣海漂物數量多，單靠人力撿拾效果有限，建請以垃圾船協助清理，以淨化澎湖海岸線。
	1、 本府漁港清潔業管範圍為本縣劃定港區部分，有關漁港港區垃圾每日皆有專人於漁港區域清理，並視港區環境不定期派員駕駛漁興3號漁筏配合清理重點漁港。
2、 持續請漁會向漁船主督促所僱漁工，勿將廢棄漁網及垃圾丟棄於漁港海面或碼頭上，避免造成海洋環境汙染。
3、 本縣清理海漂垃圾，係以人力搭配重機械，海岸地形簡單、交通便利以人力撿拾為主，若是堆積大量海漂垃圾或以人力無法清理的部分，搭配重機械及鏟裝車等清理，並將各項垃圾分門別類進入後續處理，一般垃圾則轉運到臺灣處理。
4、 本縣受到中國沿岸流、黑潮及南中國海季風流影響，潮差大且洋流變化大，海漂垃圾分散性高，以垃圾船打撈垃圾危險性相對增加，垃圾船的使用並不適合於海象變化大的海域。
5、 本縣離島海漂垃圾並同一般垃圾處理，已納入垃圾轉運機制，倘若垃圾量增加，將以增加航運班次或另雇專船運送。
	農漁局
環保局
	

	24
	107/10/11
	107-08-096
	張議員再興
	本縣主幹道203縣道設置單邊路燈，6米路還好，但10米路以上只有一邊照明亮度明顯不足，對於夜間慢跑及行車民眾有安全疑慮，請縣府儘速改善。
	有關203縣道路燈改善，本府積極向中央爭取前瞻提升道路品質計畫改善-「澎湖縣主要道路路廊景觀改善工程(203縣道)-203號縣道3K+500~36K+297路燈照明改善工程」，該案工程已於108年2月15日開工，原203縣道路燈間距從50公尺平均縮短為35公尺。
	工務處
	

	24
	107/10/11
	107-08-097
	張議員再興
	民眾反應本縣主幹道旁(烏崁至機場路段)因沒有設置水溝，依建築法規不能蓋房子，請縣府研議修改相關法規限制。
	1、 依建築法第10條規定建築物之給水、汙水、排水是屬建築物設備，另依澎湖縣建築管理自治條例第10條規定建築物之排水溝渠與出水方向應配合該地區之排水系統設計，故建築基地興建房屋汙水之排放應配合地區之排水系統設計，不宜隨意排放。
2、 建築基地興建房屋汙水排放應依規定排入區域排水系統，未直接臨接排水公溝者亦可先行自設排水設施接至區域排水公溝，並無限制不可建築，故為避免汙水隨意排放造成環境汙染，仍應依中央法令設置排汙水系統。
	建設處
	

	24
	107/10/11 
	107-08-098
	張議員再興
	本縣第三製冰廠因儲冰及滑冰道設計不良，請縣府儘速改善，以利漁民使用。
	有關澎湖區漁會製冰冷凍廠工程，本府已於去(107)年11月1日正式點交澎湖區漁會經營管理，另漁市場之儲冰及滑冰道已改善完成並順利供冰提供漁民所需。
	農漁局
	　

	24
	107/10/11
	107-08-099
	張議員再興
	請縣府積極輔導及補助本縣鮮魚工會，加強包裝技術及行銷作業，以利增加產品價值，協助漁民增加收入。
	1、 有關輔導及補助本縣鮮魚工會加強包裝技術及行銷作業，該工會係屬職業公會之屬性。
2、 本府輔導漁民係針對養殖及漁撈之漁民成立產銷班，並協助爭取漁業署各項設備資材補助，並由澎湖區漁會輔導其包裝技術、行銷等事宜。
3、 將輔導該會會員具有漁民資格者，加入相關漁業產銷班之輔導對象。
	農漁局
	　

	24
	107/10/11
	107-08-100
	呂黃議員春金
	鎖港每日有新鮮漁獲上岸，如能藉由觀光漁市場行銷，以澎南地區特色產品，再配合張再興議員提出的「半成品加工專區」， 必能帶動澎南整體經濟發展，惟鎖港觀光漁市案進度延宕已久，請縣府加速辦理。
	1、 108年1月18日邀集議員、代表、地方人士召開協調會議，決議本案細部設計階段配合都市計畫變更期程先予暫緩辦理，另請鎖港里辦公處及鎖港社區發展協會，協助本案於都市計畫變更審議期間協助了解潛在廠商投資經營之意願及需求。
2、 另有關觀光漁市用地由零售市場用地變更為觀光產業專用區案，已提送內政部審議刻正由內政部都委會專業小組會議審議中。
	建設處
	

	24
	107/10/11
	107-08-101
	呂黃議員春金
	縣內目前設置有38個關懷據點，有部分據點有提供長者共餐加值服務，惟中央經費每月僅補助2萬元，常讓廚房志工自備菜肉加菜，建請縣府每月多補助1萬元，以補貼經費不足。
	1、 截至107年11月本府輔導設置共39處社區照顧關懷據點，其中12處每週辦理5日共餐服務，1處辦理3日共餐服務，為鼓勵據點提供更多元服務，對於辦理每週5日共餐單位，除原補助1 萬元業務費外，每月另行提供2萬元加值服務費及1名加值人力(照服員或社工員)，每週辦理3日共餐單位則另行補助每月1萬元加值服務費。
2、 因參與社區共餐長者人數日漸增多，漸感經費不足，故本府108年輔導策略將積極協助社區申請社區照顧關懷據點並辦理巷弄長照C站計畫，提高每週5日辦理共餐服務補助款由現行3萬元提升至6萬元，每週辦理3日共餐服務補助款由現行2萬元提升至4萬元，俾利有效推動共餐政策，提升社區長者生活品質。
	社會處
	

	24
	107/10/11
	107-08-102
	呂黃議員春金
	建請縣府研議將孔雀殼菜蛤 (俗稱掃帚仔)比照紅杏鬍魁蛤(俗稱生蛤)，開放採捕。
	1、 本府98年開放採捕之珊瑚礁貝類為「紅鬍魁蛤」(生蛤)(Barbatia bicolorata)，非「紅杏鬍魁蛤」(Barbatia amygdalumtortum)，查中央研究院台灣貝類資料庫兩者為不同種，合先敘明。
2、 查98年7月10日「澎湖縣珊瑚礁貝類管理檢討會議紀錄」決議開放「紅鬍魁蛤」係因該種貝類多生長在珊瑚礁表體，用手或鉤子即可輕易取出，對珊瑚礁之影響較小，而目前禁捕之孔雀殼菜蛤、黑蟶、山羊海菊蛤、大白狐蛤等4種珊瑚礁貝類之採集方式，多以破壞其棲生基質的方式進行，包含珊瑚骨骼、分枝珊瑚碎屑、岩石縫為主，採捕過程中多需以小鋤頭或小斧頭以砍、劈、敲、折、撬等機械性外力破壞礁體，對於珊瑚礁生態易造成大規模、大範圍之破壞，又該物種僅棲存於本縣小內灣海域，為維護本縣珊瑚礁生態永續，實不宜開放採捕。
	農漁局
	　

	24
	107/10/11
	107-08-103
	呂黃議員春金
	馬公市東衛第6公墓遷移後，請縣府儘速規劃辦理綠美化，以提高本縣環境景觀。
	馬公市東衛第六公墓規劃綠美化用地範圍包括馬公市文東段1133、1419、1412地號，將公墓內廢棄納骨堂拆除，並保留公墓區土地公神像，該工程業已委託本府工務處辦理，目前已完成細部設計，俟設計書圖定案後辦理發包作業。
	民政處
	

	24
	107/10/11
	107-08-104
	呂黃議員春金
	建請縣府就東衛水庫、東衛碉堡、東衛電塔、東衛石雕公園等景點做整體規劃及綠美化，打造本縣另一個觀光亮點。
	1、 馬公市東衛第六公墓規劃綠美化用地範圍包括馬公市文東段1133、1419、1412地號，將公墓內廢棄納骨堂拆除，並保留公墓區土地公神像，該工程業已委託本府工務處辦理，目前已完成細部設計，俟設計書圖定案後辦理發包作業。
2、 107年「點亮澎湖─夜間亮點營造計畫」內已針對東衛電塔進行裝設燈飾工程，於107年9月24日完工，並於同年10月17日驗收完畢。
3、 東衛石雕公園等景點屬澎湖國家風景區管理處所管轄，已於107年12月14日(府旅景字第1071106870號)就議員所建議事項去函請澎湖國家風景區管理處參酌研議辦理。
	民政處
旅遊處
	

	24
	107/10/11
	107-08-105
	呂黃議員春金
	第三漁港漁市場旁的鐵皮遮棚已損壞多時，至今卻尚未處理，為避免造成危險，請縣府儘速改善。
	馬公第三漁港拍賣場棚架整修工程業已完成發包，已於108年4月1日進場施工，目前刻正施工中。
	工務處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-106
	呂黃議員春金
	民眾反映至縣府辦理水利用地申請案，因業務單位承辦人員未一次告知所需相關證件，致使民眾往返多次徒增困擾，甚為不便民，請縣府檢討改善。
	爾後類此案件，本府將檢討避免再次發生造成民眾困擾。
	工務處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-107
	呂黃議員春金
	本縣最大海上交通船新臺華輪建造，縣府於日前宣布啟動上網公開招標程序，但過了幾個月卻又完全沒有動靜，請縣府積極辦理。
議長裁示：
希望縣府訂定目標，最慢於109年底前，讓新臺華輪可正式啟航使用
	1、 臺華輪汰換案已於108年1月決定回歸單胴體辦理，噸位約9,900總噸，並於108年2月23日至議會辦理專案報告，目前仍建議由縣府賡續辦理後續委託營運及建造事宜。
2、 全案預定於108年第3季完成營運廠商甄選，並完成統包建造案簽約，於111年開始營運。
	旅遊處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-108
	呂黃議員春金
	本縣主幹道204縣道近日路面鋪設完成，但反觀很多鄉里道路(例如菜園柏油路)，因鄉(市)公所經費不足，無法修補，請縣府協助改善。
	本案係屬村里道路，目前尚無補助計畫可供申請補助，所需經費仍需本府自籌，視本府財政狀況及地方發展情形再行研議辦理。
	工務處
	　

	24
	107/10/11
	107-08-109
	呂黃議員春金
	這次世界最美麗海灣開幕當天各式表演活動，如踩涼傘、二崁褒歌、海神祭等，充分把澎湖在地文化表演給外賓欣賞，請縣府持續鼓勵並傳承此文化特色活動。
	1、 本府持續鼓勵登記立案宗教團體辦理宗教民俗活動及藝技傳承研習課程，若有申請部分經費補助之需，本府將依補助宗教民俗活動發展作業要點予以審查。
2、 有關涼傘傳統文化保存，本府亦持續辦理涼傘研習班人才培訓，配合各機關辦理活動演出，並鼓勵學員積極參與各宮廟舉辦之各項慶典活動，擔任神轎前之涼傘首，以落實地方文化特色傳承發展，並配合縣內相關活動邀請演出，推廣在地文化特色。
	民政處
文化局
	

	24
	107/10/11
	107-08-110
	呂黃議員春金
	本縣馬公市鎖港社區「織網」技術，是甚為珍貴的傳統技藝，請縣府輔導推動，規劃讓遊客觀光時或學生戶外教學活動時，體驗「織網」的樂趣，以傳承在地文化。
	1、 目前鎖港社區在106-107年的推動社區營造三期及村落文化發展計畫-社區營造點計畫中有針對紅新娘捕撈技術及「織網」傳統技藝進行耆老訪談紀錄，在「織網」技藝部分，已請社造中心與鎖港社區幹部進行討論，延續深入推廣今年度成果，將織網技術列入108年社區發展目標之一。
2、 另有關大眾體驗推廣部分，為永續發展，將函文縣內各級學校及觀光單位，規劃讓遊客觀光時或學生戶外教學活動時，體驗「織網」的樂趣，以傳承在地文化；同時輔導社區推出導覽路線或輕旅行，併同於社區營造點成果發表。
	文化局
	　

	24
	107/10/11
	107-08-111
	呂黃議員春金
	近期因縣內活動多；如馬拉松賽跑、世界最美麗海灣活動及各候選人選舉競選總部成立等，致使基層警員勤務增多，請縣府與予嘉勉。
	本府執行各項專案工作結束後，即依相關規定辦理敘獎，以激勵員警工作士氣，勗勉執勤員警辛勞。
	警察局
	　

	26
	107/10/12 
	107-08-112
	成議員萬貫
	請縣府於湖西鄉沙港天后宮旁防坡路堤口興建1座涼亭，做為遊客、居民休閒與觀景所用。
	本案鄰近用地為漁港用地，涼亭與土地用途不符，且臨近位置有候船亭設施，本案建議暫不施作，視未來觀光發展趨勢，再行研議辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12 
	107-08-113
	成議員萬貫
	請縣府整修補強湖西鄉沙港天后宮旁300公尺防波堤破損堤面，以維安全。
	本案已納錄案辦理，預計於4月完成發包。
	工務處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12 
	107-08-114
	成議員萬貫
	請縣府於湖西鄉沙港天后宮後面土地查明土地權屬，進行撥用後，興建男、女、無障礙設施等3種公廁，以方便遊客與香客使用。
	經查沙港天后宮後方土地為國有財產屬所有，較不易申請同意撥用及興建公廁，且天后宮與沙港社區發展協會就是否要興建公廁及後續管理維護尚未達成共識，俟雙方有初步共識並覓得適當土地後，再請湖西鄉公所送本府評估研議。
	民政處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12  
	107-08-115
	成議員萬貫
	湖西鄉沙港天后宮前碼頭防波堤，龜裂嚴重有崩塌危險，請縣府儘速修繕補強以維安全；並於碼頭斜坡增設曳船道，方便船隻上下維修。
	本案已納錄案辦理，預計於4月完成發包。
	工務處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12  
	107-08-116
	成議員萬貫
	請縣府協調台電將湖西鄉沙港天后宮前道路連接碼頭之電線幹電線地下化，避免每當颱風或東北季風來臨時會對居民所造成危險。
	本案以107年12月7日府建商字第1070849307號函函請台電公司協處。
	建設處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12  
	107-08-117
	成議員萬貫
	請縣府於湖西鄉沙港土地公前北極殿周圍現勘妥適地點，擇地興建公廁，以方便遊客與香客使用。
	有關沙港北極殿週邊興建公廁，該殿已擇定興建公廁之適當地點，本府並請該殿在完成設計規劃後，再檢附計畫書及概算表等文件送湖西鄉公所轉本府研議辦理。
	民政處
	下鄉考察

	26
	107/10/12  
	107-08-118
	成議員萬貫
	湖西鄉沙港東漁港浮動碼頭木棧道塌陷，行人步行上頭時，隨時有崩塌陷落危險，請縣府協調澎管處儘速改善。
	本案已於108年1月10日「沙港浮動碼頭設施」會議內，已請澎管處納入計畫辦理。
	工務處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12  
	107-08-119
	蔡議員清續
	請縣府規劃打造1條從龍門、尖山、林投、隘門、蕭瓜的濱海黃金海岸公路做為替代道路，一方面可分流社區車流擁擠，避開遊覽車、貨車在社區行駛；二可讓觀光客欣賞龍門、尖山、林投、隘門、蕭瓜等濱海沿岸美麗風光，成為澎湖新的觀光亮點。
	1、 本案預計道路寬度為16米計畫道路(道路左右兩側各1米寬側溝、3.5米寬車道、1.5米寬機車道及2米寬人行道(自行車道共用))，長度預計比照204縣道(自烏崁至龍門)長度計6.3公里。
2、 本案用地，因道路路線經過之私有土地約達9成5(視道路路線擇定差異)，依土地市價粗估約5,000元/平方公尺(1萬6,529元/坪)，取得費用概算計6300(道路長度)*16(道路寬度)*0.95(私有土地9成5)*5,000元(土地單價)=4億7,880元。
3、 本案道路工程經費概算約2億4,134萬5,440元。
4、 因本案所需道路面積龐大，且徵收(價購)民眾土地面積筆數眾多(私有土地高達9成5)，易受民眾觀感不佳，進而抗爭導致計畫窒礙難行。
5、 且本案計畫執行經費概估高達7億2,014萬5,440元(用地徵收及工程興建)，目前中央並無相關計畫(市區道路、公路系統生活圈計畫)可供申請補助，倘由本府自籌經費，依本府財政窘境，恐難以負擔。
6、 本案道路路線經過(橫越)軍人公墓(澎湖國軍忠靈祠)及林投公園等著名景點，其道路開闢之必要性與急迫性，易受民眾非議並反對。倘以道路高架化穿越，易造成海岸景觀破壞；若以道路地下化穿越，則依本縣地質特性(2米以下為岩盤)，該路段道路工程經費恐達數千萬(工程經費至少以10倍起算)，且雨季來臨時，該路段易淹水並損及道路壽命。
7、 綜合上述6點，本府暫不執行。
	工務處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12 
	107-08-120
	蔡議員清續
	請縣府儘速完成林投公園風景區的停車場、自行車道、植栽區工程，然應對施工時間、期程及暫停施工應公告周知。
	1、 有關本府辦理公共工程開工前均會同鄉市公所及地方村里辦公室召開施工協調會，聽取各方意見取得共識後，再行進場辦理施工，如地方有所需求，本府亦會配合辦理公告周知及發佈新聞稿與跑馬燈，以利工程順遂。
2、 本案於106年10月23日開工，施工時間、期程等工程告示牌均有揭示，期間因配合地方需求、現狀實地情形及中央審查委員建議，於107年3月28日辦理變更設計及預算來源變更因素先行停工，已於107年11月23日完成變更設計議價手續，將僅速辦理復工，並儘速完工。
	建設處
工務處
旅遊處
	下鄉
考察

	26
	107/10/12 
	107-08-121
	蔡議員清續
	建請縣府根據土地所有人需求，有關林投村道路北側不應劃入林投風景特定區之範圍，應予以解除編定，俾利民眾充分利用自己土地。
	本案因事涉都市計畫通盤檢討事宜，又林投風景特定區計畫(第三次通盤檢討)已於民國106年7月18日公告發布實施，依都市計畫法第26條規定：計畫之機關每3年內或5年內至少應通盤檢討1次，故本案後續將納入林投風景特定區計畫(第4次通盤檢討)中辦理。
	建設處
	下鄉
考察

	27
	107/10/15 
	107-08-122
	陳議員慧玲
	建請縣府針對本縣市區機車停放問題，應予修法或廣設停車格，在上揭事項未完備前，對於民眾將機車停放於人行道事件，執行取締時應多以勸導為主，並宣導相關規定，以免造成民怨。
	一、為改善市區行（停）車秩序，及提升市區機車停車空間，本府一直以來，即持續針對可劃設機車停車格之路段及人行道，邀集相關路權主管機關、村（里）長及商（住）家會勘研議劃設，並在部分人行道狹窄路段經路權主管機關同意後，增加劃設機車停車格，期提供更多之合法停車格位，惟囿於市區部分路段人行道寬度不足，如劃設機車停車格供機車停放後，將不足法規規定所必須留供行人通行之空間。未來本府仍將秉持機車停放與行人通行權益兼顧之原則，持續辦理交通工程之改善作為。
二、另本府對於違規停車行為未嚴重危害交通安全、秩序或肇生交通事故，符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第5款（駕駛汽車因上、下客、貨，致有道路交通管理處罰條例第55條之情形，惟尚無妨礙其他人、車通行）及第6款（深夜時段0至6時停車，有本條例第56條第1項之情形。但併排停車、於身心障礙專用停車位違規停車或停車顯有妨礙消防安全之虞，或妨礙其他人車通行經人檢舉者，不在此限。），仍採勸導教育代替舉發。
	警察局
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-123
	陳議員慧玲
	臺灣的自來水已有百年歷史，而日據時代遺留下來的水道儲水系統非常具有歷史價值，下列事項請縣府積極辦理：
1、 將馬公水道、貯水隧道系統指定為本縣縣定古蹟或國定古蹟。
2、 在新生路馬公市水道機房遺跡設立「馬公水道展示館」，與三官殿養水所連成一線，以發揮觀光與教育價值功能（據了解自來水公司尚保有日據時代自來水道工程圖）。
	1、 本縣古蹟、歷史建築、聚落暨文化景觀審議委員會106年第1次會議決議，「地下貯水隧道對馬公地區供水歷史具有意義，但因無論登錄為歷史建築或指定古蹟，均會影響到水公司之運作，故宜先登錄為歷史建築，取得身份後進行研究調查，再決定是否指定為古蹟。」
2、 本案為確認公告範圍，已於107年12月18日及12月20日辦理鑑界，範圍確認後辦理公告為歷史建築。未來爭取調查研究計畫經費，並於調研計畫之再利用章節納入「馬公水道展示館」。
	文化局
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-124
	陳議員慧玲
	一、本縣提報古蹟作業程序太過冗長，請縣府研議改善。
二、對於本縣孔廟魁星樓提報古蹟乙案及澎防部歷史建築提報作業，請縣府積極辦理。
	1、 古蹟提報審議依《文化資產保存法施行細則》第15條規定辦理現場勘查，作成是否列冊追蹤之決定。另依《古蹟指定及廢止審查辦法》第4條規定程序為「現場勘查、經審議會審議並作成指定處分之決議、作成指定處分，辦理公告，報中央主管機關備查」，相關審議程序將加速辦理。
2、 有關孔廟魁星樓提報古蹟及澎防部歷史建築提報作業，說明如下：
(1) 魁星樓為本縣古老的建築物之一，位於孔廟園區內，自清代興建以來已具百餘年歷史，是澎湖可貴之文化資產、深具歷史價值，經本府91年12月16日以府授文視字第0910070254號公告為歷史建築在案，有關提報魁星樓成為古蹟，本府已填具「古蹟、歷史建築、紀念建築申請表」，辦理後續審議事宜。
(2) 有關澎防部內「莒光營區東側整建工程」需求計畫書預定拆除之房建物，其中10棟已逾50年，107年6月28日依據文化資產保存法第15條規定辦理文化資產價值評估，其中5棟營舍決議為列冊追蹤，後續將依文化資產保存法辦理審議程序。
	民政處
文化局
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-125
	陳議員慧玲
	請於蛇頭山興建四大海戰紀念館，如紀念館能仿古荷蘭城造型，應可讓此景點更具有觀光價值。
	一、有關蛇頭山馬公風櫃尾荷蘭城堡係屬國定古蹟，其主管機關為文化部，爰該處國定古蹟範圍內之相關調查修復工作均須經文化部同意，依文化部「古蹟歷史建築審議委員會」決議：荷蘭城堡現階段以現況維持為原則，不宜重建或復原，亦不宜現地新建遺址博物館。即荷蘭城堡舊址無法新建任何紀念館，合先敍明。
二、另查國定古蹟馬公風櫃尾荷蘭城堡所定著範圍，為風櫃西段2地號，劃定為保安林，管理單位為澎湖縣林務公園管理所。除本案古蹟公告定著之2地號外，其相鄰之地號包括：3、4、6、9、10地號，屬私有；11至14地號，屬國有地，由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處管理；1、7地號由財政部國有財產署管理；5、8、16、17、18、20地號，由行政院農業委員會林務局管理；另縣有地僅有2、3、4、26地號，由澎湖縣林務公園管理所管理；其中5、8、16、20、26地號皆為保安林地者。
三、綜上，在國定古蹟荷蘭城堡無法興建紀念館及周邊土地有保安林地限制之情形下，是否另擇相鄰之「蛇頭山遊憩區」興建紀念館，因事涉「蛇頭山遊憩區」管理單位澎湖國家風景區管理處之權責，後續將另函轉請澎湖國家風景區管理處以提昇觀光效益為著眼，評估於「蛇頭山遊憩區」興建四大海戰紀念館之可行性。
	文化局

	　

	27
	107/10/15 
	107-08-126
	陳議員慧玲
	現代人將貓狗寵物視為家人，對於寵物死亡後的遺體處理，縣府應設立火化場協助妥善處理，請縣府研議評估可行性。
	一、本府已於縣議會第18屆第8次定期會提案，業經同意墊付220萬元，辦理「設置小型動物焚化爐工程」，以提供民眾寵物屍體個別火化服務。
二、本案欲設置於馬公市光華段菊島福園現有停車場邊，撥出5×10平方公尺空間設置，目前正進行用地之取得作業，待釐清土地使用類別是否得以設置動物焚化爐後，後續再辦理土地分割及向內政部國產署無償撥用及變更編定。
	農漁局

	　

	27
	107/10/15 
	107-08-127
	陳議員慧玲
	請縣府於南海碼頭興建機車停車棚架，以利七美、望安鄉親及遊客使用。
	刻正研議以太陽光電板棚架放置之可行性。
	建設處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-128
	陳議員慧玲
	第三漁港內很多廢棄船隻已堆置3年，目前已無法再容納大型船隻泊靠，有些船隻甚至用併排方式停泊，嚴重影響航道安全，請縣府確切檢討第三漁港船席停泊問題。
	本府業已完成「馬公第二、三漁港閒置及廢棄船隻調查暨停泊區域調整委託專業服務案」，其中包括泊區、船席配置方案。
	工務處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-129
	胡議員松榮
	一、本縣體育場及羽球場運動設施老舊，另外亦有很多運動場館設備欠佳，請縣府清查本縣所有體育場館設施，儘量以予改善。
二、另有關本縣中山棒球場夜間照明設備不足乙節，請縣府儘速改善，並對於本縣各學校操場亦請研議增設夜間照明設備。
	一、本府於107年爭取中央補助經費含縣府自籌經費新臺幣964萬8,578元整，辦理整修中山棒球場及大城北壘球場相關結構及設施維修改善工程，已於108年2月12日發包完成，得標廠商並於同年2月24日申報開工執行中，施工期間120日曆天，預計本年度6月28日竣工完成，屆時將提供競賽及民眾使用。
二、另體育館及羽球館經向中央提報補助經費後，體育署回復請本府先行辦理建築結構詳細評估是否有結構修建之必要，再另行提報需求，為此，本案刻正辦理結構詳細評估，俟評估報告完成再行研議後續辦理方向。
三、有關增購及汰換相關體育器材之經費刻正執行中。
	教育處

	　

	27
	107/10/15 
	107-08-130
	呂黃議員春金
	下列事項請縣府予以處理：
一、本縣多數漁港階梯老舊、岸面破損，請縣府作全面體檢，並積極向中央爭取經費修復。
二、馬公風櫃社區有一排水溝直接將廢水沖入港內，以致造成船隻沈沒，請縣府儘速改善。
	一、本府經費拮据，故需向中央爭取經費以逐步改善漁港階梯及碼頭面。
二、有關社區排水溝流入風櫃西港港區內，由本府已規劃將出水口改向，銜接社區大排水溝穿越海堤排入海中，本(108)年度將發包進行改善。
	工務處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-131
	呂黃議員春金
	因常有漁民反映船上漁獲被偷情形，請縣府於各漁港碼頭加裝監視器，以防止漁獲被偷及增加警察破案率。
	本案漁港加裝監視器乙節，本府警察局及海委會巡防署，依港區治安情形逐步加裝或汰換監視器，逐年普設港區監視器。
	工務處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-132
	呂黃議員春金
	虎井統一色彩城市計畫，請縣府積極辦理，以協助地方發展光觀。
	1、 有關虎井城市色彩案，本府於101年度已辦理過第一期工程，後因補助單位文化部中止本案補助，故未繼續辦理。
2、 本府原於離島五期綜合建設計畫中，已提出4個離島共8,000萬元之提案計畫，國家發展委員會雖認定為符合離島永續發展規劃暨離島建設基金補助原則及促進離島永續發展方針之計畫，惟因中央108-110之補助經費已分配完竣，故仍不予補助。
3、 本案視內政部營建署「城鎮之心計畫」預算清理情形，如尚有剩餘工程預算，將另提計畫爭取補助。
	建設處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-133
	宋議員國進
	白沙鄉赤崁漁具整補場屬3、40年老舊危險建築，縣府已施作三分之二，剩下三分之一請持續爭取經費一併施作完成。
	案內漁具整補場整建工程經與地方協商，並依地方意見修正，本府已向漁業署取得補助辦理「赤崁漁港漁具整補場暨橫礁漁具整補場改善工程」，目前工程已完成混凝土澆置，實際進度達85%，預計於108年4月完工。
	工務處
	　

	27
	107/10/15 
	107-08-134
	陳副議長雙全
	有關世界最美麗海灣嘉年華系列活動，提出下列事項，請縣府予以處理：
一、世界最美麗海灣年會已結束，整個活
     動經費匡列8,700萬元，整體活動實
     際效益是否有達到行銷澎湖目的，縣
     府應作檢討。
二、有關活動中各場論壇，應邀請更多專
     家學者參與，提供更多意見，作為未
     來施政參考，以達到論壇效果。
三、8,700萬元活動經費如何支用，請縣   
     府再作專題報告，以讓鄉親了解。
	一、世界最美麗海灣年會及其系列活動總經費預計8,700萬元，活動期間吸引大批國際媒體前來報導，計有來自加拿大、法國、韓國、菲律賓等地之國際媒體，另外交部亦帶領19位來自各國媒體蒞澎採訪，會後南韓、菲律賓、法國等地新聞皆有大篇幅露出澎湖相關報導，法國世界報更以兩大篇幅討論澎湖海漂廢棄物的問題及因應對策，並經我國駐法大使館特別翻譯後轉寄本府供參，足見本次活動於國際媒體上確實有達到行銷澎湖之一定效果。
二、本次會議總計邀請35位國內外講者，包含地方經濟、島嶼生態、海洋環境、觀光發展等專長之專家學者在會中齊聚討論並共同簽署海洋城市宣言，宣示保護海洋生態環境之決心，另特舉辦「全球海灣暨港灣城市高峰論壇」邀集來自世界各國海灣城市首長共同分享城市治理經驗，目的皆是為澎湖留下寶貴的文化資產及學習經驗，未來如有舉辦相關座談或國際會議之機緣，擬規劃以圓桌會議形式並邀請本縣相關施政團隊共同參與，擴大學習層面並深化國際交流。
	旅遊處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-135
	張議員再興
	一、建請縣府成立具有法學素養3-5人小組，負責向中央遊說及爭取修改行政區域劃分及財劃法，將本縣劃設為特別行政區以推動振興離島方案。
二、本縣應增設1席不分區立法委員，與縣長同進退，有利推動縣府施政。
三、向中央爭取發放軍公教旅遊劵(消費劵)，並建議以強制性質規定學校畢業旅行及軍公教休假旅遊到本縣旅遊消費，以振興經濟。
	一、有關向中央遊說爭取修改行政區域劃分及財劃法，說明如下：
(1) 本府前於104年7月參與雲林縣等12縣(市)政府、與106年11月嘉義縣等10縣﹙市﹚政府共同連署建議書，籲請行政院、立法院、各政黨領袖、立法委員儘速推動完成「財政收支劃分法修正案」，復於105、106、107多次行文與多管道提案透過縣府請求中央協助事項，期中央正視各縣（市）財源分配不足之窘境，儘速推動完成修正財政收支劃分法，擴大分配地方財源，並擬妥中央統籌分配稅款基本建設經費分配設算標準為避免地方發展失衡現象持續惡化，另持續檢討修正分配指標與權重，切勿「重直轄、輕縣市」，以落實國家資源分配正義，達中央統籌分配稅款應秉持「濟弱扶貧」、「調濟地方財政盈虛」之基本精神，合先敘明。
(2) 惟經中央財政部復以︰已將財劃法修正草案列為工作重點項目，將積極通盤檢討提送；爰未來財劃法修正通過後，相關分配指標及公式仍將邀集各地方政府研商確定。嗣後本府後續仍將本爭取縣民權益福祉持續辦理。
(3) 行政區域劃分法（草案）尚待須立法院完成審議，未有依據執行；且該法草案係屬內政部地政司之主管權責。未來該法完成立法程序後，是否仍由地政司承辦，或改由民政司業管，尚未定案。故本案將待行政區劃法（草案）經立法院完成立法程序後，屆時再參酌該法相關規定研議辦理。
二、有關本縣應增設1席不分區立法委員乙節，經函報中央選舉委員會函復如下(108年1月9日中選務字第1070033477號函)：依憲法增修條文第4條規定，全國不分區及僑居國外國民選出之立法委員共34人，依政黨名單投票選舉之，由獲得百分之五以上政黨選舉票之政黨依得票比率選出之，各政黨當選名單中，婦女不得低於二分之一。另依公職人員選舉罷免法第24條第2項規定，選舉人年滿23歲，得由依法設立之政黨登記為全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之全國不分區候選人。同法條第3項規定，僑居國外之中華民國國民年滿23歲，在國內未曾設有戶籍或已將戶籍遷出國外連續8年以上者，得由依法設立之政黨登記為全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之僑居國外國民候選人。依上開憲法及公職人員選舉罷免法規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單，係由政黨提出，將由各政黨自行衡酌考量。
3、 向中央爭取發放軍公教旅遊劵(消費劵)等振興觀光乙節：
(1) 強制公務人員休假補助自92年起改以「國民旅遊卡」方式辦理，公務人員具有14日以上休假資格者，全年最高補助總額為新臺幣1萬6,000元。嗣106年至108年實施國民旅遊卡新制，核定公務人員休假補助費其中8,000元限用於觀光旅遊，其目標係為加強提振國內觀光力道及促進軍公教同仁進行國內旅遊，爰中央政府對於軍公教人員已核有旅遊補助在案。
(2) 本縣旅遊服務職業工會前於107年4月10日曾來函表示國人約有3成未來過本國的離島，因此建議公務人員的國民旅遊卡需於3年內至離島旅遊方能申請後續休假補助，以振興離島地區的觀光發展。本府據以於同年5月1日以府人考字第1071401939號函建議行政院人事行政總處參採，期能促進遊客到澎湖旅遊的意願，帶動澎湖繁榮。案經該總處回覆略以：(一)國旅卡休假補助是政府為節省國庫支出，促進觀光產業發展，並以取代未休假加班費。另行政院業核定自106年起國旅卡休假補助費新臺幣8,000元限用於觀光旅遊，以兼顧提振國內觀光、促進內需消費及鼓勵公務人員休假等3項政策目標，爰尚不宜再增加建議事項之限制；且休假補助的核發係以年度為計算單位，倘限定需於3年內至離島旅遊始得請領休假補助，亦不符休假改進措施及政府年度預算編列之相關規定。(二)至活絡離島地區觀光發展一節，交通部觀光局已著手推動「Tourism 2020─臺灣永續觀光發展策略」，將107年訂為「海灣旅遊年」，自國內具有離島資源之6縣市擇10個示範島嶼，辦理「探索臺灣10島」優質行程評選及行銷推廣。其中包括澎湖七美、漁翁島、吉貝等島嶼，透過旅行業者包裝推出海灣旅遊主題產品，並結合在地特色資源，引導及協助地方進行資源優化工作，以兼顧活絡地方產業與經濟發展，達到永續觀光目標。爰此，本案尚不宜以強制性規定軍公教休假到澎湖旅遊消費，增加國旅卡使用限制。
(3) 本府將於相關集會時，積極推廣本縣觀光特色，並轉知各機關學校畢業旅行至本縣觀光旅遊消費。
	民政處
財政處
教育處
人事處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-136
	陳議員振中
	尖山顯濟殿擁有很多大師級的作品，堪稱是ㄧ座廟宇博物館，請縣府對於該建築的修護要以傳統工法去做，並與廟方多溝通，俟修護完成後可列為廟宇文化展示中心，並朝縣定古蹟來定位。
	1、 本案已填寫縣定古蹟提報表，依程序辦理現勘後，提報文資審議會審議。
2、 目前尖山顯濟殿本府正依文資法規定進行調查研究計畫中，並於107年11月16日召開期中報告審查，廠商正依委員意見修正報告書中，俟審查通過廠商期中報告書，本府將函請廠商於108年5月2日前提交期末報告書。本案經初步調查研究顯示，該廟為本縣大木作葉根壯師傅作品；木雕鑿花為黃良弟子黃玉瑤及徒孫黃文欽、黃文豹等師傅作品；彩繪為黃友謙師傅所作，未來修復工作推動，會依調查研究結果及文資法規定，循傳統工法進行修復。
	文化局
	

	29
	107/10/16 
	107-08-137
	陳議員振中
	以下事項請辦理：
一、請縣府規劃設置大宗石材堆置場與營建廢棄物(包含裝修廢棄物)堆置場，以解決本縣多數營造商無處可堆放建材及廢棄物的困境。
二、湖西鄉中西村旁的土資場使用期限如果屆滿，請將土資場移出此地，以改善中西村與沙港村長期以來受土資場環境汙染之害。
	一、有關大宗石材堆置場與營建廢棄物(包含裝修廢棄物)堆置場，說明如下：
(一)大宗石材堆置場，「東石油庫土石方堆置場興辦事業計畫」業於107年11月23日府工土字第1070068716號函核定，本府刻正辦理用地變更編定併撥用作業中，預定今(108)年籌措經費辦理場區設置後作為本縣營建材料堆置場。
(二)營建廢棄物(包含裝修廢棄物)堆置場，目前本縣已有2家民間業者有意願設置，其土石方堆置場之興辦事業計畫部分業已核定，俟場區設置完成啟用後即可向本府環保局申請混合物處理作業，以提供本縣營造商收容建材之場所。
二、有關湖西鄉土資場，說明如下：
(一)土資場係收容堆置營建工程所產生之剩餘泥之天然材料、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等資源，對於環境並無汙染，另沙港土資場係位於村莊外圍(生命紀念館及海堤旁)，以減低對於村民生活作息之影響。
(二)另沙港土資場未來計畫是變成本縣首座加工型土資場，可以處理轄內工程產出之剩餘土石方，有進有出，讓資源可以永續循環再利用。
(三)未來目標，本縣一市五鄉都能有自己的土資場，以處理各自鄉、市所產出之營建剩餘土石方，故短期內沙港土資場無移出計畫。
	工務處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-138
	陳議員振中
	請縣府儘速規劃、重新鋪設湖西鄉下列重要的聯外道路：
一、成功－東石路段。
二、19號線(湖西派出所－林投)
三、13號線(西溪－太武)
	本案改善湖西鄉重要聯外道路目前改善情形如下：
一、澎11號線(成功－東石路段)拓寬工程：本路段已完成拓寬工作，並於107年10月1日開放通行。
二、澎19號線(湖西派出所－林投)道路改善工程：本路段已於107年11月21日申報開工，施工期限80個日曆天，已完成路基及道路改善，並全線開放通行。
三、澎13號線(西溪－太武)道路改善工程：本路段採道路邊溝及路面改善兩標案，目前道路邊溝工程進度已達60%以上，路面改善正施工廠商辦理路基改善工作，108年2月申報竣工並全線開放通行。
	工務處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-139
	陳議員振中
	有關中油在湖西油庫漏油事件，檢舉獎金請儘速發予檢舉人。
	依據本縣民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法第9條第1項規定，略以：「檢舉案件經查證屬實，且有下列情形之一依本法處分而被檢舉人未再提出訴願或行政訴訟者，以實收罰鍰金額百分之二十發給獎金…七、屬撰寫程式或分析水污染防治公開資料檢舉違法事實之情形。」是以107年8月22日民眾檢舉中油油品污染水環境一案，被檢舉人已提起訴願，依據上開規定，本案仍需尚待訴願結果及後續被檢舉人是否有無提起行政訴訟，方行後續核發將金事宜。
	環保局
	

	29
	107/10/16 
	107-08-140
	楊議員石龍
	為改善校園環境、提升學校師資與設備，請縣府持續推動小校裁併政策，以整合教育資源及提供孩子在校同儕學習的機會。
	一、本府辦理小校裁併，業於105學年度裁併菓葉、港子及赤馬國小3校。
二、未來將持續檢討裁併校政策，如有進行裁併校之需要，將依據「澎湖縣立國民中小學合併或停辦辦法」，邀請學者專家、家長代表、學校教職員代表、地方社區人士及相關人員組成評估小組進行專案評估，依據學生數、未來學區內學生數預估、與鄰近學校距離及交通、學校硬體設備條件及對社區之影響程度等項目評估後，認為有進行合併之必要者，將依法進行後續合併或停辦程序。
	教育處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-141
	楊議員石龍
	縣府人事異動頻繁，以致影響行政效率，請依適才適所原則，各司其職，方能發揮專業及長才。
	本府基於地方治理發展趨勢，一向秉持重用人才、用人唯才之原則，結合階段性政策重點業務及整體縣政發展藍圖方針，在適時而必要之時機進行機關各項人力遷調或調整；其出發點均以專才專業、適才適所為主要考量，期使機關人事異動確可發揮專業長才，能有效達成提升行政效率，為民服務之使命，進而滿足民眾需求，圖謀縣民最大福祉。
	人事處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-142
	楊議員石龍
	西嶼多項工程進度延宕，請縣府積極改善以提升施工效率，並確實掌握工期、以符工進，讓西嶼鄉親有感。
	西嶼鄉目前工程均符預定進度，本府將積極督導，確實掌握工期實際進度，以立工進。
	工務處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-143
	陳議員佩真
	本縣以漁業立縣，有關下列各項漁民權益，請縣府積極辦理：
ㄧ、海洋汙染嚴重影響漁民生計，請加強維護海洋資源。
二、建請縣府積極向中央爭取鬆綁漁業法令規範，如開放12海哩及放寬傳統魚場捕撈限制等。
三、請加強與漁民之間的雙向溝通，將漁民的需求反映至中央。
四、漁船的牌照應隨船異動，而不是隨人異動。
	1、 有關海洋資源維護，本府透過示範島及離島建設基金補助，於107年委託水試所、高科大、澎科大、海大等學校及研究機關進行漁業資源恢復、管制、永續經營等調查研究，在海底覆網及陸上廢網清除方面，包含「澎湖縣天然/人工礁區健康指數調查暨覆網清除計畫」、「澎湖縣67處漁港港區廢棄網具清理開口契約」減少漁業事業廢棄物對環境之破壞；另潮間帶棲地復育及傳統漁場資源調查方面，包含「澎湖海域礁區覆網調查暨覆網清除驗證及潮間帶棲地劣化調查計畫」、「澎湖沿岸海域魚槍採捕及大陸漁船越界捕魚狀況及對本地漁業資源影響調查評估計畫」、「澎湖栽培漁業示範區海洋生態調查暨潮間帶棲地劣化改善與監測計畫」、「澎湖縣海洋生態暨漁業資源盤點調查計畫」、「澎湖拖網漁業漁類群聚分析調查計畫」等；資源維護管制及放流方面，「成立澎湖縣社區資源保育巡守隊及建立社區化自主管理計畫」、「黑鯛魚苗10萬尾放流」，上述計畫多為跨年度計畫，將於108年繼續執行，期能恢復漁業資源。
2、 有關鬆綁漁業法令、開放12海浬傳統漁場捕撈限制方面，目前全世界都面臨氣候變遷、漁業資源枯竭之情形，如需放寬限制，需先確定本縣漁業資源量現況為何，如資源量已不足，即便放寬限制亦不會增加漁獲量，僅會加速漁業資源枯竭。以拖網漁業而言，行政院農業委員會漁業署106年6月27日漁二字第1061208647號函就立法院楊曜委員國會辦公室於106年5月17日10時30分，於本府農漁局召開「就澎湖縣政府針對該縣特殊海域擬開放拖網漁船作業」座談會會議結論，請本府與學術研究單位合作，針對漁民訴求開放海域，諸如該海域資源狀況，其特定物種之豐度及產卵期、混獲比、網具限制、總容許船數及總容許漁獲量等進行完整之調查。本府107年獲觀光綠能示範島、離島建設基金補助，委託學校及研究機關執行澎湖海域傳統漁場資源量評估，包含「澎湖縣海洋生態暨漁業資源盤點調查計畫」、「澎湖拖網漁業漁類群聚分析調查計畫」、「澎湖沿岸海域魚槍採捕及大陸漁船越界捕魚狀況及對本地漁業資源影響調查評估計畫」，俟前揭計畫進行相關試驗研究之結果，作為各特定或傳統漁業得否專案檢討相關規範之參考依據。
3、 有關與漁民溝通方面，本府與漁業署、澎湖區漁會各鄉市辦事處、沿近海漁業資源發展協會、澎湖箱網養殖協會等皆保持聯繫，每日亦會派員至魚市場等處訪查宣導，如漁民對漁業資源法令有疑問，可即時反映，俾利下情上達、政通人和。
4、 有關漁船牌照異動方面，本府以107年7月9日府授農漁字第1073501398號函，建請行政院農業委員會漁業署參採辦理，案經該署107年7月16日漁二字第1071261458號函回覆如下：
(一)為使漁業資源合理利用，我國自78年起全面實施漁船限建，滅失一艘漁船後始得汰建一艘相同漁業種類之漁船，漁船核准經營之漁業即為主漁業；為考量漁民作業彈性需求，兼顧漁民生計，爰開放對漁業資源影響較小的漁業種類為兼營漁業，如一支釣、曳繩釣、籠具、鏢旗魚等。
(二)另為有效管理各主漁業種類漁船數，避免過多漁獲努力量投入有限的漁業資源，爰於84年起規定拖網、延繩釣、魷釣、鰹鮪圍網、鯖鰺圍網等主漁業，不得登記為兼營漁業；另因刺網魚具易纏繞近岸岩礁，倘不當操作使用會影響海洋生態及環境，為強化保育沿近海棲地，有必要加強管制，爰農委會於106年1月5日修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第22條第1項規定，增列刺網漁業不得登記為兼營漁業。另為保障原兼營刺網漁業之漁業人，於同條3項增訂原漁業人得兼營至漁船滅失或漁業人變更為止，但因繼承或配偶、直系血親間之移轉者，不在此限。
5、 綜上所述，為維護棲地環境與資源永續，刺網漁業已不得登記為兼營漁業。
	農漁局
	

	29
	107/10/16 
	107-08-144
	陳議員佩真
	望安中社是本縣非常具有傳統文化的重要聚落，請縣府研議將中社文化行銷到臺灣本島讓更多觀光客認識，並爭取經費於遊客中心設置公廁，方便遊客使用。
	1、 花宅目前委託國立雲林科技大學進行活化再利用工作，其中已先利用臉書進行推廣行銷，目前並將進行花宅網站建置，以便進行網路無界線方式行銷。
2、 花宅目前已於花宅111號服務中心設有公廁，現也已爭取經費將進行花宅活動中心及附屬設施(公廁)整修規劃設計作業。
	文化局
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-145
	陳議員佩真
	有關臺華輪建造案，其船體的材質是否能抵耐本縣動輒9級風的海域，民間多所質疑，請縣府多加研議檢討。
	臺華輪汰換案已於108年1月決定回歸單胴體辦理，噸位約9,900總噸，並於108年2月23日至議會辦理專案報告，全船預定為鋼體船，並耐受蒲福風級11級強風，以備全年服務。
	旅遊處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-146
	陳議員佩真
	請縣府與海管處積極溝通，對於望安鄉東、西嶼坪廁所及淋浴設施案，儘速辦理完成。
	由海洋國家公園管理處設置東坪公廁設施目前興建中，預計108年完成；西坪部份，經洽詢海管處尚無相關興建計畫，本府將持續與海管處溝通設置相關設施。
	建設處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-147
	陳議員佩真
	下列事項請積極辦理：
ㄧ、東坪東吉村海水淡化設備及西嶼坪海淡廠案，請縣府積極與海管處、望安鄉公所協調、配合，早日完成設置，以符離島居民需求。
二、望安鄉各離島發電機設置，請儘速辦理。
	一、本案東坪及東吉村海淡廠設備已由海管處完成設置，並已完成東吉村民生接管、東坪村預計108年度完成接管;西坪村海淡廠設置已提報澎湖第五期離島綜合建設計畫，預計109年設置。
二、有關望安鄉各理離島發電機組已逐年汰換完成，少數已達使用年限機組(東吉2部)，刻正積極爭取中央經費補助。
	建設處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-148
	陳議員佩真
	請縣府儘速辦理望安島上道路改善工程，以維鄉親行的安全。
	本府107年度已辦理「亮點計畫-望安南海之星閃亮再生工程」改善望安鄉村里道路，目前進行到初步規劃中。
	工務處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-149
	陳議員佩真
	望安花嶼漁港修護工程延宕已久，在天候尚佳的情況下，工程亦毫無進度，目前漁港附近已嚴重下塌，恐影響鄰近的住家，請縣府儘速處理。
	本工程已於107年12月6日竣工，並已完成驗收決算付款。
	工務處
	　

	29
	107/10/16 
	107-08-150
	成議員萬貫
	中油湖西油庫漏油事件發生至今已3個月，中油公司處理態度消極，請縣府站在鄉親的權益下，積極辦理下列事項：
ㄧ、對於此次外漏的油品，是否真如中油 
公司對外宣稱的95無鉛汽油，請縣府要查明。
二、對於湖西可能被汙染的土地與地下井，縣府定要做好監測工作。
三、整起漏油事件的調查與善後處理，應要有第三公信力。
四、中油公司對於善後補救措施仍顯不足，恐會造成2次汙染，請縣府加強監督並持續掌握中油後續處理情形，並積極協助土地受汙染戶相關賠償事宜。
五、此次漏油事件受害者－養豬戶隔壁的食品加工廠，受漏油事件影響，近期不但接不到訂單，甚至連遭顧客退貨，損失慘重。經協調後，中油願意賠償175萬元，惟至今尚未領到賠償金，請縣府積極協助處理。
	一、針對是否還有其他污染來源部分，本府環保局將在該廠區柴油儲槽範圍設置監測井進行調查，確認地下水情形。
二、有關監測被污染的土壤及地下水，本府將於廠外新設監測井調查廠外之污染情形，一經發現，將立即公告為污染場址，要求中油公司進行改善。
三、本府所有調查檢驗工作，皆由行政院環境保護署認證之採樣調查機構來執行並於採樣前通知相關單位會同，以昭公信。
四、行政院環境保護署已於107年12月10日正式公告中油為污染整治場址，後續將依據土污法之規定，監督其改善工作，另同時持續辦理中油公司與受災戶之補(賠)償事宜。
五、依據公害糾紛調處法第28條規定，調處成立者，應製作調處書，於調處成立之日起7日內，將調處書送請管轄法院審核。該案於107年10月19日召開並調處成立，後於107年10月23日檢送相關調處資料報請法院審核，地方法院於107年11月7日核定。經查該廠之損害賠(補)償合意金額，中油股份有限公司於107年10月17日匯款新臺幣30萬元，另於107年11月12日匯款新臺幣145萬元，合計匯款新臺幣175萬元整。
	環保局
	

	29
	107/10/16 
	107-08-151
	成議員萬貫
	ㄧ、有關紅羅垃圾掩埋場，尚有垃圾囤積，請加速清運，以免明(108)年觀光季到來，屆時遊客所衍生的垃圾量，將無法妥為處理。
二、另縣議會已通過掩埋場防水布預算，請縣府儘速辦理採購使用，以維附近環境衛生。
	一、截至11月底紅羅轉運站內之暫置垃圾量已全數清空，目前僅每日進場垃圾暫存於轉運站中，並持續進行垃圾轉運臺灣本島處理，對於108年之觀光旅客帶來之垃圾應有處理之餘裕量，可妥善處理衍生的垃圾量。
二、目前掩埋場不透水布維護計畫已於107年11月13日決標，由隆晟土木包工業得標，因針對不透水布材料需進行品質檢驗，本案已於107年12月13日開工，108年1月12日竣工，並於108年2月19日進行現場驗收，近期即可辦理完成，以維附近環境衛生。。
	環保局
	

	29
	107/10/16 
	107-08-152
	成議員萬貫
	有關台電對於龍門及菓葉設置風車允諾地方的助學金及回饋金，請縣府積極協調台電儘速發放，在前揭2項金額未發放前，風車不能運轉。
	有關允諾龍門、菓葉社區台電電協金部分，因地方要求包含湖西鄉公所之電協金部分(450萬元)採發放現金之方式，統一由縣府一併發放，經多次與台電公司溝通，台電公司已將地方之請求事項提送電協會審議。
	建設處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-153
	蘇陳議員綉色
	對於本縣公私立幼兒園相關教育費補助，請縣府積極辦理，以減輕家長經濟負擔。
	1、 行政院為因應少子女化現象，使國人樂婚、願生、能養，於107年7月25日核定由教育部、衛生福利部等10個相關部會共同擬定之「我國少子女化對策計畫(107-111年)」，其中「0-5歲全面關照」構面，教育部針對2-5歲幼兒研擬以「擴展平價教保服務」及「減輕家長負擔」之雙軌推動策略。
2、 5歲幼兒部分，維持現行就讀「公私立幼兒園」幼兒免學費機制，幼兒入學時即免繳「學費」，至經濟弱勢者再加額補助其他就學費用；2項合計，低收入、中低收入及家戶所得30萬元以下者，免繳費用。
3、 2─4歲幼兒部分，自107學年度(107年8月)起，於直轄市以外之縣市先行辦理；108學年度(108年8月)推動至全國，對就學當學年度9月1日前滿2歲至4歲「公立幼兒園」幼兒，入學時即免繳「學費」；低收入及中低收入戶家庭子女，免繳費用。
4、 另擴大發放2-4歲育兒津貼部分，凡就讀「私立幼兒園」之幼兒、保母托育(未就讀)幼兒等得申請本補助，綜合所得稅率未達20%家庭之學齡滿2-4歲幼兒，且未領取育嬰留職停薪津貼或未接受公共化或準公共化服務者(如就讀公幼)者，始得予補助，一般生每年補助3萬元，第3胎以上子女每年加發1萬2,000元，預計於108年8月起實施。
5、 本縣財政狀況歷來較為困窘，有關減輕幼兒家長負擔部分，先配合教育部上述所推動之策略，未來若教育部未能及時落實或不足時，本縣再研議加強辦理。
	教育處
	

	29
	107/10/16 
	107-08-154
	蘇陳議員綉色
	本縣環保局辦理對外徵才案，疑似有違公平、公正、公開原則，請檢討改善。此外，對於公務機車(含加油卡)的使用，請避免公器私用。
	一、本府因業務激增與多元化服務，考量以現有人力實無法調配與有效長期支援情形下，依｢本府暨所屬機關、學校專業臨時人員管理要點｣之規定，辦理公開徵才與甄選作業僱用人員，相關作業程序皆依法公開、公正辦理。
二、本府所屬各公務汽(機)車輛，均申辦機關中油車隊加油卡及配置汽(機)車輛出勤使用登記簿，落實有效管控公 務汽(機)車出勤與使用情形，要求所屬同仁確實遵守公務車輛使用，勿公器私用。
	環保局
	

	31
	107/10/17 
	107-08-155
	蔡議員清續
	有關湖西中油漏油事件，建請縣府積極處理之事項：
一、中油公司對事件後續處理進度推拖，
     未妥善處理，1,800萬元慰問金發放
     範圍僅於湖西村、尖山村、林投村，
     不夠周全，建議將鄰近村里亦納入發
    放。
二、今(107)年8月22日湖西生態池上游於大雨後，水面漂浮著油花，影響太武、林投、尖山、湖東、湖西村民用水及土壤汙染，請縣府儘速邀集中央和專業人士研究因應之道。
三、檢測湖西中油8座40多年的老舊油槽是否有金屬疲乏等漏油安全疑慮。
四、建請於湖西消防局增置2名消防員，以因應漏油災害處理。
	一、針對慰問金方面，本府已於107年11月29日函請中油辦理。
二、有關湖西地區水土污染問題，行政院環境保護署已於107年12月10日正式公告中油為污染整治場址，後續將依據土污法規定辦理，監督其污染改善情形，並將其改善工作計畫陳列於鄉公所及各村。
三、8座油槽漏油疑慮部分，本府環保局將在該廠區內新設置標準監測井進行調查，確認是否尚有未發現油槽洩漏。
四、有關於本府消防局第二救災救護大隊湖西分隊增置2名消防隊員乙節，經查內政部消防署配賦本府消防局107年警察特考錄取人員6名，已於107年10月19日報到，正接受為期2個月實務訓練，待渠等6名實務訓練期滿(合格)後，屆時依各單位提報需求，分配至各單位服(勤)務。
	消防局環保局
	

	31
	107/10/17 
	107-08-156
	魏議員長源
	請縣府研議將本縣觀光勝地--吉貝沙尾納入「澎湖新點亮，點亮新澎湖」計畫，在沙尾設置燈飾造景，並請於明(108)年3月觀光旺季前完成。
	經交通部觀光局澎湖國家風景區管理處107年12月18日觀澎企字第1079904350號函復，吉貝沙尾屬特別保護區，原則上禁止任何形式之開發及變更地形、地貌行為，故在沙尾設置燈飾造景，恐窒礙難行。
	旅遊處
	

	31
	107/10/17 
	107-08-157
	魏議員長源
	請縣府積極處理下列漁港設施改善事宜：
一、建請縣府與其補助200萬元修補赤崁漁具倉庫，不如再多補助200萬興建一棟全新的漁具倉庫。
二、北海漁人碼頭東邊土地是屬縣府所有，路面都是石頭，未做舖面處理，請縣府相關單位管理維護。
三、後寮村舊碼頭於2、3年前因颱風受損，經縣府修理後，後續澎管處對舊碼頭尾面及雙牆，未盡管理維護之責，請縣府協助改善。
	一、案內漁具整補場整建工程經與地方協商，並依地方意見修正，目前已開工修繕，另新增漁具倉庫乙節，本府將視地方使用情形，再評估是否增設。
二、北海遊客中心遊艇泊靠碼頭，目前已移由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處管理，本府已函文澎管處本於權責辦理修繕。
三、後寮漁港舊碼頭，本府已錄案辦理設計，俟設計完成後再依地方意見研辦發包。
	工務處
	

	31
	107/10/17 
	107-08-158
	魏議員長源
	去(106)年於後寮召開村民大會，後寮鄉親反對飛靶射擊場設置於後寮，因案涉促參法的規定，且相關環保、噪音問題及影響漁民生活，若該案送至縣府，請縣府務必妥為把關。
	1、 依「射擊運動槍枝彈藥管理辦法」第6條第4項規定：「靶場或槍枝彈藥庫房設置完成後，射擊運動團體及其會員應檢附靶場、槍枝彈藥庫房安全管理規定及土地、建物所有權或合法使用等相關證明文件，報教育部會同內政部、槍枝彈藥庫房與靶場所在地直轄市、縣(市)政府及專家學者會同勘查通過後，始得啟用。」該射擊場尚未依規定檢附相關設置及證明文件報府轉陳中央主管機關申請靶場啟用會勘，故尚未完成啟用程序。
2、 經查該靶場設置地點為後寮南段533地號縣有土地，係交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為辦理「後寮親海學習園區」，經行政院核准無償撥用併辦變更編定為遊憩用地。有關該用地使用項目是否符合撥用用途，目前由權管單位釐清中，後續將依釐清結果續辦。
	教育處
	

	31
	107/10/17 
	107-08-159
	魏議員長源
	請縣府作政策執行時，不論是中正、永安橋、大倉媽祖或是小巨蛋，都必須考慮政策前後的全面性，並邀學者專家做審慎評估。
	一、本縣多功能綜合體育館經體育署104年12月30日臺教體署設(一)字第1040039065號函核定構想書並補助新臺幣2億元(本府配合款1.1億元)，基本設計業經體育署及工程會於106年7月審議通過，本府106年10月12日核定細部設計預算書圖，已於106年12月4日開標決標，預計108年底完工。
二、本案興建基地(縣立體育館旁之文化段)經104年11月體育署率體育設施專家學者到本縣現勘後達成初步共識，可結合周邊新舊建築，如縣立體育館、縣立體育場、縣立游泳池融合成為建築群，整合新舊場館各項運動設施機能，串聯為區域型國民運動中心，在建立複合式的運動資源系統與舊館的優化後，搭配周邊的本府文化局場館及空間，形成澎湖綜合性的休憩運動園區。
7、 本府已就辦理「中正橋及永安橋改建工程」及「大倉媽祖觀光文化園區計畫」等重大建設案政策擬定過程深刻檢討，未來辦理重大建設案政策，將謹慎嚴謹辦理，並廣邀專家學者及地方意見領袖提供意見。
	教育處工務處
	

	31
	107/10/17 
	107-08-160
	陳議員海山
	前寮有一里民於71年間無償提供個人土地(文寮段1129地號及1130地號)供社區興建活動中心(前寮舊里民活動中心)，日前因新建活動中心落成啟用，馬公市公所遂將舊中心土地歸還該名鄉親，卻因土地編定為特定目的事業用地無法建築使用，致使該鄉親損失甚重，請縣府苦民所苦，研議從法律面協助解套，並儘速於2星期內完成。
	一、本案文寮段236建號係民國71年間由馬公市公所興建之舊前寮活動中心，以供公眾使用為目的，其坐落土地文寮段1129、1130地號等2筆土地，於民國75年辦理非都市土地第一次劃定編定為「一般農業區農牧用地」其中文寮段1130地號土地於民國98年辦理分割出1130-1地號土地，並更正編定為同區特定目的事業用地，另同段1129地號土地，目前編定為一般農業區農牧用地，依非都市土地使用管制規則第8點規定，土地使用編定後，其原有使用或原有建築物不合土地使用分區規定者，在政府令其變更使用或拆除建築物前，得為從來之使用，但原有建築物除准修繕外，不得增建或改建。
二、馬公市公所廢止前寮活動中心計畫已不再供公眾使用，依非都市土地使用管制規則第37條第1款規定：「已依核定計畫完成使用者，除依法提出申請變更編定外，應維持其使用地類別。」，本案旨揭地號2筆私有土地擬依上開規則第37條第1款規定，擬申請變更編定甲種建築用地，惟依上開規則第27條第2項規定：「前項使用分區內各種使用地之變更編定原則，除本規則另有規定外，應依使用分區內各種使用地變更編定原則表如附表三辦理。」，查依上開原則表位於一般農業區之土地為不允許變更編定為甲種建築用地，除符合另有規定外，應依使用分區內各種使用地變更編定原則表如附表三辦理。申請人以該建物係為馬公市公所以可供居住型態之住宅使用為目的，並以廢止活動中心之用途為意思而處份出售，擬申請文寮段1129地號及1130-1地號等2筆土地變更編定為一般農業區甲種建築用地，查無上開除外條文之適用。
三、另馬公市公所讓售該建物時，函請本府同意處分讓售，本府業以106年3月28日府財產字第1060013416號函，旨揭建物主要用途為活動中心，座落之文寮段1130-1地號為一般農業區特定目的事業用地，在未依法申請變更用途及變更編定前仍應依建築法規及非都市土地使用管制規則使用，俾免爭議。」，倘申請人如欲保留該建物，應依非都市土地變更編定執行要點第9點規定：「原供特定用途使用之特定目的事業用地，擬變更原用途作為第8點各款規定之特定目的事業使用者，申請人應擬具興辦事業計畫，報經目的事業主管機關核准，並應徵得變更前目的事業主管機關及有關機關同意，再依本規則第28條規定檢附相關文件，申請興辦事業計畫變更用途。
	財政處
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